- 5.2. Подпрограмма
 "Развитие региональной системы капитального
 ремонта общего имущества многоквартирных
 домов на территории Тульской области"

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Фонд капитального ремонта Тульской области (по согласованию), администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение комфортности проживания населения Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания для населения Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| Показатели подпрограммы | 1. Количество видов работ, выполненных в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, единиц. 2. Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах, единиц |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы | Всего | в том числе: | средства федерального бюджета | средства бюджета Тульской области | средства местных бюджетов | внебюджетные источники |
|  | 2019 год | 189 260,0 |  |  | 189 260,0 |  |  |
|  | 2020 год | 189 260,0 |  |  | 189 260,0 |  |  |
|  | 2021 год | 189 260,0 |  |  | 189 260,0 |  |  |
|  | 2022 год | 189 260,0 |  |  | 189 260,0 |  |  |
|  | 2023 год | 189 260,0 |  |  | 189 260,0 |  |  |
|  | 2024 год | 189 260,0 |  |  | 189 260,0 |  |  |
|  | 2025 год | 189 260,0 |  |  | 189 260,0 |  |  |
|  | Всего | 1 324 820,0 |  |  | 1 324 820,0 |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Выполнение 13200 видов работ в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 2. Замена 1400 лифтов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.1. Цель и задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение комфортности проживания населения Тульской области.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующей задачи подпрограммы: создание безопасных и благоприятных условий проживания для населения Тульской области.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Выполнение 13200 видов работ в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

2. Замена 1400 лифтов в многоквартирных домах.

Перечень показателей подпрограммы, характеризующих решение задач подпрограммы, приведен в разделе "Информация о показателях результативности и эффективности государственной программы".

- 5.2.2. Перечень мероприятий и проектов подпрограммы

| Наименование мероприятия (проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия (проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Мероприятие "Имущественный взнос Фонду капитального ремонта Тульской области" | 2019 - 2025 годы | 624 820,0 |  | 624 820,0 |  |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, Фонд капитального ремонта Тульской области (по согласованию) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 год | 89 260,0 |  | 89 260,0 |  |  |  |
|  | 2020 год | 89 260,0 |  | 89 260,0 |  |  |  |
|  | 2021 год | 89 260,0 |  | 89 260,0 |  |  |  |
|  | 2022 год | 89 260,0 |  | 89 260,0 |  |  |  |
|  | 2023 год | 89 260,0 |  | 89 260,0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 89 260,0 |  | 89 260,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 89 260,0 |  | 89 260,0 |  |  |  |
| 1.1. Предоставление субсидий в виде имущественного взноса Фонду капитального ремонта Тульской области | 2019 - 2025 годы | 624 820,0 |  | 624 820,0 |  |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, Фонд капитального ремонта Тульской области (по согласованию) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 год | 89 260,0 |  | 89 260,0 |  |  |  |
|  | 2020 год | 89 260,0 |  | 89 260,0 |  |  |  |
|  | 2021 год | 89 260,0 |  | 89 260,0 |  |  |  |
|  | 2022 год | 89 260,0 |  | 89 260,0 |  |  |  |
|  | 2023 год | 89 260,0 |  | 89 260,0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 89 260,0 |  | 89 260,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 89 260,0 |  | 89 260,0 |  |  |  |
| 2. Мероприятие "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах" | 2019 - 2025 годы | 700 000,0 |  | 700 000,0 |  |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, Фонд капитального ремонта Тульской области (по согласованию), администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по согласованию) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 год | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  |  |  |
|  | 2020 год | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  |  |  |
|  | 2021 год | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  |  |  |
|  | 2022 год | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  |  |  |
|  | 2023 год | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  |  |  |
| 2.1. Предоставление субсидий Фонду капитального ремонта Тульской области на выполнение работ по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 - 2025 годы | 700 000,0 |  | 700 000,0 |  |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, Фонд капитального ремонта Тульской области (по согласованию), администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по согласованию) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 год | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  |  |  |
|  | 2020 год | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  |  |  |
|  | 2021 год | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  |  |  |
|  | 2022 год | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  |  |  |
|  | 2023 год | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 100 000,0 |  | 100 000,0 |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: | 2019 - 2025 годы | 1 324 820,0 |  | 1 324 820,0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 год | 189 260,0 |  | 189 260,0 |  |  |  |
|  | 2020 год | 189 260,0 |  | 189 260,0 |  |  |  |
|  | 2021 год | 189 260,0 |  | 189 260,0 |  |  |  |
|  | 2022 год | 189 260,0 |  | 189 260,0 |  |  |  |
|  | 2023 год | 189 260,0 |  | 189 260,0 |  |  |  |
|  | 2024 год | 189 260,0 |  | 189 260,0 |  |  |  |
|  | 2025 год | 189 260,0 |  | 189 260,0 |  |  |  |