# 5.2. Подпрограмма
"Стимулирование программ газификации населенных
пунктов муниципальных образований Тульской области"

# Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Стимулирование программ газификации населенных пунктов муниципальных образований Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС"; органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание условий для газификации населенных пунктов Тульской области. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства. 2. Создание условий для перевода потребителей на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |
| Показатели подпрограммы | 1. Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов, километров. 2. Количество газифицированных населенных пунктов Тульской области, единиц |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2019 по 2025 год |  |  |  |  |  |  |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы | Всего | в том числе: | средства федерального бюджета | средства бюджета Тульской области | средства местных бюджетов | внебюджетные источники |
|  | 2019 год | 112 866,8 |  |  | 100 000,0 | 12 866,8 |  |
|  | 2020 год | 112 866,8 |  |  | 100 000,0 | 12 866,8 |  |
|  | 2021 год | 112 866,8 |  |  | 100 000,0 | 12 866,8 |  |
|  | 2022 год | 100 000,0 |  |  | 100 000,0 |  |  |
|  | 2023 год | 100 000,0 |  |  | 100 000,0 |  |  |
|  | 2024 год | 100 000,0 |  |  | 100 000,0 |  |  |
|  | 2025 год | 100 000,0 |  |  | 100 000,0 |  |  |
|  | Всего | 738 600,4 |  |  | 700 000,0 | 38 600,4 |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение протяженности построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов на 204 километра к концу 2025 года. 2. Увеличение газифицированных населенных пунктов Тульской области на 68 единиц к концу 2025 года |  |  |  |  |  |  |

# 5.2.1. Цель и задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - создание условий для газификации населенных пунктов Тульской области.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

1. Создание технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства.

2. Создание условий для перевода потребителей на использование природного газа.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Увеличение протяженности построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов на 204 километра к концу 2025 года.

2. Увеличение газифицированных населенных пунктов Тульской области на 68 единиц к концу 2025 года.

Перечень показателей подпрограммы, характеризующих решение задач подпрограммы, приведен в разделе "Информация о показателях результативности и эффективности государственной программы".

# 5.2.2. Перечень мероприятий и проектов подпрограммы

| Наименование мероприятия (проекта) |  | Срок исполнения |  | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятия (проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  | бюджета Тульской области |  | местных бюджетов |  | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1. Мероприятие "Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей" | 2019 - 2025 годы, в том числе: 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год |  | 738 600,4 112 866,8 112 866,8 112 866,8 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 |  | - |  | 700 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 |  | 38 600,4 12 866,8 12 866,8 12 866,8 |  | - |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального строительства Тульской области, государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС", органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) |  |
| 1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на строительство внутрипоселковых распределительных сетей | 2019 - 2025 годы, в том числе: 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год |  | 738 600,4 112 866,8 112 866,8 112 866,8 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 |  | - |  | 700 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 |  | 38 600,4 12 866,8 12 866,8 12 866,8 |  | - |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального строительства Тульской области, государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС", органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию) |  |
| Всего по подпрограмме | 2019 - 2025 годы, в том числе: 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год |  | 738 600,4 112 866,8 112 866,8 112 866,8 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 |  | - |  | 700 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 |  | 38 600,4 12 866,8 12 866,8 12 866,8 |  | - |  | - |  |