# 6.8. Региональная адресная программа 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 
в Тульской области на 2013 - 2017 годы

# Паспорт 
региональной адресной программы

| Наименование Программы | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Тульской области на 2013 - 2017 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Закон) |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
| Соисполнители Программы | Органы местного самоуправления Тульской области (по согласованию), Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) |
| Цели Программы | Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований на территории Тульской области |
| Задачи Программы | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; ликвидация аварийного жилищного фонда в течение 2013 - 2017 годов, включенного в Программу; оптимизация развития территорий, на которых расположен расселяемый аварийный жилищный фонд, подлежащий сносу или реконструкции в связи с физическом износом в процессе его эксплуатации, признанный таковым до 1 января 2012 года |
| Показатели Программы | Расселяемая площадь, 136,756 тыс. кв. м; количество расселяемых жителей, 7466 человек |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется в четыре этапа с 2013 по 2017 год: I этап - 2013 год до 31.12.2015, II этап - 2014 год до 31.12.2015, III этап - 2015 год до 31.12.2016, IV этап - 2016 год до 1 сентября 2017 года |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Общий объем финансирования Программы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и бюджета Тульской области составляет 4157377,225 тыс. рублей (из них: возврат в 2014 году от МО г. Кимовск 5385,337 тыс. рублей, возврат в 2014 году от МО г. Донской 643,550 тыс. рублей, невостребованный лимит в размере 2059,393 тыс. рублей, денежные средства в размере - 4 149 288,945 тыс. рублей без учета невостребованных и подлежащих возврату средств), в том числе по годам: по этапу 2013 года - 2003134,775 тыс. рублей (из них: возврат в 2014 году от МО г. Кимовск 5385,337 тыс. рублей, возврат в 2014 году от МО г. Донской 643,550 тыс. рублей, невостребованный лимит в размере 2059,393 тыс. рублей, денежные средства в размере 1 995 046,495 тыс. рублей без учета невостребованных и подлежащих возврату средств); по этапу 2014 года - 2 154 242,450 тыс. рублей (кроме того, в 2014 году средства по заявке 2013 года - 982549,611 тыс. рублей); по этапу 2015 года - 0 рублей; по этапу 2016 года (в том числе этап 2017 года) - 0 рублей, из них: средства Фонда - 2 189 261,652 тыс. рублей (из них: возврат в 2014 году от МО г. Кимовск 2989,939 тыс. рублей для перечисления в Фонд, возврат в 2014 году от МО г. Донской 357,299 тыс. рублей, невостребованный лимит в размере 1143,375 тыс. рублей; денежные средства в размере 2 184771,039 тыс. рублей без учета средств, подлежащих возврату в Фонд), в том числе по годам: по этапу 2013 года - 1112140,427 тыс. рублей |
|  | (из них: возврат в 2014 году от МО г. Кимовск 2989,939 тыс. рублей для перечисления в Фонд, возврат в 2014 году от МО г. Донской 357,299 тыс. рублей, невостребованный лимит в размере 1143,375 тыс. рублей; денежные средства в размере 1107649,814 тыс. рублей без учета средств, подлежащих возврату в Фонд); по этапу 2014 года - 1 077 121,225 тыс. рублей (кроме того, в 2014 году средства по заявке 2013 года - 545511,544 тыс. рублей), по этапу 2015 года - 0,00 рублей; по этапу 2016 года (в том числе этап 2017 года) - 0,00 рублей; средства бюджета Тульской области - 1968115,573 тыс. рублей (из них: возврат в 2014 году от МО г. Кимовск 2395,398 тыс. рублей невостребованный остаток, возврат в 2014 году от МО г. Донской 286,251 тыс. рублей невостребованный остаток, невостребованный лимит в размере 916,018 тыс. рублей, денежные средства в размере 1 964 517,906 тыс. рублей без учета невостребованных и подлежащих возврату средств), в том числе по годам: по этапу 2013 года - 890994,348 тыс. рублей (из них: возврат в 2014 году от МО г. Кимовск 2395,398 тыс. рублей невостребованный лимит, возврат в 2014 году от МО г. Донской 286,251 тыс. рублей невостребованный остаток, невостребованный лимит в размере 916,018 тыс. рублей, денежные средства в размере - 887 396,681 тыс. рублей без учета невостребованных и подлежащих возврату средств); по этапу 2014 года - 1 077 121,225 тыс. рублей (кроме того, в 2014 году средства по заявке 2013 года - 437038,067 тыс. рублей), по этапу 2015 года - 0,00 рублей; по этапу 2016 года (в том числе этап 2017 года) - 0,00 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Расселяемая площадь - 136,756 тыс. кв. м, в том числе: по этапу 2013 года - 66,125 тыс. кв. м (в том числе с участием средств Фонда 65,677 тыс. кв. м); по этапу 2014 года - 70,631 тыс. кв. м; по этапу 2015 года - 0,00 тыс. кв. м; по этапу 2016 года (в том числе этап 2017 года) - 0,00 тыс. кв. м количество расселяемых жителей - 7466 человек, из них: по этапу 2013 года - 3501 чел. (в том числе с участием средств Фонда 3487 чел.); по этапу 2014 года - 3 965 чел.; по этапу 2015 года - 0 чел.; по этапу 2016 года (в том числе этап 2017 года) - 0,00 чел. ликвидация аварийного жилищного фонда - 172,630 тыс. кв. м, из них: по этапу 2013 года 78,961 тыс. кв. м (в том числе с участием средств Фонда 78,359 тыс. кв. м); по этапу 2014 года - 93,669 тыс. кв. м; по этапу 2015 года - 0 тыс. кв. м; по этапу 2016 года (в том числе этап 2017 года) - 0,00 тыс. кв. м |

# 6.8.1. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в Тульской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причиной ежегодного роста объемов аварийного жилищного фонда. Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должно привести к снижению этих показателей.

Проживающие в аварийных домах граждане, подвергаясь опасности, в основном не в состоянии самостоятельно решать свои жилищные вопросы, а большинство муниципальных образований области не имеет финансовой возможности для самостоятельного восстановления и воспроизводства жилищного фонда.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Федеральным законом предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до 1 сентября 2017 года расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическом износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года.

Об обязанности расселения всех данных аварийных домов указано в Послании Президента Российской Федерации от 12 декабря 2012 года Федеральному Собранию Российской Федерации.

Также обязанность по расселению аварийного жилья предусмотрена подпунктом "е" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

# 6.8.2. Цель и задачи Программы

Цель Программы: снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований на территории Тульской области.

Задачи Программы:

-переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года;

-расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года;

-ликвидация аварийного жилищного фонда в течение 2013 - 2017 годов, включенного в Программу;

-оптимизация развития территорий, на которых расположен расселяемый аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

# 6.8.3. Перечень муниципальных образований Тульской области, 
претендующих на предоставление финансовой поддержки 
за счет средств Фонда

Программа формируется на основании муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства перечисленных ниже муниципальных образований, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренные статьей 14 Закона:

| Муниципальные образования | Поселение |
| --- | --- |
| 1. Богородицкий район | Бегичевское |
|  | Товарковское |
| 2. Город Донской | город Донской |
| 3. Заокский район | р.п. Заокский |
| 4. Киреевский район | Бородинское |
|  | Шварцевское |
|  | Приупское |
|  | г. Болохово |
|  | г. Киреевск |
|  | г. Липки |
| 5. Кимовский район | Новольвовское |
|  | Епифанское |
|  | г. Кимовск |
| 6. Суворовский район | г. Суворов |
|  | Северо-Западное |
| 7. Узловский район | г. Узловая |
|  | Каменецкое |
|  | Шахтерское, в т.ч. р.п. Дубовка |
| 8. Ясногорский район | Ревякинское |
|  | Иваньковское |
|  | Теляковское |
|  | г. Ясногорск |

# 6.8.4. Объем и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств Фонда и бюджета Тульской области.

Планируемая потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 году в рамках Программы рассчитывается как произведение предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Закона, установленной для Тульской области Министерством регионального развития Российской Федерации, и общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу:

P = Pпс x S, где:

| P | - | планируемая потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы |
| --- | --- | --- |
| Pпс | - | предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при приобретении жилых помещений в рамках реализации Закона, установленная для Тульской области Министерством регионального развития Российской Федерации |
| S | - | общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу. |

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2013 год устанавливается в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 554 "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Приказ). На 2013 год стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений для Тульской области составляет 30500,00 рублей.

Планируемая потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках Программы, начиная с 2014 года, рассчитывается как произведение предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в размере 30500,00 рублей, используемой при приобретении (строительстве) жилых помещений в рамках Программы, и общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу.

Общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащих включению в Программу, составит 136,755 тыс. кв. м.

Объем финансирования Программы составляет 4157377,225 тыс. рублей (из них:

возврат в 2014 году от МО г. Кимовск 5385,337 тыс. рублей,

возврат в 2014 году от МО г. Донской 643,550 тыс. рублей,

невостребованный лимит в размере 2059,393 тыс. рублей,

денежные средства в размере - 4149288,945 тыс. рублей без учета невостребованных и подлежащих возврату средств):

средства Фонда - 2189261,652 тыс. рублей (из них:

возврат в 2014 году от МО г. Кимовск 2989,939 тыс. рублей для перечисления в Фонд,

возврат в 2014 году от МО г. Донской 357,299 тыс. рублей для перечисления в Фонд,

не перечисленные Фондом в субъект Российской Федерации денежные средства в размере 1143,373 тыс. рублей,

денежные средства в размере 2 184 771,039 тыс. рублей без учета средств, подлежащих возврату в Фонд),

средства бюджета Тульской области - 1968115,573 тыс. рублей (из них:

возврат в 2014 году от МО г. Кимовск 2395,398 тыс. рублей невостребованный остаток,

возврат в 2014 году от МО г. Донской 286,251 тыс. рублей невостребованный остаток,

невостребованный лимит в размере 916,018 тыс. рублей,

денежные средства в размере 1 964 517,906 тыс. рублей без учета невостребованных и подлежащих возврату средств).

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий, за исключением муниципального образования р.п. Дубовка Узловского района по этапу 2013 года. Средства бюджета Тульской области, полученные за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и предусмотренные в бюджете Тульской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования р.п. Дубовка Узловского района по этапу 2013 года, направляются на строительство домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с заключенным государственным контрактом.

Объемы и источники финансирования Программы ежегодно уточняются в зависимости от возможностей бюджетов всех уровней, особенностей и условий реализации Программы.

Объем финансирования приобретения (строительства) жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемых жилых помещений, за счет средств местных бюджетов будет окончательно установлен после размещения заказа муниципальными образованиями Тульской области - участниками Программы.

Средства местного бюджета, полученные за счет средств Фонда и средств бюджета Тульской области, могут направляться на строительство многоквартирных домов (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на приобретение жилых помещений в таких домах у застройщика или у лиц, не являющихся застройщиком, или выплату выкупной цены лицам, в чей собственности находятся жилые помещения, включенные в Программу.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда при реализации Программы будет осуществляться в соответствии с жилищным законодательством за счет предоставления жилого помещения по договору социального найма, а также мены на другое приобретенное (построенное) жилое помещение или выплату выкупной цены лицам, в чей собственности находятся жилые помещения, включенные в Программу.

# 6.8.5. Управление Программой, организация контроля за ее реализацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется Фондом и правительством Тульской области.

Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области осуществляет следующие функции:

подача в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда в пределах установленного лимита;

сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

контроль за ходом выполнения Программы, освоением финансовых средств и реализацией намеченных мероприятий в соответствии с требованиями федерального закона;

обеспечение перечисления средств Фонда и средств областного бюджета в бюджет муниципального образования в пределах выделяемых бюджетных ассигнований.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Тульской области:

осуществляют организационно-методическое сопровождение Программы на территории муниципального образования;

осуществляют контроль за целевым использованием средств бюджета муниципальным образованием, выделенных на реализацию Программы;

представляют отчеты о реализации Программы в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области по формам и в сроки, устанавливаемые министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области отчетности возлагается на высших должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований.

В случае нарушения порядка использования выделенных в соответствии с Программой средств, а также при наличии иных оснований, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, участвующие в реализации Программы, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

# 6.8.6. Планируемые показатели выполнения Программы

В рамках реализации Программы планируется:

расселяемая площадь составит - 136,756 тыс. кв. м;

количество расселяемых жителей - 7466 человек;

ликвидация аварийного жилищного фонда - 172,630 тыс. кв. м.

# 6.8.7. Информационное обеспечение Программы

В целях соблюдения прозрачности и публичности реализации Программы правительство Тульской области, муниципальные образования обеспечивают размещение в средствах массовой информации сведений о ходе реализации Программы.

Приложение N 1 
к региональной адресной программе 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства в 
Тульской области на 2013 - 2017 годы

# Перечень 
аварийных многоквартирных домов

| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по субъекту 2013 - 2014 годы, в т.ч. | X | 651 | X | X | 7 489 | 7 466 | 172 630,28 | 3 295 | 1 560 | 1 735 | 136 755,75 | 66 895,69 | 69 860,06 | 4 251 573 835,69 | 2 184 771 039,15 | 1 964 517 906,09 | 40 281 349,24 | 62 003 541,21 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2014 годы, с финансовой | X | 650 | X | X | 7 449 | 7 442 | 172 028,30 | 3 280 | 1 555 | 1 725 | 136 307,45 | 66 725,19 | 69 582,26 | 4 237 900 686,45 | 2 184 771 039,15 | 1 964 517 906,09 | 26 608 200,00 | 62 003 541,21 | - |
| Всего по субъекту 2013 - 2014 годы, без финансовой поддержки Фонда | X | 3 | X | X | 40 | 24 | 601,98 | 15 | 5 | 10 | 448,30 | 170,50 | 277,80 | 13 673 149,24 | - | - | 13 673 149,24 | - | - |
| Всего по этапу 2013 года, в т.ч. | X | 236 | X | X | 3 524 | 3 501 | 78 961,09 | 1 540 | 750 | 790 | 66 124,85 | 33 620,74 | 32 504,11 | 2 070 723 185,69 | 1 107 649 814,15 | 887 396 681,09 | 13 673 149,24 | 62 003 541,21 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 3 484 | 3 477 | 78 359,11 | 1 525 | 745 | 780 | 65 676,55 | 33 450,24 | 32 226,31 | 2 057 050 036,45 | 1 107 649 814,15 | 887 396 681,09 | 0,00 | 62 003 541,21 | 0,00 |
| Итого по городу Донской | X | X | X | X | 871 | 871 | 18 372,19 | 350 | 134 | 216 | 15 335,19 | 5 893,80 | 9 441,39 | 502 014 750,00 | 259 322 674,42 | 207 757 070,58 | 0,00 | 34 935 005,00 | 0,00 |
| 1 | мкр. Задонье, ул. Заречная, д. 40 | 499 | 03.05.2011 | IV.2014 | II.2015 | 5 | 5 | 156,00 | 3 | 1 | 2 | 128,70 | 47,70 | 81,00 | 3 995 500,00 | 2 179 354,32 | 1 745 995,68 | 0,00 | 70 150,00 | 0,00 |
| 2 | мкр. Задонье, ул. Ленина, д. 9 | 204 | 24.02.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 18 | 18 | 336,91 | 6 | 1 | 5 | 295,00 | 48,50 | 246,50 | 9 140 850,00 | 4 995 412,00 | 4 002 088,00 | 0,00 | 143 350,00 | 0,00 |
| 3 | мкр. Задонье, ул. Строительная, д. 19 | 498 | 03.05.2011 | IV.2014 | II.2015 | 17 | 17 | 370,50 | 7 | 4 | 3 | 324,00 | 184,30 | 139,70 | 9 991 800,00 | 5 486 486,40 | 4 395 513,60 | 0,00 | 109 800,00 | 0,00 |
| 4 | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 17/18 | 500 | 03.05.2011 | IV.2014 | II.2015 | 24 | 24 | 365,90 | 8 | 4 | 4 | 365,90 | 183,40 | 182,50 | 11 318 550,00 | 6 196 004,24 | 4 963 945,76 | 0,00 | 158 600,00 | 0,00 |
| 5 | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 19 | 426 | 22.04.2010 | IV.2014 | II.2015 | 26 | 26 | 380,70 | 8 | 4 | 4 | 380,70 | 190,80 | 189,90 | 11 730 300,00 | 6 444 928,16 | 5 163 371,84 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 |
| 6 | мкр. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 4 | 435 | 22.04.2010 | IV.2014 | IV.2017 | 37 | 37 | 526,50 | 12 | 10 | 2 | 526,50 | 439,90 | 86,60 | 16 814 650,00 | 8 915 540,40 | 7 142 709,60 | 0,00 | 756 400,00 | 0,00 |
| 7 | мкр. Новоугольный, ул. 8 Марта, д. 17 | 1263 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 12 | 12 | 86,20 | 2 | 2 | 0 | 86,20 | 86,20 | 0,00 | 2 677 900,00 | 1 459 676,32 | 1 169 423,68 | 0,00 | 48 800,00 | 0,00 |
| 8 | мкр. Новоугольный, ул. Белякова, д. 6 | 433 | 22.04.2010 | IV.2014 | II.2015 | 18 | 18 | 434,00 | 8 | 2 | 6 | 374,10 | 97,30 | 276,80 | 11 940 750,00 | 6 333 166,40 | 5 073 833,60 | 0,00 | 533 750,00 | 0,00 |
| 9 | мкр. Новоугольный, ул. Белякова, д. 8 | 625 | 26.05.2010 | IV.2014 | II.2015 | 22 | 22 | 444,40 | 8 | 1 | 7 | 444,40 | 49,50 | 394,90 | 13 630 450,00 | 7 516 825,04 | 6 022 124,96 | 0,00 | 91 500,00 | 0,00 |
| 10 | мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 19 | 1505 | 19.12.2011 | IV.2014 | II.2015 | 5 | 5 | 126,10 | 3 | 1 | 2 | 94,80 | 31,50 | 63,30 | 3 156 750,00 | 1 605 305,28 | 1 286 094,72 | 0,00 | 265 350,00 | 0,00 |
| 11 | мкр. Новоугольный, ул. Правды, д. 22 | 623 | 26.05.2010 | IV.2014 | II.2015 | 23 | 23 | 192,70 | 4 | 0 | 4 | 192,70 | 0,00 | 192,70 | 5 965 800,00 | 3 263 104,72 | 2 614 245,28 | 0,00 | 88 450,00 | 0,00 |
| 12 | мкр. Подлесный пер Горный, д. 1 | 187 | 24.02.2011 | IV.2014 | II.2015 | 7 | 7 | 79,40 | 1 | 0 | 1 | 79,40 | 0,00 | 79,40 | 2 424 750,00 | 1 344 527,84 | 1 077 172,16 | 0,00 | 3 050,00 | 0,00 |
| 13 | мкр. Подлесный пер Школьный, д. 6 | 932 | 10.08.2011 | IV.2014 | II.2015 | 6 | 6 | 60,70 | 2 | 1 | 1 | 60,70 | 30,40 | 30,30 | 2 000 800,00 | 1 027 869,52 | 823 480,48 | 0,00 | 149 450,00 | 0,00 |
| 14 | мкр. Подлесный, ул. Артема, д. 4 | 428 | 22.04.2010 | IV.2014 | IV.2017 | 13 | 13 | 458,20 | 7 | 4 | 3 | 458,20 | 276,70 | 181,50 | 14 078 800,00 | 7 676 000,88 | 6 149 649,12 | 0,00 | 253 150,00 | 0,00 |
| 15 | мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 15 | 930 | 10.08.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 5 | 5 | 72,31 | 1 | 0 | 1 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 1 884 900,00 | 1 043 109,76 | 835 690,24 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| 16 | мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 17 | 929 | 10.08.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 2 | 2 | 56,88 | 1 | 0 | 1 | 50,50 | 0,00 | 50,50 | 1 540 250,00 | 855 146,80 | 685 103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 19 | 934 | 10.08.2011 | IV.2014 | II.2015 | 14 | 14 | 415,80 | 7 | 5 | 2 | 368,40 | 270,40 | 98,00 | 11 498 500,00 | 6 231 564,80 | 4 992 435,20 | 0,00 | 274 500,00 | 0,00 |
| 18 | мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 24 | 1566 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 18 | 18 | 424,90 | 7 | 2 | 5 | 375,30 | 101,30 | 274,00 | 11 571 700,00 | 6 343 326,56 | 5 081 973,44 | 0,00 | 146 400,00 | 0,00 |
| 19 | мкр. Подлесный, ул. Горная, д. 15 | 927 | 10.08.2011 | IV.2014 | II.2015 | 4 | 4 | 72,60 | 2 | 1 | 1 | 72,60 | 41,70 | 30,90 | 2 519 300,00 | 1 229 379,36 | 984 920,64 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 |
| 20 | мкр. Подлесный, ул. Горная, д. 17 | 928 | 10.08.2011 | IV.2014 | II.2015 | 2 | 2 | 60,90 | 2 | 1 | 1 | 60,90 | 30,50 | 30,40 | 2 482 700,00 | 1 031 256,24 | 826 193,76 | 0,00 | 625 250,00 | 0,00 |
| 21 | мкр. Подлесный, ул. Зеленая, д. 10 | 626 | 26.05.2010 | IV.2014 | II.2015 | 5 | 5 | 54,80 | 2 | 2 | 0 | 54,80 | 54,80 | 0,00 | 1 830 000,00 | 927 961,28 | 743 438,72 | 0,00 | 158 600,00 | 0,00 |
| 22 | мкр. Подлесный, ул. Зеленая, д. 12 | 1355 | 21.11.2006 | IV.2014 | II.2015 | 10 | 10 | 67,20 | 2 | 2 | 0 | 67,20 | 67,20 | 0,00 | 2 150 250,00 | 1 137 937,92 | 911 662,08 | 0,00 | 100 650,00 | 0,00 |
| 23 | мкр. Подлесный, ул. Зеленая, д. 7 | 1148 | 17.09.2010 | IV.2014 | II.2015 | 29 | 29 | 577,00 | 12 | 9 | 3 | 577,00 | 431,70 | 145,30 | 18 068 200,00 | 9 746 980,16 | 7 808 819,84 | 0,00 | 512 400,00 | 0,00 |
| 24 | мкр. Подлесный, ул. Зеленая, д. 8 | 427 | 22.04.2010 | IV.2014 | III.2015 | 3 | 3 | 68,80 | 1 | 0 | 1 | 47,70 | 0,00 | 47,70 | 1 454 850,00 | 807 732,72 | 647 117,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | мкр. Подлесный, ул. Кутузова, д. 15, кор. а | 1566 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 3 | 3 | 69,80 | 3 | 3 | 0 | 69,80 | 69,80 | 0,00 | 2 589 450,00 | 1 171 805,12 | 938 794,88 | 0,00 | 478 850,00 | 0,00 |
| 26 | мкр. Подлесный, ул. Строительная, д. 1 | 1565 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 17 | 17 | 451,50 | 9 | 6 | 3 | 393,80 | 228,90 | 164,90 | 12 553 800,00 | 6 658 291,52 | 5 334 308,48 | 0,00 | 561 200,00 | 0,00 |
| 27 | мкр. Подлесный, ул. Строительная, д. 11 | 1566 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 26 | 26 | 584,20 | 10 | 4 | 6 | 584,20 | 173,50 | 410,70 | 18 059 050,00 | 9 872 288,80 | 7 909 211,20 | 0,00 | 277 550,00 | 0,00 |
| 28 | мкр. Подлесный, ул. Строительная, д. 12 | 176 | 27.02.2010 | IV.2014 | II.2015 | 28 | 28 | 551,60 | 12 | 9 | 3 | 551,60 | 414,80 | 136,80 | 17 455 150,00 | 9 320 253,44 | 7 466 946,56 | 0,00 | 667 950,00 | 0,00 |
| 29 | мкр. Подлесный, ул. Строительная, д. 3 | 1153 | 17.09.2010 | IV.2014 | II.2017 | 4 | 4 | 93,86 | 1 | 0 | 1 | 70,40 | 0,00 | 70,40 | 2 153 300,00 | 1 192 125,44 | 955 074,56 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| 30 | мкр. Руднев, пер. Ленина, д. 1 | 1563 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 4 | 4 | 71,00 | 1 | 0 | 1 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 2 165 500,00 | 1 202 285,60 | 963 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | мкр. Руднев, ул. Ленина, д. 1 | 1563 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 19 | 19 | 536,30 | 7 | 2 | 5 | 262,70 | 76,80 | 185,90 | 9 049 350,00 | 4 448 456,72 | 3 563 893,28 | 0,00 | 1 037 000,00 | 0,00 |
| 32 | мкр. Руднев, ул. Ленина, д. 4 | 1263 | 29.12.2001 | IV.2014 | II.2015 | 25 | 25 | 586,20 | 12 | 9 | 3 | 582,00 | 426,60 | 155,40 | 18 653 800,00 | 9 855 355,20 | 7 895 644,80 | 0,00 | 902 800,00 | 0,00 |
| 33 | мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 1 | 1632 | 28.12.2010 | IV.2014 | II.2015 | 13 | 13 | 431,70 | 4 | 0 | 4 | 102,70 | 0,00 | 102,70 | 3 717 950,00 | 1 739 080,72 | 1 393 269,28 | 0,00 | 585 600,00 | 0,00 |
| 34 | мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 11 | 1566 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 18 | 18 | 635,20 | 8 | 0 | 8 | 419,40 | 0,00 | 419,40 | 12 822 200,00 | 7 101 951,84 | 5 689 748,16 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 |
| 35 | мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 15 | 1450 | 27.11.2009 | IV.2014 | II.2015 | 5 | 5 | 102,80 | 2 | 0 | 2 | 102,80 | 0,00 | 102,80 | 3 147 600,00 | 1 739 080,72 | 1 393 269,28 | 0,00 | 15 250,00 | 0,00 |
| 36 | мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 16 | 1074 | 28.08.2009 | IV.2014 | II.2015 | 5 | 5 | 256,90 | 2 | 0 | 2 | 68,10 | 0,00 | 68,10 | 2 162 450,00 | 1 153 178,16 | 923 871,84 | 0,00 | 85 400,00 | 0,00 |
| 37 | мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 18 | 1066 | 28.08.2009 | IV.2014 | II.2015 | 3 | 3 | 250,70 | 2 | 0 | 2 | 73,30 | 0,00 | 73,30 | 2 488 800,00 | 1 241 232,88 | 994 417,12 | 0,00 | 253 150,00 | 0,00 |
| 38 | мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 3 | 1633 | 28.12.2010 | IV.2014 | II.2017 | 5 | 5 | 78,16 | 1 | 0 | 1 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | 1 589 050,00 | 877 160,48 | 702 739,52 | 0,00 | 9 150,00 | 0,00 |
| 39 | мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 8 | 1566 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 18 | 18 | 573,60 | 9 | 0 | 9 | 426,09 | 0,00 | 426,09 | 13 261 400,00 | 7 166 130,18 | 5 741 164,82 | 0,00 | 354 105,00 | 0,00 |
| 40 | мкр. Северо-Задонск, ул. Железнодорожная, д. 46 | 1610 | 25.12.2009 | IV.2014 | II.2015 | 3 | 3 | 262,80 | 2 | 0 | 2 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 1 772 050,00 | 931 348,00 | 746 152,00 | 0,00 | 94 550,00 | 0,00 |
| 41 | мкр. Северо-Задонск, ул. Комсомольская, д. 12 | 1565 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 21 | 21 | 410,00 | 10 | 5 | 5 | 266,50 | 136,70 | 129,80 | 10 211 400,00 | 4 512 804,40 | 3 615 445,60 | 0,00 | 2 083 150,00 | 0,00 |
| 42 | мкр. Северо-Задонск, ул. Тургенева, д. 10 | 1071 | 28.08.2009 | IV.2014 | II.2015 | 3 | 3 | 98,00 | 1 | 0 | 1 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 1 485 350,00 | 821 279,60 | 657 970,40 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| 43 | мкр. Северо-Задонск, ул. Тургенева, д. 13 | 1617 | 25.12.2009 | IV.2014 | II.2015 | 4 | 4 | 100,10 | 2 | 0 | 2 | 100,10 | 0,00 | 100,10 | 3 074 400,00 | 1 689 973,28 | 1 353 926,72 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 |
| 44 | мкр. Центральный, ул. Артема, д. 7 | 1266 | 29.12.2001 | IV.2014 | II.2015 | 5 | 5 | 75,50 | 2 | 2 | 0 | 75,50 | 75,50 | 0,00 | 2 501 000,00 | 1 276 793,44 | 1 022 906,56 | 0,00 | 201 300,00 | 0,00 |
| 45 | мкр. Центральный, ул. Ворошилова, д. 6 | 1566 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 8 | 8 | 181,90 | 3 | 1 | 2 | 181,90 | 55,50 | 126,40 | 5 654 700,00 | 3 080 221,84 | 2 467 728,16 | 0,00 | 106 750,00 | 0,00 |
| 46 | мкр. Центральный, ул. Горького, д. 13 | 1452 | 25.11.2010 | IV.2014 | II.2015 | 27 | 27 | 508,30 | 13 | 6 | 7 | 508,30 | 228,40 | 279,90 | 17 357 550,00 | 8 603 962,16 | 6 893 087,84 | 0,00 | 1 860 500,00 | 0,00 |
| 47 | мкр. Центральный, ул. Горького, д. 17 | 1566 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 29 | 29 | 552,80 | 10 | 5 | 5 | 530,20 | 268,60 | 261,60 | 16 546 250,00 | 8 924 007,20 | 7 149 492,80 | 0,00 | 472 750,00 | 0,00 |
| 48 | мкр. Центральный, ул. Горького, д. 3 | 1449 | 25.11.2010 | IV.2014 | II.2017 | 1 | 1 | 79,28 | 1 | 0 | 1 | 76,20 | 0,00 | 76,20 | 2 345 450,00 | 1 290 340,32 | 1 033 759,68 | 0,00 | 21 350,00 | 0,00 |
| 49 | мкр. Центральный, ул. Горького, д. 6 | 1566 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 19 | 19 | 378,00 | 8 | 1 | 7 | 378,00 | 46,50 | 331,50 | 11 712 000,00 | 6 400 900,80 | 5 128 099,20 | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 |
| 50 | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 17/72 | 201 | 24.02.2011 | IV.2014 | II.2015 | 24 | 24 | 489,40 | 9 | 6 | 3 | 489,40 | 305,90 | 183,50 | 15 664 800,00 | 8 287 303,84 | 6 639 396,16 | 0,00 | 738 100,00 | 0,00 |
| 51 | мкр. Центральный, ул. Ленина, д. 26 | 1566 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 26 | 26 | 604,20 | 13 | 4 | 9 | 513,90 | 192,50 | 321,40 | 17 641 200,00 | 8 700 483,68 | 6 970 416,32 | 0,00 | 1 970 300,00 | 0,00 |
| 52 | мкр. Центральный, ул. Лермонтова, д. 26 | 1563 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 5 | 5 | 101,90 | 1 | 0 | 1 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 2 113 650,00 | 1 083 750,40 | 868 249,60 | 0,00 | 161 650,00 | 0,00 |
| 53 | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 18 | 585 | 21.05.2010 | IV.2014 | II.2015 | 22 | 22 | 602,70 | 9 | 2 | 7 | 502,80 | 75,90 | 426,90 | 15 466 550,00 | 8 478 653,52 | 6 792 696,48 | 0,00 | 195 200,00 | 0,00 |
| 54 | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 103 | 1563 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 53 | 53 | 532,40 | 21 | 1 | 20 | 475,00 | 14,00 | 461,00 | 23 570 400,00 | 8 043 460,00 | 6 444 040,00 | 0,00 | 9 082 900,00 | 0,00 |
| 55 | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 24 | 1566 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 11 | 11 | 177,10 | 6 | 5 | 1 | 177,10 | 151,10 | 26,00 | 6 057 300,00 | 2 998 940,56 | 2 402 609,44 | 0,00 | 655 750,00 | 0,00 |
| 56 | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 26 | 497 | 03.05.2011 | IV.2014 | II.2017 | 2 | 2 | 38,09 | 1 | 0 | 1 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 814 350,00 | 441 966,96 | 354 083,04 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 |
| 57 | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 92 | 1508 | 19.12.2011 | IV.2014 | IV.2017 | 4 | 4 | 44,20 | 1 | 0 | 1 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 1 390 800,00 | 748 465,12 | 599 634,88 | 0,00 | 42 700,00 | 0,00 |
| 58 | мкр. Центральный, ул. Покрышкина, д. 1/22 | 1166 | 17.09.2010 | IV.2014 | II.2015 | 7 | 7 | 152,70 | 4 | 1 | 3 | 152,70 | 46,40 | 106,30 | 5 395 450,00 | 2 585 760,72 | 2 071 589,28 | 0,00 | 738 100,00 | 0,00 |
| 59 | мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д. 35 | 1563 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 8 | 8 | 109,90 | 2 | 1 | 1 | 109,90 | 54,70 | 55,20 | 3 409 900,00 | 1 861 002,64 | 1 490 947,36 | 0,00 | 57 950,00 | 0,00 |
| 60 | мкр. Центральный, ул. Советская, д. 7 | 938 | 10.08.2011 | IV.2014 | II.2015 | 5 | 5 | 132,40 | 3 | 1 | 2 | 132,40 | 58,10 | 74,30 | 4 401 150,00 | 2 242 008,64 | 1 796 191,36 | 0,00 | 362 950,00 | 0,00 |
| 61 | мкр. Шахтерский пер. Строительный, д. 7 | 206 | 24.02.2011 | IV.2014 | II.2015 | 5 | 5 | 103,20 | 2 | 0 | 2 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 3 178 100,00 | 1 747 547,52 | 1 400 052,48 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 |
| 62 | мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 5 | 1566 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 27 | 27 | 520,00 | 11 | 1 | 10 | 361,80 | 27,80 | 334,00 | 13 587 750,00 | 6 126 576,48 | 4 908 323,52 | 0,00 | 2 552 850,00 | 0,00 |
| 63 | мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 6 | 1566 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 22 | 22 | 545,50 | 10 | 0 | 10 | 316,60 | 0,00 | 316,60 | 12 453 150,00 | 5 361 177,76 | 4 295 122,24 | 0,00 | 2 796 850,00 | 0,00 |
| 64 | мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 7 | 1563 | 29.12.2006 | IV.2014 | II.2015 | 5 | 5 | 203,90 | 3 | 2 | 1 | 153,90 | 102,00 | 51,90 | 4 712 250,00 | 2 599 307,60 | 2 082 442,40 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 |
| 65 | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 14 | 425 | 22.04.2010 | IV.2014 | II.2016 | 1 | 1 | 43,30 | 1 | 0 | 1 | 32,60 | 0,00 | 32,60 | 1 241 350,00 | 552 035,36 | 442 264,64 | 0,00 | 247 050,00 | 0,00 |
| 66 | мкр. Шахтерский, ул. Слюдяная, д. 50 | 432 | 22.04.2010 | IV.2014 | II.2015 | 6 | 6 | 161,70 | 2 | 0 | 2 | 82,40 | 0,00 | 82,40 | 2 519 300,00 | 1 395 328,64 | 1 117 871,36 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кимовск | X | X | X | X | 872 | 865 | 23 777,34 | 422 | 120 | 302 | 16 654,16 | 4 659,60 | 11 994,56 | 524 332 926,45 | 277 881 569,81 | 222 625 580,43 | 0,00 | 23 825 776,21 | 0,00 |
| 67 | г. Кимовск, проезд Железнодорожный, д. 14 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 23 | 23 | 554,60 | 11 | 0 | 11 | 437,60 | 0,00 | 437,60 | 13 710 106,18 | 7 332 040,45 | 5 874 084,28 | 0,00 | 503 981,45 | 0,00 |
| 68 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 10 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 3 | 3 | 459,90 | 3 | 0 | 3 | 108,40 | 0,00 | 108,40 | 3 512 780,89 | 1 816 254,99 | 1 455 097,66 | 0,00 | 241 428,24 | 0,00 |
| 69 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 12 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 18 | 18 | 412,30 | 8 | 0 | 8 | 321,50 | 0,00 | 321,50 | 10 046 432,63 | 5 386 771,03 | 4 315 626,36 | 0,00 | 344 035,24 | 0,00 |
| 70 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 13 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 5 | 5 | 98,30 | 1 | 0 | 1 | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 1 499 872,94 | 832 729,46 | 667 143,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 15 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 16 | 16 | 404,00 | 8 | 0 | 8 | 226,50 | 0,00 | 226,50 | 8 404 720,61 | 3 795 034,65 | 3 040 402,40 | 0,00 | 1 569 283,56 | 0,00 |
| 72 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 23 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 3 | 3 | 103,70 | 2 | 0 | 2 | 103,70 | 0,00 | 103,70 | 3 129 513,56 | 1 737 505,93 | 1 392 007,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 37 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 10 | 10 | 411,10 | 8 | 2 | 6 | 330,80 | 76,80 | 254,00 | 10 357 271,50 | 5 542 593,65 | 4 440 464,08 | 0,00 | 374 213,77 | 0,00 |
| 74 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 40 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 11 | 11 | 414,60 | 4 | 1 | 3 | 156,20 | 46,00 | 110,20 | 4 894 957,56 | 2 617 149,72 | 2 096 736,66 | 0,00 | 181 071,18 | 0,00 |
| 75 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 6 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 16 | 16 | 415,00 | 11 | 6 | 5 | 397,60 | 194,00 | 203,60 | 12 481 840,01 | 6 661 835,66 | 5 337 147,87 | 0,00 | 482 856,48 | 0,00 |
| 76 | г. Кимовск, ул. 4-я Луговая, д. 2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2017 | 3 | 3 | 70,10 | 1 | 0 | 1 | 70,10 | 0,00 | 70,10 | 2 115 514,95 | 1 174 533,90 | 940 981,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2016 | 9 | 9 | 161,86 | 3 | 0 | 3 | 128,30 | 0,00 | 128,30 | 3 667 278,32 | 1 984 012,59 | 1 589 497,11 | 0,00 | 93 768,62 | 0,00 |
| 78 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 34 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2016 | 9 | 9 | 392,43 | 8 | 2 | 6 | 293,80 | 57,00 | 236,80 | 9 189 498,90 | 4 837 278,90 | 3 875 399,23 | 0,00 | 476 820,77 | 0,00 |
| 79 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 13 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2016 | 1 | 1 | 30,80 | 1 | 1 | 0 | 30,80 | 30,80 | 0,00 | 780 560,40 | 433 367,13 | 347 193,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 4 | 4 | 533,90 | 2 | 0 | 2 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 1 702 069,09 | 611 561,87 | 489 954,47 | 0,00 | 600 552,75 | 0,00 |
| 81 | г. Кимовск, ул. Докучаева, д. 1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | IV.2017 | 10 | 10 | 364,16 | 6 | 2 | 4 | 292,10 | 80,90 | 211,20 | 9 005 273,35 | 4 894 170,51 | 3 920 978,10 | 0,00 | 190 124,74 | 0,00 |
| 82 | г. Кимовск, ул. Докучаева, д. 3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 24 | 24 | 413,50 | 10 | 4 | 6 | 367,60 | 105,00 | 262,60 | 11 570 448,40 | 6 159 182,06 | 4 934 445,57 | 0,00 | 476 820,77 | 0,00 |
| 83 | г. Кимовск, ул. Докучаева, д. 5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 17 | 17 | 427,70 | 9 | 2 | 7 | 315,70 | 88,20 | 227,50 | 10 188 271,73 | 5 289 591,34 | 4 237 770,58 | 0,00 | 660 909,81 | 0,00 |
| 84 | г. Кимовск, ул. Докучаева, д. 6 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 22 | 22 | 418,90 | 10 | 4 | 6 | 380,70 | 168,30 | 212,40 | 11 660 003,76 | 6 195 499,09 | 4 963 541,07 | 0,00 | 500 963,60 | 0,00 |
| 85 | г. Кимовск, ул. Докучаева, д. 7 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 19 | 19 | 415,10 | 10 | 7 | 3 | 375,50 | 265,40 | 110,10 | 12 035 197,76 | 6 291 547,50 | 5 040 490,51 | 0,00 | 703 159,75 | 0,00 |
| 86 | г. Кимовск, ул. Ким, д. 2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2017 | 5 | 5 | 105,05 | 3 | 1 | 2 | 96,80 | 35,00 | 61,80 | 2 782 130,52 | 1 544 638,86 | 1 237 491,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Кимовск, ул. Комсомольская, д. 8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 34 | 34 | 553,80 | 13 | 7 | 6 | 523,70 | 287,90 | 235,80 | 16 474 459,53 | 8 774 656,27 | 7 029 839,89 | 0,00 | 669 963,37 | 0,00 |
| 88 | г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 10 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 9 | 8 | 356,21 | 3 | 0 | 3 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 3 352 834,68 | 1 673 836,47 | 1 340 998,67 | 0,00 | 337 999,54 | 0,00 |
| 89 | г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 12 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 20 | 20 | 413,30 | 10 | 0 | 10 | 393,50 | 0,00 | 393,50 | 12 539 179,21 | 6 593 139,66 | 5 282 111,89 | 0,00 | 663 927,66 | 0,00 |
| 90 | г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 14 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2016 | 3 | 3 | 272,77 | 2 | 0 | 2 | 53,70 | 0,00 | 53,70 | 1 732 247,63 | 899 749,94 | 720 837,13 | 0,00 | 111 660,56 | 0,00 |
| 91 | г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 7 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 26 | 26 | 471,10 | 10 | 0 | 10 | 370,10 | 0,00 | 370,10 | 12 919 428,69 | 6 201 069,86 | 4 968 004,09 | 0,00 | 1 750 354,74 | 0,00 |
| 92 | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 21 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2017 | 10 | 10 | 95,28 | 4 | 0 | 4 | 83,50 | 0,00 | 83,50 | 3 379 995,37 | 1 399 052,51 | 1 120 854,75 | 0,00 | 860 088,11 | 0,00 |
| 93 | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 22 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2017 | 11 | 11 | 214,10 | 6 | 0 | 6 | 206,90 | 0,00 | 206,90 | 6 701 661,78 | 3 372 136,66 | 2 701 596,52 | 0,00 | 627 928,60 | 0,00 |
| 94 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 18 | 18 | 414,40 | 11 | 7 | 4 | 414,10 | 230,40 | 183,70 | 13 085 410,61 | 6 938 295,13 | 5 558 634,14 | 0,00 | 588 481,34 | 0,00 |
| 95 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 12 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 24 | 24 | 410,80 | 10 | 4 | 6 | 381,70 | 136,20 | 245,50 | 12 338 767,01 | 6 510 354,51 | 5 215 788,34 | 0,00 | 612 624,16 | 0,00 |
| 96 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 24 | 24 | 411,20 | 11 | 6 | 5 | 385,80 | 207,80 | 178,00 | 12 711 196,83 | 6 464 125,24 | 5 178 751,63 | 0,00 | 1 068 319,96 | 0,00 |
| 97 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 20 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 3 | 3 | 201,00 | 3 | 2 | 1 | 77,40 | 54,00 | 23,40 | 2 737 192,68 | 1 296 846,28 | 1 038 971,95 | 0,00 | 401 374,45 | 0,00 |
| 98 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 28 | 28 | 557,40 | 14 | 7 | 7 | 457,10 | 240,30 | 216,80 | 14 784 461,85 | 7 658 765,29 | 6 135 840,78 | 0,00 | 989 855,78 | 0,00 |
| 99 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2016 | 1 | 1 | 187,10 | 1 | 1 | 0 | 42,20 | 42,20 | 0,00 | 1 273 533,97 | 707 066,06 | 566 467,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 7 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 15 | 15 | 437,60 | 7 | 0 | 7 | 267,40 | 0,00 | 267,40 | 8 425 845,57 | 4 480 319,05 | 3 589 419,87 | 0,00 | 356 106,65 | 0,00 |
| 101 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 14 | 8 | 298,11 | 5 | 2 | 3 | 260,70 | 94,40 | 166,30 | 7 867 542,78 | 4 368 059,75 | 3 499 483,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 9 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 17 | 17 | 408,70 | 8 | 2 | 6 | 344,10 | 72,30 | 271,80 | 10 535 324,82 | 5 765 436,74 | 4 618 995,43 | 0,00 | 150 892,65 | 0,00 |
| 103 | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | IV.2017 | 19 | 19 | 581,92 | 13 | 10 | 3 | 398,40 | 309,60 | 88,80 | 13 163 874,78 | 6 675 239,75 | 5 347 886,60 | 0,00 | 1 140 748,43 | 0,00 |
| 104 | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 12 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | IV.2015 | 25 | 25 | 412,90 | 10 | 4 | 6 | 346,60 | 107,70 | 238,90 | 11 926 555,06 | 5 807 324,54 | 4 652 553,96 | 0,00 | 1 466 676,56 | 0,00 |
| 105 | мкр. Весенний, ул. Шахтная, д. 1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 31 | 31 | 795,30 | 14 | 1 | 13 | 577,66 | 34,80 | 542,86 | 17 636 332,93 | 9 678 762,54 | 7 754 167,10 | 0,00 | 203 403,29 | 0,00 |
| 106 | мкр. Весенний, ул. Шахтная, д. 2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | IV.2017 | 15 | 15 | 616,38 | 13 | 1 | 12 | 444,10 | 29,70 | 414,40 | 14 168 819,84 | 7 440 948,73 | 5 961 336,45 | 0,00 | 766 534,66 | 0,00 |
| 107 | мкр. Весенний, ул. Шахтная, д. 23 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 1 | 1 | 73,10 | 1 | 0 | 1 | 40,80 | 0,00 | 40,80 | 884 466,16 | 491 055,61 | 393 410,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | мкр. Зеркальный, д. 1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 5 | 5 | 153,30 | 3 | 0 | 3 | 77,40 | 0,00 | 77,40 | 2 863 942,50 | 1 294 500,58 | 1 037 092,66 | 0,00 | 532 349,26 | 0,00 |
| 109 | мкр. Зеркальный, д. 2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 12 | 12 | 416,70 | 8 | 0 | 8 | 274,30 | 0,00 | 274,30 | 8 953 969,85 | 4 595 929,38 | 3 682 041,40 | 0,00 | 675 999,07 | 0,00 |
| 110 | мкр. Зеркальный, д. 3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 13 | 13 | 423,00 | 7 | 0 | 7 | 232,30 | 0,00 | 232,30 | 7 055 740,32 | 3 892 214,34 | 3 118 258,18 | 0,00 | 45 267,80 | 0,00 |
| 111 | мкр. Зубовский, д. 10 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 10 | 10 | 411,10 | 3 | 0 | 3 | 98,20 | 0,00 | 98,20 | 3 120 460,01 | 1 645 352,77 | 1 318 178,88 | 0,00 | 156 928,36 | 0,00 |
| 112 | мкр. Зубовский, д. 15 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 6 | 6 | 414,00 | 3 | 0 | 3 | 132,10 | 0,00 | 132,10 | 4 019 780,19 | 2 213 351,33 | 1 773 232,48 | 0,00 | 33 196,38 | 0,00 |
| 113 | мкр. Зубовский, д. 3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 9 | 9 | 423,00 | 4 | 0 | 4 | 241,30 | 0,00 | 241,30 | 7 318 293,53 | 4 043 010,42 | 3 239 068,87 | 0,00 | 36 214,24 | 0,00 |
| 114 | мкр. Зубовский, д. 4 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 13 | 13 | 422,50 | 6 | 0 | 6 | 242,40 | 0,00 | 242,40 | 7 451 079,06 | 4 061 441,05 | 3 253 834,62 | 0,00 | 135 803,39 | 0,00 |
| 115 | мкр. Зубовский, д. 40 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 8 | 8 | 408,40 | 4 | 0 | 4 | 184,50 | 0,00 | 184,50 | 5 604 153,02 | 3 091 319,61 | 2 476 619,17 | 0,00 | 36 214,24 | 0,00 |
| 116 | мкр. Зубовский, д. 41 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 7 | 7 | 380,30 | 5 | 0 | 5 | 195,10 | 0,00 | 195,10 | 5 951 206,11 | 3 268 923,88 | 2 618 907,32 | 0,00 | 63 374,91 | 0,00 |
| 117 | мкр. Зубовский, д. 42 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 12 | 12 | 373,60 | 7 | 0 | 7 | 268,50 | 0,00 | 268,50 | 9 322 147,91 | 4 498 749,68 | 3 604 185,62 | 0,00 | 1 219 212,61 | 0,00 |
| 118 | мкр. Зубовский, д. 49 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 9 | 9 | 412,30 | 5 | 0 | 5 | 187,20 | 0,00 | 187,20 | 5 773 152,79 | 3 136 558,44 | 2 512 862,38 | 0,00 | 123 731,97 | 0,00 |
| 119 | мкр. Зубовский, д. 7 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 10 | 10 | 410,80 | 5 | 0 | 5 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 6 180 562,94 | 3 418 044,45 | 2 738 375,67 | 0,00 | 24 142,82 | 0,00 |
| 120 | мкр. Зубовский, д. 8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2017 | 7 | 7 | 312,44 | 3 | 0 | 3 | 130,70 | 0,00 | 130,70 | 3 944 333,88 | 2 189 894,17 | 1 754 439,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | мкр. Мирный, ул. Кимовская, д. 7 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 8 | 8 | 380,70 | 5 | 1 | 4 | 234,90 | 45,00 | 189,90 | 7 101 008,10 | 3 935 777,65 | 3 153 159,04 | 0,00 | 12 071,41 | 0,00 |
| 122 | мкр. Угольный, д. 2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 7 | 7 | 107,20 | 2 | 0 | 2 | 97,70 | 0,00 | 97,70 | 2 948 442,38 | 1 636 975,21 | 1 311 467,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | мкр. Угольный, д. 3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 8 | 8 | 107,20 | 2 | 1 | 1 | 107,20 | 53,00 | 54,20 | 3 276 962,09 | 1 819 369,35 | 1 457 592,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 10 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2016 | 19 | 19 | 463,60 | 9 | 8 | 1 | 463,60 | 409,50 | 54,10 | 14 011 690,23 | 7 772 588,37 | 6 227 030,45 | 0,00 | 12 071,41 | 0,00 |
| 125 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 12 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | IV.2017 | 20 | 20 | 369,91 | 6 | 2 | 4 | 318,40 | 118,90 | 199,50 | 9 629 968,92 | 5 334 830,16 | 4 274 013,79 | 0,00 | 21 124,97 | 0,00 |
| 126 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 15 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | IV.2017 | 24 | 24 | 532,12 | 9 | 3 | 6 | 447,30 | 150,20 | 297,10 | 13 498 856,47 | 7 494 565,11 | 6 004 291,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 16 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | IV.2017 | 13 | 13 | 290,27 | 5 | 3 | 2 | 258,00 | 152,20 | 105,80 | 7 502 691,06 | 4 165 494,08 | 3 337 196,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 17 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | IV.2017 | 25 | 25 | 516,63 | 10 | 5 | 5 | 468,80 | 233,10 | 235,70 | 14 476 640,85 | 7 854 800,19 | 6 292 894,68 | 0,00 | 328 945,98 | 0,00 |
| 129 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 18 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2016 | 9 | 9 | 183,90 | 3 | 0 | 3 | 163,40 | 0,00 | 163,40 | 4 931 171,80 | 2 737 786,58 | 2 193 385,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 19 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2017 | 5 | 5 | 92,10 | 2 | 1 | 1 | 92,10 | 45,60 | 46,50 | 2 854 780,18 | 1 553 139,23 | 1 244 301,74 | 0,00 | 57 339,21 | 0,00 |
| 131 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 17 | 17 | 569,90 | 9 | 6 | 3 | 438,70 | 292,30 | 146,40 | 13 239 321,11 | 7 350 471,08 | 5 888 850,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | мкр. Шахтинский, ул. Шахтная, д. 5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2017 | 15 | 15 | 230,90 | 5 | 1 | 4 | 230,90 | 39,60 | 191,30 | 7 113 079,51 | 3 868 757,17 | 3 099 465,40 | 0,00 | 144 856,94 | 0,00 |
| 133 | мкр. Шахтинский, ул. Щорса, д. 4 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 3 | 3 | 80,30 | 2 | 2 | 0 | 74,20 | 74,20 | 0,00 | 2 239 246,92 | 1 243 229,89 | 996 017,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | мкр. Ясный, ул. Октябрьская, д. 6 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | IV.2015 | 2 | 2 | 101,70 | 2 | 1 | 1 | 101,70 | 51,30 | 50,40 | 2 577 369,88 | 1 430 955,76 | 1 146 414,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Киреевск | X | X | X | X | 461 | 461 | 10 499,93 | 195 | 165 | 30 | 10 499,90 | 8 925,50 | 1 574,40 | 320 246 950,00 | 177 801 106,64 | 142 445 843,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 18 | 18 | 429,90 | 8 | 6 | 2 | 429,90 | 321,60 | 108,30 | 13 111 950,00 | 7 279 754,64 | 5 832 195,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 10 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 15 | 15 | 417,20 | 9 | 8 | 1 | 417,20 | 396,90 | 20,30 | 12 724 600,00 | 7 064 697,92 | 5 659 902,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г Киреевск, ул. Л.Толстого, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 27 | 27 | 419,00 | 8 | 6 | 2 | 419,00 | 314,90 | 104,10 | 12 779 500,00 | 7 095 178,40 | 5 684 321,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 29 | 29 | 421,40 | 8 | 7 | 1 | 421,40 | 363,50 | 57,90 | 12 852 700,00 | 7 135 819,04 | 5 716 880,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 18 | 18 | 417,70 | 8 | 4 | 4 | 417,70 | 208,80 | 208,90 | 12 739 850,00 | 7 073 164,72 | 5 666 685,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 22 | 22 | 418,60 | 8 | 6 | 2 | 418,60 | 313,90 | 104,70 | 12 767 300,00 | 7 088 404,96 | 5 678 895,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 6 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 16 | 16 | 423,00 | 8 | 8 | 0 | 423,00 | 423,00 | 0,00 | 12 901 500,00 | 7 162 912,80 | 5 738 587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 8 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 19 | 19 | 417,00 | 8 | 6 | 2 | 417,00 | 324,70 | 92,30 | 12 718 500,00 | 7 061 311,20 | 5 657 188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 40 | 40 | 1 035,60 | 18 | 18 | 0 | 1 035,60 | 1 035,60 | 0,00 | 31 585 800,00 | 17 536 436,16 | 14 049 363,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 37 | 37 | 710,00 | 12 | 11 | 1 | 710,00 | 646,90 | 63,10 | 21 655 000,00 | 12 022 856,00 | 9 632 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 3-а | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 33 | 33 | 630,80 | 12 | 10 | 2 | 630,80 | 437,40 | 193,40 | 19 239 400,00 | 10 681 714,88 | 8 557 685,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 26 | 26 | 752,10 | 12 | 11 | 1 | 752,10 | 686,80 | 65,30 | 22 939 050,00 | 12 735 760,56 | 10 203 289,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 5-а | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 23 | 23 | 616,40 | 12 | 11 | 1 | 616,40 | 570,60 | 45,80 | 18 800 200,00 | 10 437 871,04 | 8 362 328,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 6 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 23 | 23 | 617,10 | 12 | 11 | 1 | 617,10 | 558,80 | 58,30 | 18 821 550,00 | 10 449 724,56 | 8 371 825,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 7 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 11 | 11 | 416,70 | 8 | 7 | 1 | 416,70 | 364,90 | 51,80 | 12 709 350,00 | 7 056 231,12 | 5 653 118,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Киреевск, ул. Тупиковая, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | IV.2017 | 3 | 3 | 43,03 | 1 | 0 | 1 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 1 311 500,00 | 728 144,80 | 583 355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 37 | 37 | 860,50 | 12 | 11 | 1 | 860,50 | 779,90 | 80,60 | 26 245 250,00 | 14 571 362,80 | 11 673 887,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 38 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 22 | 22 | 418,50 | 8 | 6 | 2 | 418,50 | 307,20 | 111,30 | 12 764 250,00 | 7 086 711,60 | 5 677 538,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 39 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 9 | 9 | 416,90 | 8 | 8 | 0 | 416,90 | 416,90 | 0,00 | 12 715 450,00 | 7 059 617,84 | 5 655 832,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 40 | 787 | 10.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 15 | 15 | 419,80 | 8 | 7 | 1 | 419,80 | 369,30 | 50,50 | 12 803 900,00 | 7 108 725,28 | 5 695 174,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 6 | 380 | 12.04.2004 | IV.2014 | II.2017 | 18 | 18 | 198,70 | 7 | 3 | 4 | 198,70 | 83,90 | 114,80 | 6 060 350,00 | 3 364 706,32 | 2 695 643,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Узловая | X | X | X | X | 741 | 741 | 15 994,35 | 298 | 174 | 124 | 14 147,30 | 8 357,34 | 5 789,96 | 434 735 410,00 | 239 564 719,28 | 191 927 930,72 | 0,00 | 3 242 760,00 | 0,00 |
| 156 | г. Узловая, км 220, д. 3 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 101,44 | 2 | 0 | 2 | 67,60 | 0,00 | 67,60 | 2 113 650,00 | 1 144 711,36 | 917 088,64 | 0,00 | 51 850,00 | 0,00 |
| 157 | г. Узловая, ст. Узловая-2, д. 4-а | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 143,90 | 1 | 0 | 1 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 991 250,00 | 489 381,04 | 392 068,96 | 0,00 | 109 800,00 | 0,00 |
| 158 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 17 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 87,74 | 2 | 2 | 0 | 84,70 | 84,70 | 0,00 | 2 583 350,00 | 1 434 275,92 | 1 149 074,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 1 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 61,09 | 1 | 0 | 1 | 40,10 | 0,00 | 40,10 | 1 223 050,00 | 679 037,36 | 544 012,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 10 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | II.2016 | 8 | 8 | 84,05 | 2 | 2 | 0 | 75,60 | 75,60 | 0,00 | 2 305 800,00 | 1 280 180,16 | 1 025 619,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 13 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 66,50 | 1 | 0 | 1 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 2 034 350,00 | 1 126 084,40 | 902 165,60 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| 162 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 2 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 12 | 12 | 128,50 | 4 | 2 | 2 | 127,70 | 41,20 | 86,50 | 4 346 250,00 | 2 162 420,72 | 1 732 429,28 | 0,00 | 451 400,00 | 0,00 |
| 163 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 3 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 39,91 | 1 | 0 | 1 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 1 152 900,00 | 640 090,08 | 512 809,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 8 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 37,21 | 1 | 1 | 0 | 26,50 | 26,50 | 0,00 | 854 000,00 | 448 740,40 | 359 509,60 | 0,00 | 45 750,00 | 0,00 |
| 165 | г. Узловая, ул. Андреева, д. 3 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | II.2016 | 7 | 7 | 218,80 | 4 | 0 | 4 | 200,60 | 0,00 | 200,60 | 6 118 300,00 | 3 396 880,16 | 2 721 419,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Узловая, ул. Андреева, д. 4 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | II.2016 | 6 | 6 | 215,50 | 1 | 0 | 1 | 49,90 | 0,00 | 49,90 | 1 521 950,00 | 844 986,64 | 676 963,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Узловая, ул. Генерала Васильева, д. 22 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2017 | 19 | 19 | 448,63 | 8 | 2 | 6 | 395,72 | 106,00 | 289,72 | 12 207 930,00 | 6 700 964,19 | 5 368 495,81 | 0,00 | 138 470,00 | 0,00 |
| 168 | г. Узловая, ул. Гоголя, д. 2-а | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 67,61 | 1 | 1 | 0 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 1 433 500,00 | 795 879,20 | 637 620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Узловая, ул. Железнодорожная, д. 29 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 17 | 17 | 428,80 | 8 | 5 | 3 | 426,70 | 266,00 | 160,70 | 13 014 350,00 | 7 225 567,12 | 5 788 782,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Узловая, ул. Железнодорожная, д. 48 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 16 | 16 | 408,40 | 7 | 1 | 6 | 358,10 | 51,10 | 307,00 | 10 922 050,00 | 6 063 922,16 | 4 858 127,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Узловая, ул. Железнодорожная, д. 49 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 28 | 28 | 478,00 | 8 | 3 | 5 | 478,00 | 161,00 | 317,00 | 14 579 000,00 | 8 094 260,80 | 6 484 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Узловая, ул. Железнодорожная, д. 50 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 11 | 11 | 320,60 | 3 | 1 | 2 | 167,30 | 51,30 | 116,00 | 5 102 650,00 | 2 832 991,28 | 2 269 658,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Узловая, ул. Красноармейская, д. 10 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2017 | 20 | 20 | 529,90 | 7 | 5 | 2 | 456,45 | 328,75 | 127,70 | 14 046 775,00 | 7 729 341,72 | 6 192 383,28 | 0,00 | 125 050,00 | 0,00 |
| 174 | г. Узловая, ул. Красноармейская, д. 12 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 18 | 18 | 574,50 | 9 | 5 | 4 | 574,50 | 352,90 | 221,60 | 17 640 590,00 | 9 728 353,20 | 7 793 896,80 | 0,00 | 118 340,00 | 0,00 |
| 175 | г. Узловая, ул. Красноармейская, д. 22 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 21 | 21 | 396,20 | 9 | 6 | 3 | 391,60 | 287,80 | 103,80 | 12 294 550,00 | 6 631 197,76 | 5 312 602,24 | 0,00 | 350 750,00 | 0,00 |
| 176 | г. Узловая, ул. Красноармейская, д. 4 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 26 | 26 | 570,00 | 10 | 5 | 5 | 570,00 | 285,90 | 284,10 | 17 470 400,00 | 9 652 152,00 | 7 732 848,00 | 0,00 | 85 400,00 | 0,00 |
| 177 | г. Узловая, ул. Красноармейская, д. 5а | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 46 | 46 | 997,30 | 23 | 19 | 4 | 939,90 | 778,20 | 161,70 | 28 666 950,00 | 15 915 890,64 | 12 751 059,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Узловая, ул. Молодежная, д. 32 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | II.2017 | 17 | 17 | 373,02 | 7 | 3 | 4 | 311,10 | 138,50 | 172,60 | 9 514 475,00 | 5 268 042,96 | 4 220 507,04 | 0,00 | 25 925,00 | 0,00 |
| 179 | г. Узловая, ул. Молодежная, д. 64 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | II.2017 | 23 | 23 | 454,42 | 11 | 3 | 8 | 350,70 | 87,50 | 263,20 | 10 943 400,00 | 5 938 613,52 | 4 757 736,48 | 0,00 | 247 050,00 | 0,00 |
| 180 | г. Узловая, ул. Новая Любовка, д. 1 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 7 | 7 | 179,90 | 4 | 2 | 2 | 179,90 | 90,20 | 89,70 | 5 486 950,00 | 3 046 354,64 | 2 440 595,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Узловая, ул. Папанина, д. 43 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | II.2016 | 10 | 10 | 128,48 | 3 | 0 | 3 | 125,70 | 0,00 | 125,70 | 3 855 200,00 | 2 128 553,52 | 1 705 296,48 | 0,00 | 21 350,00 | 0,00 |
| 182 | г. Узловая, ул. Пионеров, д. 1 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 78,85 | 2 | 0 | 2 | 76,70 | 0,00 | 76,70 | 2 339 350,00 | 1 298 807,12 | 1 040 542,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Узловая, ул. Полевая, д. 1 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | II.2017 | 7 | 7 | 101,03 | 2 | 1 | 1 | 91,70 | 41,30 | 50,40 | 2 796 850,00 | 1 552 811,12 | 1 244 038,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Узловая, ул. Полевая, д. 2 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 190,01 | 4 | 4 | 0 | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 5 795 000,00 | 3 200 450,40 | 2 564 049,60 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 |
| 185 | г. Узловая, ул. Полевая, д. 3 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2017 | 17 | 17 | 348,87 | 8 | 3 | 5 | 316,70 | 122,50 | 194,20 | 9 731 025,00 | 5 362 871,12 | 4 296 478,88 | 0,00 | 71 675,00 | 0,00 |
| 186 | г. Узловая, ул. Полевая, д. 4 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2017 | 30 | 30 | 402,57 | 9 | 4 | 5 | 384,80 | 177,50 | 207,30 | 11 736 400,00 | 6 516 049,28 | 5 220 350,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Узловая, ул. Полевая, д. 5-а | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2017 | 29 | 29 | 496,46 | 11 | 8 | 3 | 432,90 | 321,50 | 111,40 | 13 301 050,00 | 7 330 555,44 | 5 872 894,56 | 0,00 | 97 600,00 | 0,00 |
| 188 | г. Узловая, ул. Пушкина, д. 1 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 20 | 20 | 440,80 | 9 | 5 | 4 | 440,80 | 247,50 | 193,30 | 13 462 090,00 | 7 464 330,88 | 5 980 069,12 | 0,00 | 17 690,00 | 0,00 |
| 189 | г. Узловая, ул. Пушкина, д. 16 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 24 | 24 | 433,10 | 8 | 5 | 3 | 433,10 | 299,40 | 133,70 | 13 209 550,00 | 7 333 942,16 | 5 875 607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Узловая, ул. Пушкина, д. 4 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 17 | 17 | 502,30 | 8 | 6 | 2 | 502,30 | 362,80 | 139,50 | 15 320 150,00 | 8 505 747,28 | 6 814 402,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Узловая, ул. Пушкина, д. 8 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 29 | 29 | 480,20 | 9 | 8 | 1 | 439,15 | 392,45 | 46,70 | 13 438 300,00 | 7 436 390,44 | 5 957 684,56 | 0,00 | 44 225,00 | 0,00 |
| 192 | г. Узловая, ул. Тельмана, д. 1 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | IV.2015 | 7 | 7 | 121,80 | 2 | 2 | 0 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 2 562 000,00 | 1 422 422,40 | 1 139 577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Узловая, ул. Тельмана, д. 11 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | IV.2017 | 7 | 7 | 33,07 | 1 | 0 | 1 | 27,41 | 0,00 | 27,41 | 854 000,00 | 464 149,98 | 371 855,02 | 0,00 | 17 995,00 | 0,00 |
| 194 | г. Узловая, ул. Тельмана, д. 4 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | IV.2017 | 4 | 4 | 148,11 | 2 | 0 | 2 | 115,90 | 0,00 | 115,90 | 3 580 700,00 | 1 962 604,24 | 1 572 345,76 | 0,00 | 45 750,00 | 0,00 |
| 195 | г. Узловая, ул. Тельмана, д. 5 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | IV.2015 | 4 | 4 | 81,80 | 2 | 1 | 1 | 75,30 | 37,70 | 37,60 | 2 296 650,00 | 1 275 100,08 | 1 021 549,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Узловая, ул. Тельмана, д. 6 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 241,30 | 1 | 1 | 0 | 41,80 | 41,80 | 0,00 | 1 274 900,00 | 707 824,48 | 567 075,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Узловая, ул. Тельмана, д. 8 | 1162 | 01.12.2003 | III.2015 | II.2017 | 13 | 13 | 207,40 | 4 | 0 | 4 | 157,32 | 0,00 | 157,32 | 4 886 100,00 | 2 663 993,95 | 2 134 266,05 | 0,00 | 87 840,00 | 0,00 |
| 198 | г. Узловая, ул. Тульская, д. 15 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 25 | 25 | 591,00 | 12 | 10 | 2 | 591,00 | 471,00 | 120,00 | 18 034 650,00 | 10 007 757,60 | 8 017 742,40 | 0,00 | 9 150,00 | 0,00 |
| 199 | г. Узловая, ул. Тульская, д. 18 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 29 | 29 | 584,40 | 11 | 10 | 1 | 548,80 | 505,30 | 43,50 | 16 738 400,00 | 9 293 159,68 | 7 445 240,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Узловая, ул. Тульская, д. 22 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 19 | 19 | 375,20 | 8 | 6 | 2 | 375,20 | 276,10 | 99,10 | 11 443 600,00 | 6 353 486,72 | 5 090 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Узловая, ул. Тульская, д. 3-а | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 25 | 25 | 571,40 | 9 | 7 | 2 | 529,65 | 388,35 | 141,30 | 16 383 075,00 | 8 968 881,24 | 7 185 443,76 | 0,00 | 228 750,00 | 0,00 |
| 202 | г. Узловая, ул. Тульская, д. 9-а | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2017 | 19 | 19 | 430,58 | 9 | 7 | 2 | 366,60 | 261,90 | 104,70 | 11 663 200,00 | 6 207 857,76 | 4 973 442,24 | 0,00 | 481 900,00 | 0,00 |
| 203 | г. Узловая, ул. Ударников, д. 5 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 244,00 | 1 | 0 | 1 | 53,70 | 0,00 | 53,70 | 1 637 850,00 | 909 334,32 | 728 515,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Узловая, ул. Широкая, д. 1 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2017 | 37 | 37 | 669,90 | 16 | 11 | 5 | 669,80 | 500,19 | 169,61 | 20 596 650,00 | 11 342 125,28 | 9 086 774,72 | 0,00 | 167 750,00 | 0,00 |
| 205 | г. Узловая, ул. Широкая, д. 2 | 691 | 14.09.2001 | III.2015 | IV.2015 | 31 | 31 | 679,80 | 12 | 7 | 5 | 625,10 | 376,90 | 248,20 | 19 230 250,00 | 10 585 193,36 | 8 480 356,64 | 0,00 | 164 700,00 | 0,00 |
| Итого по Шахтерское | X | X | X | X | 539 | 539 | 9 715,30 | 260 | 152 | 108 | 9 040,00 | 5 614,00 | 3 426,00 | 275 720 000,00 | 153 079 744,00 | 122 640 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | п. Дубовка (квартал 11), ул. Шахтная, д. 1 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 6 | 6 | 98,10 | 2 | 1 | 1 | 98,10 | 52,20 | 45,90 | 2 992 050,00 | 1 661 186,16 | 1 330 863,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | п. Дубовка (квартал 11), ул. Шахтная, д. 11 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 44,60 | 1 | 1 | 0 | 44,60 | 44,60 | 0,00 | 1 360 300,00 | 755 238,56 | 605 061,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | п. Дубовка (квартал 5/15), ул. Луговая, д. 1 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 36 | 36 | 814,90 | 19 | 9 | 10 | 612,70 | 343,10 | 269,60 | 18 687 350,00 | 10 375 216,72 | 8 312 133,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | п. Дубовка (квартал 5/15), ул. Луговая, д. 14 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 23 | 23 | 577,10 | 12 | 9 | 3 | 577,10 | 539,20 | 37,90 | 17 601 550,00 | 9 772 380,56 | 7 829 169,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | п. Дубовка, ул. Гастелло, д. 3-а | 691 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 37 | 37 | 533,00 | 13 | 8 | 5 | 533,00 | 345,30 | 187,70 | 16 256 500,00 | 9 025 608,80 | 7 230 891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | п. Дубовка, ул. Горького, д. 14 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 15 | 15 | 442,90 | 13 | 8 | 5 | 442,90 | 301,10 | 141,80 | 13 508 450,00 | 7 499 891,44 | 6 008 558,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | п. Дубовка, ул. Горького, д. 16 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 22 | 22 | 511,90 | 13 | 11 | 2 | 449,90 | 386,00 | 63,90 | 13 721 950,00 | 7 618 426,64 | 6 103 523,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | п. Дубовка, ул. Горького, д. 2 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 11 | 11 | 168,30 | 3 | 1 | 2 | 168,30 | 65,00 | 103,30 | 5 133 150,00 | 2 849 924,88 | 2 283 225,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | п. Дубовка, ул. Горького, д. 21 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 19 | 19 | 315,70 | 9 | 5 | 4 | 315,70 | 223,40 | 92,30 | 9 628 850,00 | 5 345 937,52 | 4 282 912,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | п. Дубовка, ул. Горького, д. 3 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 20 | 20 | 421,50 | 10 | 4 | 6 | 397,20 | 149,60 | 247,60 | 12 114 600,00 | 6 726 025,92 | 5 388 574,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 34 | 34 | 576,30 | 14 | 5 | 9 | 481,60 | 204,70 | 276,90 | 14 688 800,00 | 8 155 221,76 | 6 533 578,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 2 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 17 | 17 | 265,60 | 6 | 2 | 4 | 225,30 | 92,80 | 132,50 | 6 871 650,00 | 3 815 140,08 | 3 056 509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 2а | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 6 | 6 | 109,50 | 4 | 3 | 1 | 82,50 | 64,10 | 18,40 | 2 516 250,00 | 1 397 022,00 | 1 119 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 23 | 23 | 392,70 | 12 | 9 | 3 | 386,50 | 291,00 | 95,50 | 11 788 250,00 | 6 544 836,40 | 5 243 413,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 28 | 28 | 313,60 | 8 | 3 | 5 | 313,60 | 107,60 | 206,00 | 9 564 800,00 | 5 310 376,96 | 4 254 423,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 4-а | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 23 | 23 | 298,60 | 9 | 6 | 3 | 277,60 | 190,60 | 87,00 | 8 466 800,00 | 4 700 767,36 | 3 766 032,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 6 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 13 | 13 | 319,30 | 9 | 7 | 2 | 274,80 | 206,90 | 67,90 | 8 381 400,00 | 4 653 353,28 | 3 728 046,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 15 | 15 | 271,70 | 8 | 6 | 2 | 270,90 | 212,10 | 58,80 | 8 262 450,00 | 4 587 312,24 | 3 675 137,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | п. Дубовка, ул. Кольцевая, д. 13 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 31 | 31 | 451,00 | 13 | 9 | 4 | 407,60 | 287,00 | 120,60 | 12 431 800,00 | 6 902 135,36 | 5 529 664,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | п. Дубовка, ул. Островского, д. 15 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 5 | 5 | 115,00 | 3 | 3 | 0 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 3 507 500,00 | 1 947 364,00 | 1 560 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | п. Дубовка, ул. Островского, д. 21-а | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 16 | 16 | 318,10 | 10 | 3 | 7 | 283,80 | 93,70 | 190,10 | 8 655 900,00 | 4 805 755,68 | 3 850 144,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | п. Дубовка, ул. Островского, д. 23-а | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 19 | 19 | 269,00 | 7 | 2 | 5 | 269,00 | 87,30 | 181,70 | 8 204 500,00 | 4 555 138,40 | 3 649 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | п. Дубовка, ул. Островского, д. 25 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 20 | 20 | 372,90 | 14 | 10 | 4 | 338,80 | 243,60 | 95,20 | 10 333 400,00 | 5 737 103,68 | 4 596 296,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | п. Дубовка, ул. Панфилова, д. 3 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 15 | 15 | 330,50 | 10 | 7 | 3 | 296,20 | 195,40 | 100,80 | 9 034 100,00 | 5 015 732,32 | 4 018 367,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | п. Дубовка, ул. Советская, д. 3 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 25 | 25 | 344,40 | 9 | 7 | 2 | 338,20 | 272,10 | 66,10 | 10 315 100,00 | 5 726 943,52 | 4 588 156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | п. Дубовка, ул. Театральная, д. 15 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 20 | 20 | 430,60 | 10 | 8 | 2 | 430,60 | 349,70 | 80,90 | 13 133 300,00 | 7 291 608,16 | 5 841 691,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | п. Дубовка, ул. Чапаева, д. 3 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 86,50 | 2 | 0 | 2 | 86,50 | 0,00 | 86,50 | 2 638 250,00 | 1 464 756,40 | 1 173 493,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | п. Дубовка, ул. Щербакова, д. 22 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 33 | 33 | 393,20 | 14 | 5 | 9 | 393,20 | 150,90 | 242,30 | 11 992 600,00 | 6 658 291,52 | 5 334 308,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | п. Южный, ул. Шахтера, д. 2 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 76,30 | 2 | 0 | 2 | 76,30 | 0,00 | 76,30 | 2 327 150,00 | 1 292 033,68 | 1 035 116,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | п. Южный, ул. Шахтера, д. 5 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 52,50 | 1 | 0 | 1 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 1 601 250,00 | 889 014,00 | 712 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | X | X | X | X | 40 | 24 | 601,98 | 15 | 5 | 10 | 448,30 | 170,50 | 277,80 | 13 673 149,24 | 0,00 | 0,00 | 13 673 149,24 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Кимовск | X | X | X | X | 40 | 24 | 601,98 | 15 | 5 | 10 | 448,30 | 170,50 | 277,80 | 13 673 149,24 | 0,00 | 0,00 | 13 673 149,24 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Кимовск, ул. Докучаева, д. 8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 17 | 17 | 428,70 | 10 | 5 | 5 | 336,80 | 170,50 | 166,30 | 9 715 392,38 | 0,00 | 0,00 | 9 715 392,38 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 10 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 9 | 1 | 67,39 | 1 | 0 | 1 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 697 118,95 | 0,00 | 0,00 | 697 118,95 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2014 | II.2015 | 14 | 6 | 105,89 | 4 | 0 | 4 | 92,60 | 0,00 | 92,60 | 3 260 637,91 | 0,00 | 0,00 | 3 260 637,91 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч. | X | 436 | X | X | 3 965 | 3 965 | 93 669,19 | 1 755 | 810 | 945 | 70 630,90 | 33 274,95 | 37 355,95 | 2 180 850 650,00 | 1 077 121 225,00 | 1 077 121 225,00 | 26 608 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 3 965 | 3 965 | 93 669,19 | 1 755 | 810 | 945 | 70 630,90 | 33 274,95 | 37 355,95 | 2 180 850 650,00 | 1 077 121 225,00 | 1 077 121 225,00 | 26 608 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бегичевское | X | X | X | X | 23 | 23 | 710,61 | 12 | 0 | 12 | 617,00 | 0,00 | 617,00 | 18 818 500,00 | 9 409 250,00 | 9 409 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | мкр. Красницкий, ул. Полевая, д. 1 | 113 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 78,10 | 1 | 0 | 1 | 78,10 | 0,00 | 78,10 | 2 382 050,00 | 1 191 025,00 | 1 191 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | мкр. Красницкий, ул. Полевая, д. 8 | 113 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 79,40 | 1 | 0 | 1 | 79,40 | 0,00 | 79,40 | 2 421 700,00 | 1 210 850,00 | 1 210 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | мкр. Красницкий, ул. Свободы, д. 6 | 113 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 11 | 11 | 231,10 | 3 | 0 | 3 | 137,90 | 0,00 | 137,90 | 4 205 950,00 | 2 102 975,00 | 2 102 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | мкр. Красницкий, ул. Свободы, д. 8 | 113 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 6 | 6 | 228,40 | 5 | 0 | 5 | 228,40 | 0,00 | 228,40 | 6 966 200,00 | 3 483 100,00 | 3 483 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | х. Соколовский, д. 7 | 30 | 22.12.2008 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 93,61 | 2 | 0 | 2 | 93,20 | 0,00 | 93,20 | 2 842 600,00 | 1 421 300,00 | 1 421 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бородинское | X | X | X | X | 574 | 574 | 9 261,81 | 213 | 74 | 139 | 8 056,91 | 3 042,80 | 5 014,11 | 245 735 755,00 | 122 867 877,50 | 122 867 877,50 | - | - | 0,00 |
| 244 | п. Гвардейский, ул. Герцена, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 26,40 | 1 | 0 | 1 | 26,40 | 0,00 | 26,40 | 805 200,00 | 402 600,00 | 402 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | п. Гвардейский, ул. Герцена, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 72,50 | 2 | 0 | 2 | 72,50 | 0,00 | 72,50 | 2 211 250,00 | 1 105 625,00 | 1 105 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | п. Гвардейский, ул. Герцена, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 54,10 | 1 | 0 | 1 | 54,10 | 0,00 | 54,10 | 1 650 050,00 | 825 025,00 | 825 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | п. Гвардейский, ул. Герцена, д. 7 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 53,20 | 1 | 0 | 1 | 53,20 | 0,00 | 53,20 | 1 622 600,00 | 811 300,00 | 811 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | п. Гвардейский, ул. Герцена, д. 9 | 380 | 12.04.2004 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 27,80 | 1 | 0 | 1 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 847 900,00 | 423 950,00 | 423 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | п. Гвардейский, ул. Ленина, д. 14 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 40,00 | 1 | 0 | 1 | 25,70 | 0,00 | 25,70 | 783 850,00 | 391 925,00 | 391 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | п. Гвардейский, ул. Ленина, д. 16 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 103,50 | 3 | 1 | 2 | 103,50 | 25,80 | 77,70 | 3 156 750,00 | 1 578 375,00 | 1 578 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | п. Гвардейский, ул. Ленина, д. 18 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 106,80 | 2 | 2 | 0 | 75,10 | 75,10 | 0,00 | 2 290 550,00 | 1 145 275,00 | 1 145 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | п. Гвардейский, ул. Ленина, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 40,00 | 1 | 0 | 1 | 25,70 | 0,00 | 25,70 | 783 850,00 | 391 925,00 | 391 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | п. Гвардейский, ул. Ленина, д. 7 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 7 | 7 | 26,43 | 1 | 1 | 0 | 26,30 | 26,30 | 0,00 | 802 150,00 | 401 075,00 | 401 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 50,79 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1 525 000,00 | 762 500,00 | 762 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 11 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 28,79 | 1 | 0 | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 305 000,00 | 152 500,00 | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 12 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 87,40 | 2 | 0 | 2 | 87,40 | 0,00 | 87,40 | 2 665 700,00 | 1 332 850,00 | 1 332 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 13 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 67,50 | 1 | 0 | 1 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 1 003 450,00 | 501 725,00 | 501 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 14 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 3 | 3 | 79,86 | 3 | 0 | 3 | 75,50 | 0,00 | 75,50 | 2 302 750,00 | 1 151 375,00 | 1 151 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 18 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 35,63 | 1 | 0 | 1 | 26,60 | 0,00 | 26,60 | 811 300,00 | 405 650,00 | 405 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 11,79 | 1 | 0 | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 305 000,00 | 152 500,00 | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 51,25 | 1 | 1 | 0 | 51,20 | 51,20 | 0,00 | 1 561 600,00 | 780 800,00 | 780 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 12,98 | 1 | 0 | 1 | 11,20 | 0,00 | 11,20 | 341 600,00 | 170 800,00 | 170 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 7 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 78,00 | 3 | 0 | 3 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 2 379 000,00 | 1 189 500,00 | 1 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 8 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 43,70 | 1 | 0 | 1 | 43,70 | 0,00 | 43,70 | 1 332 850,00 | 666 425,00 | 666 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 9 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 100,90 | 2 | 0 | 2 | 68,20 | 0,00 | 68,20 | 2 080 100,00 | 1 040 050,00 | 1 040 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | п. Гвардейский, ул. Некрасова, д. 10 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 50,90 | 1 | 0 | 1 | 50,90 | 0,00 | 50,90 | 1 552 450,00 | 776 225,00 | 776 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | п. Гвардейский, ул. Некрасова, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 6 | 6 | 51,80 | 1 | 0 | 1 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | 1 579 900,00 | 789 950,00 | 789 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | п. Гвардейский, ул. Некрасова, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 52,20 | 1 | 0 | 1 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 1 592 100,00 | 796 050,00 | 796 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | п. Гвардейский, ул. Некрасова, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 51,75 | 1 | 0 | 1 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 1 573 800,00 | 786 900,00 | 786 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | п. Гвардейский, ул. Некрасова, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 52,66 | 1 | 0 | 1 | 52,10 | 0,00 | 52,10 | 1 589 050,00 | 794 525,00 | 794 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | п. Гвардейский, ул. Некрасова, д. 6 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 52,45 | 1 | 0 | 1 | 52,40 | 0,00 | 52,40 | 1 598 200,00 | 799 100,00 | 799 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | п. Гвардейский, ул. Некрасова, д. 8 | 380 | 12.02.2004 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 100,40 | 2 | 0 | 2 | 100,40 | 0,00 | 100,40 | 3 062 200,00 | 1 531 100,00 | 1 531 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | п. Гвардейский, ул. Пушкина, д. 10 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 34,73 | 1 | 0 | 1 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 1 052 250,00 | 526 125,00 | 526 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | п. Гвардейский, ул. Пушкина, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 82,40 | 3 | 0 | 3 | 82,40 | 0,00 | 82,40 | 2 513 200,00 | 1 256 600,00 | 1 256 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | п. Гвардейский, ул. Пушкина, д. 6 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 8 | 8 | 110,50 | 2 | 2 | 0 | 110,50 | 110,50 | 0,00 | 3 370 250,00 | 1 685 125,00 | 1 685 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | п. Гвардейский, ул. Пушкина, д. 7 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 86,40 | 1 | 0 | 1 | 40,80 | 0,00 | 40,80 | 1 244 400,00 | 622 200,00 | 622 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | п. Гвардейский, ул. Трудовая, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 20,42 | 1 | 0 | 1 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 576 450,00 | 288 225,00 | 288 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | п. Гвардейский, ул. Трудовая, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 53,00 | 1 | 1 | 0 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 1 616 500,00 | 808 250,00 | 808 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | п. Гвардейский, ул. Трудовая, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 106,90 | 1 | 0 | 1 | 26,90 | 0,00 | 26,90 | 820 450,00 | 410 225,00 | 410 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | п. Гвардейский, ул. Трудовая, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 26,50 | 1 | 1 | 0 | 26,50 | 26,50 | 0,00 | 808 250,00 | 404 125,00 | 404 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | п. Гвардейский, ул. Трудовая, д. 6 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 74,51 | 3 | 0 | 3 | 63,10 | 0,00 | 63,10 | 1 924 550,00 | 962 275,00 | 962 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | п. Гвардейский, ул. Трудовая, д. 9 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 78,45 | 3 | 0 | 3 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 2 336 300,00 | 1 168 150,00 | 1 168 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | п. Гвардейский, ул. Шахтерская, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 8 | 8 | 105,40 | 2 | 0 | 2 | 105,40 | 0,00 | 105,40 | 3 214 700,00 | 1 607 350,00 | 1 607 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | п. Гвардейский, ул. Шахтерская, д. 3 | 380 | 12.04.2004 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 46,70 | 1 | 0 | 1 | 46,70 | 0,00 | 46,70 | 1 424 350,00 | 712 175,00 | 712 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | п. Гвардейский, ул. Шахтерская, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 52,30 | 1 | 0 | 1 | 26,20 | 0,00 | 26,20 | 799 100,00 | 399 550,00 | 399 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | п. Гвардейский, ул. Шахтерская, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 104,90 | 1 | 0 | 1 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 1 604 300,00 | 802 150,00 | 802 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | п. Круглянский, ул. Лесная, д. 10 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 11 | 11 | 104,70 | 2 | 1 | 1 | 104,70 | 52,20 | 52,50 | 3 193 350,00 | 1 596 675,00 | 1 596 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | п. Круглянский, ул. Лесная, д. 11 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 104,10 | 2 | 2 | 0 | 104,10 | 104,10 | 0,00 | 3 175 050,00 | 1 587 525,00 | 1 587 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | п. Круглянский, ул. Лесная, д. 14 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 104,00 | 2 | 2 | 0 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 3 172 000,00 | 1 586 000,00 | 1 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | п. Круглянский, ул. Лесная, д. 20 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 52,85 | 1 | 0 | 1 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 1 610 400,00 | 805 200,00 | 805 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | п. Круглянский, ул. Лесная, д. 21 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 53,90 | 1 | 0 | 1 | 53,90 | 0,00 | 53,90 | 1 643 950,00 | 821 975,00 | 821 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | п. Круглянский, ул. Лесная, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 51,35 | 1 | 0 | 1 | 51,20 | 0,00 | 51,20 | 1 561 600,00 | 780 800,00 | 780 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | п. Круглянский, ул. Лесная, д. 8 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 5 | 5 | 103,90 | 2 | 2 | 0 | 103,90 | 103,90 | 0,00 | 3 168 950,00 | 1 584 475,00 | 1 584 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | п. Круглянский, ул. Лесная, д. 9 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 103,50 | 2 | 1 | 1 | 103,50 | 51,80 | 51,70 | 3 156 750,00 | 1 578 375,00 | 1 578 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | п. Круглянский, ул. Советская, д. 7 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 419,10 | 1 | 1 | 0 | 58,30 | 58,30 | 0,00 | 1 778 150,00 | 889 075,00 | 889 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | п. Круглянский, ул. Строительная, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 6 | 6 | 132,51 | 3 | 0 | 3 | 105,70 | 0,00 | 105,70 | 3 223 850,00 | 1 611 925,00 | 1 611 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | п. Круглянский, ул. Строительная, д. 17 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 55,90 | 1 | 0 | 1 | 55,70 | 0,00 | 55,70 | 1 698 850,00 | 849 425,00 | 849 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | п. Круглянский, ул. Строительная, д. 18 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 42,60 | 1 | 1 | 0 | 42,60 | 42,60 | 0,00 | 1 299 300,00 | 649 650,00 | 649 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | п. Круглянский, ул. Строительная, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 38,90 | 1 | 0 | 1 | 38,90 | 0,00 | 38,90 | 1 186 450,00 | 593 225,00 | 593 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | п. Круглянский, ул. Строительная, д. 6 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 6 | 6 | 282,96 | 5 | 5 | 0 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 7 899 500,00 | 3 949 750,00 | 3 949 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | п. Круглянский, ул. Строительная, д. 8 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 181,50 | 3 | 3 | 0 | 165,80 | 165,80 | 0,00 | 5 056 900,00 | 2 528 450,00 | 2 528 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | п. Круглянский, ул. Строительная, д. 9 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 44,56 | 1 | 0 | 1 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 1 277 950,00 | 638 975,00 | 638 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | п. Круглянский, ул. Шахтерская, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 4 | 4 | 163,87 | 2 | 0 | 2 | 100,30 | 0,00 | 100,30 | 3 059 150,00 | 1 529 575,00 | 1 529 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | п. Круглянский, ул. Шахтерская, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 68,63 | 1 | 0 | 1 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 1 451 800,00 | 725 900,00 | 725 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 52,60 | 1 | 0 | 1 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 1 604 300,00 | 802 150,00 | 802 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 10 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 51,85 | 1 | 0 | 1 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | 1 579 900,00 | 789 950,00 | 789 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 12 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 4 | 4 | 74,05 | 3 | 0 | 3 | 62,40 | 0,00 | 62,40 | 1 903 200,00 | 951 600,00 | 951 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 14 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 8 | 8 | 78,70 | 2 | 2 | 0 | 78,70 | 78,70 | 0,00 | 2 400 350,00 | 1 200 175,00 | 1 200 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 15 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 4 | 4 | 26,25 | 1 | 0 | 1 | 26,10 | 0,00 | 26,10 | 796 050,00 | 398 025,00 | 398 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 16 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 79,50 | 2 | 2 | 0 | 79,50 | 79,50 | 0,00 | 2 424 750,00 | 1 212 375,00 | 1 212 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 17 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 4 | 4 | 28,79 | 2 | 0 | 2 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 610 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 20 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 53,40 | 1 | 0 | 1 | 53,40 | 0,00 | 53,40 | 1 628 700,00 | 814 350,00 | 814 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 21 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 77,01 | 2 | 0 | 2 | 77,01 | 0,00 | 77,01 | 2 348 805,00 | 1 174 402,50 | 1 174 402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 23 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 3 | 3 | 69,58 | 2 | 0 | 2 | 67,10 | 0,00 | 67,10 | 2 046 550,00 | 1 023 275,00 | 1 023 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 24 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 28,86 | 2 | 0 | 2 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 610 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 25 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 5 | 5 | 46,60 | 1 | 1 | 0 | 46,60 | 46,60 | 0,00 | 1 421 300,00 | 710 650,00 | 710 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 27 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 35,70 | 1 | 0 | 1 | 35,70 | 0,00 | 35,70 | 1 088 850,00 | 544 425,00 | 544 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 29 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 52,00 | 1 | 0 | 1 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 1 586 000,00 | 793 000,00 | 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 31 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 3 | 3 | 26,30 | 1 | 1 | 0 | 26,30 | 26,30 | 0,00 | 802 150,00 | 401 075,00 | 401 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 60,47 | 1 | 1 | 0 | 58,80 | 58,80 | 0,00 | 1 793 400,00 | 896 700,00 | 896 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 58,70 | 1 | 0 | 1 | 58,70 | 0,00 | 58,70 | 1 790 350,00 | 895 175,00 | 895 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 7 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 3 | 3 | 79,30 | 2 | 0 | 2 | 77,30 | 0,00 | 77,30 | 2 357 650,00 | 1 178 825,00 | 1 178 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 9 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 3 | 3 | 108,00 | 1 | 0 | 1 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 1 159 000,00 | 579 500,00 | 579 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | п. Стахановский, д. 7 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 69,49 | 1 | 0 | 1 | 52,30 | 0,00 | 52,30 | 1 595 150,00 | 797 575,00 | 797 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | п. Фатеево, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 15 | 15 | 235,51 | 4 | 0 | 4 | 172,80 | 0,00 | 172,80 | 5 270 400,00 | 2 635 200,00 | 2 635 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | р.п. Бородинский, ул. Гоголя, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 29 | 29 | 238,90 | 7 | 7 | 0 | 238,90 | 238,90 | 0,00 | 7 286 450,00 | 3 643 225,00 | 3 643 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | р.п. Бородинский, ул. Гоголя, д. 11 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 79,20 | 2 | 0 | 2 | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 2 333 250,00 | 1 166 625,00 | 1 166 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | р.п. Бородинский, ул. Гоголя, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 14 | 14 | 128,00 | 3 | 0 | 3 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 3 904 000,00 | 1 952 000,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | р.п. Бородинский, ул. Гоголя, д. 5 | 380 | 29.08.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 9 | 9 | 58,80 | 1 | 0 | 1 | 58,80 | 0,00 | 58,80 | 1 793 400,00 | 896 700,00 | 896 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | р.п. Бородинский, ул. Горняков, д. 12 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 10 | 10 | 74,90 | 2 | 2 | 0 | 74,90 | 74,90 | 0,00 | 2 284 450,00 | 1 142 225,00 | 1 142 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | р.п. Бородинский, ул. Горняков, д. 15 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 11 | 11 | 83,93 | 2 | 0 | 2 | 73,30 | 0,00 | 73,30 | 2 235 650,00 | 1 117 825,00 | 1 117 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | р.п. Бородинский, ул. Горняков, д. 21 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 8 | 8 | 38,72 | 1 | 0 | 1 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 1 174 250,00 | 587 125,00 | 587 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 12/1 | 380 | 29.08.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 10 | 10 | 54,45 | 2 | 0 | 2 | 54,20 | 0,00 | 54,20 | 1 653 100,00 | 826 550,00 | 826 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 12/2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 101,36 | 2 | 0 | 2 | 100,80 | 0,00 | 100,80 | 3 074 400,00 | 1 537 200,00 | 1 537 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 12/4 | 380 | 29.08.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 11 | 11 | 39,28 | 1 | 0 | 1 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 1 168 150,00 | 584 075,00 | 584 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 14 | 380 | 29.08.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 12 | 12 | 170,90 | 5 | 0 | 5 | 170,90 | 0,00 | 170,90 | 5 212 450,00 | 2 606 225,00 | 2 606 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 15 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 23 | 23 | 186,00 | 6 | 0 | 6 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 5 673 000,00 | 2 836 500,00 | 2 836 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 3 | 890/1 | 29.08.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 12 | 12 | 75,10 | 2 | 0 | 2 | 75,10 | 0,00 | 75,10 | 2 290 550,00 | 1 145 275,00 | 1 145 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 32 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 30 | 30 | 182,90 | 7 | 7 | 0 | 182,90 | 182,90 | 0,00 | 5 578 450,00 | 2 789 225,00 | 2 789 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 36 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 18 | 18 | 303,63 | 8 | 8 | 0 | 289,00 | 289,00 | 0,00 | 8 814 500,00 | 4 407 250,00 | 4 407 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 5 | 380 | 29.08.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 11 | 11 | 140,82 | 4 | 0 | 4 | 140,60 | 0,00 | 140,60 | 4 288 300,00 | 2 144 150,00 | 2 144 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | р.п. Бородинский, ул. Комсомольская, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 53,88 | 1 | 1 | 0 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 1 616 500,00 | 808 250,00 | 808 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | р.п. Бородинский, ул. Луговая, д. 11 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 3 | 3 | 61,07 | 2 | 0 | 2 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | 1 753 750,00 | 876 875,00 | 876 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | р.п. Бородинский, ул. Луговая, д. 17 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 6 | 6 | 55,97 | 2 | 2 | 0 | 55,90 | 55,90 | 0,00 | 1 704 950,00 | 852 475,00 | 852 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | р.п. Бородинский, ул. Луговая, д. 2/2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 3 | 3 | 18,37 | 1 | 0 | 1 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 549 000,00 | 274 500,00 | 274 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | р.п. Бородинский, ул. Луговая, д. 27 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 79,90 | 1 | 1 | 0 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 1 159 000,00 | 579 500,00 | 579 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | р.п. Бородинский, ул. Луговая, д. 3/3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 13,27 | 1 | 0 | 1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 366 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | р.п. Бородинский, ул. Строителей, д. 16 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 16 | 16 | 123,97 | 3 | 3 | 0 | 121,70 | 121,70 | 0,00 | 3 711 850,00 | 1 855 925,00 | 1 855 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | р.п. Бородинский, ул. Чкалова, д. 11 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 10 | 10 | 38,33 | 1 | 0 | 1 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 1 168 150,00 | 584 075,00 | 584 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | р.п. Бородинский, ул. Чкалова, д. 13 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 10 | 10 | 36,59 | 1 | 0 | 1 | 36,40 | 0,00 | 36,40 | 1 110 200,00 | 555 100,00 | 555 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | р.п. Бородинский, ул. Чкалова, д. 9 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 9 | 9 | 38,60 | 1 | 0 | 1 | 38,60 | 0,00 | 38,60 | 1 177 300,00 | 588 650,00 | 588 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | р.п. Бородинский, ул. Школьная, д. 11 | 380 | 12.04.2004 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 4 | 134,30 | 3 | 3 | 0 | 134,30 | 134,30 | 0,00 | 4 096 150,00 | 2 048 075,00 | 2 048 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | р.п. Бородинский, ул. Школьная, д. 6 | 380 | 29.08.2003 | IV.2015 | II.2016 | 26 | 26 | 173,00 | 5 | 0 | 5 | 170,90 | 0,00 | 170,90 | 5 212 450,00 | 2 606 225,00 | 2 606 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | р.п. Бородинский, ул. Школьная, д. 7 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 14 | 14 | 254,20 | 6 | 6 | 0 | 254,20 | 254,20 | 0,00 | 7 753 100,00 | 3 876 550,00 | 3 876 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | р.п. Бородинский, ул. Школьная, д. 9 | 380 | 29.08.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 10 | 10 | 127,39 | 3 | 0 | 3 | 89,90 | 0,00 | 89,90 | 2 741 950,00 | 1 370 975,00 | 1 370 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Болохово | X | X | X | X | 29 | 29,00 | 554,63 | 12 | 9 | 3,00 | 554,63 | 434,38 | 120,25 | 16 916 215,00 | 8 458 107,50 | 8 458 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Болохово, ул. Мира, д. 23 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 61,33 | 1 | 0 | 1 | 61,33 | 0,00 | 61,33 | 1 870 565,00 | 935 282,50 | 935 282,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Болохово, ул. Мира, д. 39 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 25 | 25 | 456,40 | 10 | 8 | 2 | 456,40 | 397,48 | 58,92 | 13 920 200,00 | 6 960 100,00 | 6 960 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | п. Улановский, ул. Полевая, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 36,90 | 1 | 1 | 0 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 1 125 450,00 | 562 725,00 | 562 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Город Донской | X | X | X | X | 385 | 385 | 10 820,96 | 173 | 48 | 125 | 6 864,00 | 1 747,70 | 5 116,30 | 226 288 650,00 | 104 676 000,00 | 104 676 000,00 | 16 936 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | мкр. Задонье, ул. Кирова, д. 34 | 1160 | 17.09.2010 | IV.2015 | II.2016 | 9 | 9 | 123,50 | 3 | 0 | 3 | 92,30 | 0,00 | 92,30 | 2 815 150,00 | 1 407 575,00 | 1 407 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | мкр. Задонье, ул. Ленина, д. 14 | 1566 | 29.12.2006 | IV.2015 | II.2016 | 18 | 18 | 567,80 | 7 | 0 | 7 | 401,70 | 0,00 | 401,70 | 12 285 400,00 | 6 125 925,00 | 6 125 925,00 | 33 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | мкр. Комсомольский, ул. Полевая, д. 19/15 | 420 | 22.04.2010 | IV.2015 | II.2016 | 14 | 14 | 751,50 | 5 | 0 | 5 | 161,80 | 0,00 | 161,80 | 5 697 400,00 | 2 467 450,00 | 2 467 450,00 | 762 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | мкр. Комсомольский, ул. Школьная, д. 32 | 434 | 22.04.2010 | IV.2015 | II.2016 | 10 | 10 | 392,20 | 5 | 0 | 5 | 240,20 | 0,00 | 240,20 | 7 326 100,00 | 3 663 050,00 | 3 663 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | мкр. Новоугольный, ул. Белякова, д. 13 | 436 | 22.04.2010 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 348,40 | 1 | 0 | 1 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 1 250 500,00 | 625 250,00 | 625 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 18 | 1504 | 19.12.2011 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 123,50 | 1 | 0 | 1 | 31,10 | 0,00 | 31,10 | 948 550,00 | 474 275,00 | 474 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 17 | 929 | 10.08.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 51,36 | 1 | 0 | 1 | 45,60 | 0,00 | 45,60 | 1 570 750,00 | 695 400,00 | 695 400,00 | 179 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | мкр. Подлесный, ул. Пушкина, д. 3 | 627 | 26.05.2010 | IV.2015 | II.2016 | 15 | 15 | 375,60 | 8 | 7 | 1 | 375,60 | 328,40 | 47,20 | 11 486 300,00 | 5 727 900,00 | 5 727 900,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | мкр. Руднев, ул. Ленина, д. 13 | 1156 | 17.09.2010 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 51,83 | 1 | 0 | 1 | 24,40 | 0,00 | 24,40 | 854 000,00 | 372 100,00 | 372 100,00 | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 13 | 1563 | 29.12.2006 | IV.2015 | II.2016 | 35 | 35 | 675,30 | 11 | 6 | 5 | 634,30 | 326,90 | 307,40 | 19 434 600,00 | 9 673 075,00 | 9 673 075,00 | 88 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | мкр. Северо-Задонск, ул. Комсомольская, д. 13 | 738 | 22.06.2010 | IV.2015 | II.2016 | 44 | 44 | 1 032,60 | 21 | 6 | 15 | 736,00 | 157,20 | 578,80 | 25 263 150,00 | 11 224 000,00 | 11 224 000,00 | 2 815 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | мкр. Северо-Задонск, ул. Октябрьская, д. 17 | 506 | 03.05.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 52,46 | 1 | 0 | 1 | 32,40 | 0,00 | 32,40 | 1 226 100,00 | 494 100,00 | 494 100,00 | 237 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | мкр. Центральный, ул. Ворошилова, д. 4 | 1562 | 29.12.2006 | IV.2015 | II.2016 | 7 | 7 | 247,60 | 5 | 3 | 2 | 213,20 | 126,80 | 86,40 | 6 652 050,00 | 3 251 300,00 | 3 251 300,00 | 149 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | мкр. Центральный, ул. Горького, д. 11 | 1562 | 29.12.2006 | IV.2015 | II.2016 | 31 | 31 | 565,90 | 8 | 1 | 7 | 541,30 | 47,20 | 494,10 | 16 564 550,00 | 8 254 825,00 | 8 254 825,00 | 54 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | мкр. Центральный, ул. Комсомольская, д. 1 | 1566 | 29.12.2006 | IV.2015 | II.2016 | 10 | 10 | 274,90 | 5 | 3 | 2 | 205,00 | 85,70 | 119,30 | 6 331 800,00 | 3 126 250,00 | 3 126 250,00 | 79 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | мкр. Центральный, ул. Комсомольская, д. 9 | 736 | 22.06.2010 | IV.2015 | II.2016 | 7 | 7 | 285,50 | 4 | 0 | 4 | 172,90 | 0,00 | 172,90 | 5 285 650,00 | 2 636 725,00 | 2 636 725,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | мкр. Центральный, ул. Мирная, д. 49 | 430 | 22.04.2010 | IV.2015 | II.2016 | 7 | 7 | 126,70 | 3 | 0 | 3 | 126,70 | 0,00 | 126,70 | 3 864 350,00 | 1 932 175,00 | 1 932 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 20 | 1510 | 19.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 50,21 | 2 | 2 | 0 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 1 610 400,00 | 732 000,00 | 732 000,00 | 146 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 18 | 418 | 21.04.2010 | IV.2015 | II.2016 | 20 | 20 | 414,60 | 7 | 0 | 7 | 363,80 | 0,00 | 363,80 | 11 187 400,00 | 5 547 950,00 | 5 547 950,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | мкр. Шахтерский пер Клубный, д. 7 | 438 | 22.04.2010 | IV.2015 | II.2016 | 34 | 34 | 656,00 | 18 | 6 | 12 | 510,10 | 215,00 | 295,10 | 19 291 250,00 | 7 779 025,00 | 7 779 025,00 | 3 733 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | мкр. Шахтерский, ул. Комсомольская, д. 5 | 421 | 22.04.2010 | IV.2015 | II.2016 | 16 | 16 | 479,50 | 8 | 3 | 5 | 289,70 | 96,40 | 193,30 | 9 839 300,00 | 4 417 925,00 | 4 417 925,00 | 1 003 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 10 | 437 | 22.04.2010 | IV.2015 | II.2016 | 25 | 25 | 589,30 | 15 | 8 | 7 | 444,00 | 234,10 | 209,90 | 14 929 750,00 | 6 771 000,00 | 6 771 000,00 | 1 387 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 3 | 422 | 22.04.2010 | IV.2015 | II.2016 | 8 | 8 | 300,30 | 4 | 0 | 4 | 128,40 | 0,00 | 128,40 | 4 639 050,00 | 1 958 100,00 | 1 958 100,00 | 722 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 8 | 424 | 22.04.2010 | IV.2015 | II.2016 | 10 | 10 | 857,10 | 6 | 0 | 6 | 223,00 | 0,00 | 223,00 | 6 832 000,00 | 3 400 750,00 | 3 400 750,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 14 | 425 | 22.04.2010 | IV.2015 | II.2016 | 16 | 16 | 353,20 | 9 | 3 | 6 | 265,90 | 82,00 | 183,90 | 11 379 550,00 | 4 054 975,00 | 4 054 975,00 | 3 269 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | мкр. Шахтерский, ул. Советская, д. 1 | 423 | 22.04.2010 | IV.2015 | II.2016 | 33 | 33 | 1 074,10 | 14 | 0 | 14 | 515,60 | 0,00 | 515,60 | 17 723 550,00 | 7 862 900,00 | 7 862 900,00 | 1 997 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Кимовск | X | X | X | X | 569 | 569 | 12 221,74 | 253 | 147 | 106 | 10 156,70 | 6 213,50 | 3 943,20 | 309 779 350,00 | 154 889 675,00 | 154 889 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | г. Кимовск, проезд Железнодорожный, д. 12 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 14 | 14 | 548,30 | 7 | 1 | 6 | 214,30 | 23,10 | 191,20 | 6 536 150,00 | 3 268 075,00 | 3 268 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | г. Кимовск, ул. 4-я Луговая, д. 17 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 20 | 20 | 359,00 | 10 | 7 | 3 | 336,70 | 216,90 | 119,80 | 10 269 350,00 | 5 134 675,00 | 5 134 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Кимовск, ул. 4-я Луговая, д. 7 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 140,90 | 3 | 2 | 1 | 119,50 | 68,20 | 51,30 | 3 644 750,00 | 1 822 375,00 | 1 822 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Кимовск, ул. 4-я Луговая, д. 8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 123,50 | 2 | 0 | 2 | 89,20 | 0,00 | 89,20 | 2 720 600,00 | 1 360 300,00 | 1 360 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 33 | 33 | 630,64 | 13 | 1 | 12 | 499,90 | 66,80 | 433,10 | 15 246 950,00 | 7 623 475,00 | 7 623 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 19 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 33 | 33 | 435,10 | 13 | 9 | 4 | 432,10 | 296,00 | 136,10 | 13 179 050,00 | 6 589 525,00 | 6 589 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 22 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 8 | 8 | 152,40 | 4 | 0 | 4 | 152,40 | 0,00 | 152,40 | 4 648 200,00 | 2 324 100,00 | 2 324 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 34 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 31 | 31 | 633,67 | 17 | 7 | 10 | 474,40 | 187,70 | 286,70 | 14 469 200,00 | 7 234 600,00 | 7 234 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 13 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 18 | 18 | 436,10 | 10 | 9 | 1 | 436,10 | 413,30 | 22,80 | 13 301 050,00 | 6 650 525,00 | 6 650 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Кимовск, ул. Гранковская, д. 1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 22 | 22 | 405,30 | 8 | 7 | 1 | 405,30 | 359,70 | 45,60 | 12 361 650,00 | 6 180 825,00 | 6 180 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Кимовск, ул. Гранковская, д. 3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 20 | 20 | 406,70 | 8 | 5 | 3 | 406,70 | 250,20 | 156,50 | 12 404 350,00 | 6 202 175,00 | 6 202 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Кимовск, ул. Гранковская, д. 5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 18 | 18 | 403,50 | 8 | 8 | 0 | 403,50 | 403,50 | 0,00 | 12 306 750,00 | 6 153 375,00 | 6 153 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Кимовск, ул. Гранковская, д. 7 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 14 | 14 | 382,20 | 8 | 6 | 2 | 382,20 | 274,30 | 107,90 | 11 657 100,00 | 5 828 550,00 | 5 828 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Кимовск, ул. Калинина, д. 2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 15 | 15 | 413,40 | 8 | 7 | 1 | 381,80 | 318,10 | 63,70 | 11 644 900,00 | 5 822 450,00 | 5 822 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Кимовск, ул. Калинина, д. 4 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 23 | 23 | 403,70 | 7 | 6 | 1 | 331,20 | 275,30 | 55,90 | 10 101 600,00 | 5 050 800,00 | 5 050 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Кимовск, ул. Калинина, д. 6 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 23 | 23 | 397,20 | 8 | 4 | 4 | 397,20 | 198,60 | 198,60 | 12 114 600,00 | 6 057 300,00 | 6 057 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Кимовск, ул. Калинина, д. 8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 19 | 19 | 402,20 | 8 | 6 | 2 | 402,20 | 302,20 | 100,00 | 12 267 100,00 | 6 133 550,00 | 6 133 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Кимовск, ул. Ким, д. 2-а | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 111,50 | 1 | 0 | 1 | 23,10 | 0,00 | 23,10 | 704 550,00 | 352 275,00 | 352 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Кимовск, ул. Ким, д. 40 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 11 | 11 | 130,80 | 4 | 4 | 0 | 130,80 | 130,80 | 0,00 | 3 989 400,00 | 1 994 700,00 | 1 994 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Кимовск, ул. Красноармейская, д. 26 | 72 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 15 | 15 | 406,80 | 7 | 1 | 6 | 204,60 | 45,20 | 159,40 | 6 240 300,00 | 3 120 150,00 | 3 120 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 12 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 26 | 26 | 411,50 | 13 | 4 | 9 | 334,70 | 98,70 | 236,00 | 10 208 350,00 | 5 104 175,00 | 5 104 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 13 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 29 | 29 | 408,80 | 10 | 6 | 4 | 373,30 | 233,70 | 139,60 | 11 385 650,00 | 5 692 825,00 | 5 692 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 14 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 31 | 31 | 388,90 | 11 | 5 | 6 | 388,90 | 197,60 | 191,30 | 11 861 450,00 | 5 930 725,00 | 5 930 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 14 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 5 | 5 | 123,43 | 1 | 0 | 1 | 24,30 | 0,00 | 24,30 | 741 150,00 | 370 575,00 | 370 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 19 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 27 | 27 | 399,00 | 11 | 7 | 4 | 399,00 | 247,00 | 152,00 | 12 169 500,00 | 6 084 750,00 | 6 084 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 20 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 21 | 21 | 416,90 | 10 | 5 | 5 | 382,80 | 148,70 | 234,10 | 11 675 400,00 | 5 837 700,00 | 5 837 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 6 | 6 | 223,90 | 2 | 1 | 1 | 50,50 | 22,20 | 28,30 | 1 540 250,00 | 770 125,00 | 770 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | мкр. Мирный, ул. Кимовская, д. 6 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 27 | 27 | 572,40 | 12 | 10 | 2 | 572,40 | 486,50 | 85,90 | 17 458 200,00 | 8 729 100,00 | 8 729 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | мкр. Мирный, ул. Пионерская, д. 1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 20 | 20 | 397,60 | 7 | 6 | 1 | 362,10 | 308,40 | 53,70 | 11 044 050,00 | 5 522 025,00 | 5 522 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 1/1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 5 | 5 | 509,20 | 4 | 3 | 1 | 183,10 | 138,20 | 44,90 | 5 584 550,00 | 2 792 275,00 | 2 792 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 10 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 130,80 | 3 | 3 | 0 | 130,80 | 130,80 | 0,00 | 3 989 400,00 | 1 994 700,00 | 1 994 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 18 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 5 | 5 | 236,80 | 4 | 0 | 4 | 210,40 | 0,00 | 210,40 | 6 417 200,00 | 3 208 600,00 | 3 208 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | мкр. Шахтинский, ул. Щорса, д. 2/8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 16 | 16 | 542,70 | 9 | 7 | 2 | 448,30 | 371,80 | 76,50 | 13 673 150,00 | 6 836 575,00 | 6 836 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | мкр. Ясный, ул. Полевая, д. 5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 72,00 | 1 | 0 | 1 | 40,20 | 0,00 | 40,20 | 1 226 100,00 | 613 050,00 | 613 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | мкр. Ясный, ул. Полевая, д. 7 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 64,90 | 1 | 0 | 1 | 32,70 | 0,00 | 32,70 | 997 350,00 | 498 675,00 | 498 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Киреевск | X | X | X | X | 346 | 346 | 5 807,27 | 134 | 78 | 56 | 5 807,00 | 3 620,49 | 2 186,51 | 177 113 500,00 | 88 556 750,00 | 88 556 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г. Киреевск, пер Тупиковый, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 20 | 20 | 385,30 | 8 | 8 | 0 | 385,30 | 385,30 | 0,00 | 11 751 650,00 | 5 875 825,00 | 5 875 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | г. Киреевск, ул. 8 Марта, д. 76 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 38 | 38 | 488,50 | 10 | 2 | 8 | 488,50 | 96,00 | 392,50 | 14 899 250,00 | 7 449 625,00 | 7 449 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | г. Киреевск, ул. Зеленая, д. 29 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 24 | 24 | 423,90 | 9 | 6 | 3 | 423,90 | 270,60 | 153,30 | 12 928 950,00 | 6 464 475,00 | 6 464 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 51 | 51 | 1 026,90 | 20 | 10 | 10 | 1 026,90 | 841,10 | 185,80 | 31 320 450,00 | 15 660 225,00 | 15 660 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 54 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 31 | 31 | 405,90 | 11 | 4 | 7 | 405,90 | 63,60 | 342,30 | 12 379 950,00 | 6 189 975,00 | 6 189 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 73 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 5 | 5 | 77,50 | 2 | 0 | 2 | 77,50 | 0,00 | 77,50 | 2 363 750,00 | 1 181 875,00 | 1 181 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 21 | 21 | 368,40 | 8 | 6 | 2 | 368,40 | 266,30 | 102,10 | 11 236 200,00 | 5 618 100,00 | 5 618 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 25 | 25 | 358,00 | 8 | 8 | 0 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 10 919 000,00 | 5 459 500,00 | 5 459 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 6 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 28 | 28 | 387,20 | 10 | 9 | 1 | 387,20 | 324,30 | 62,90 | 11 809 600,00 | 5 904 800,00 | 5 904 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | г. Киреевск, ул. Пушкина, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 20 | 20 | 413,00 | 8 | 6 | 2 | 413,00 | 368,20 | 44,80 | 12 596 500,00 | 6 298 250,00 | 6 298 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | г. Киреевск, ул. Пушкина, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 15 | 15 | 428,20 | 11 | 3 | 8 | 428,20 | 143,09 | 285,11 | 13 060 100,00 | 6 530 050,00 | 6 530 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | г. Киреевск, ул. Тупиковая, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 26 | 26 | 345,07 | 11 | 6 | 5 | 344,80 | 151,00 | 193,80 | 10 516 400,00 | 5 258 200,00 | 5 258 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | г. Киреевск, ул. Тупиковая, д. 10 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 49,40 | 1 | 1 | 0 | 49,40 | 49,40 | 0,00 | 1 506 700,00 | 753 350,00 | 753 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | г. Киреевск, ул. Тупиковая, д. 9 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 29 | 29 | 443,40 | 11 | 5 | 6 | 443,40 | 195,00 | 248,40 | 13 523 700,00 | 6 761 850,00 | 6 761 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | п. Октябрьский, ул. 8 Марта, д. 11 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 7 | 7 | 108,60 | 4 | 4 | 0 | 108,60 | 108,60 | 0,00 | 3 312 300,00 | 1 656 150,00 | 1 656 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | п. Октябрьский, ул. Чайковского, д. 8 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 98,00 | 2 | 0 | 2 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 2 989 000,00 | 1 494 500,00 | 1 494 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Липки | X | X | X | X | 410 | 410 | 8 785,98 | 201 | 168 | 33 | 7 622,20 | 6 356,10 | 1 266,10 | 232 477 100,00 | 116 238 550,00 | 116 238 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | г. Липки, пер. Стадионный, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 40,21 | 2 | 0 | 2 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 1 171 200,00 | 585 600,00 | 585 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | г. Липки, пер. Стадионный, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 24 | 24 | 515,90 | 11 | 9 | 2 | 379,60 | 303,90 | 75,70 | 11 577 800,00 | 5 788 900,00 | 5 788 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | г. Липки, пер. Театральный, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 20 | 20 | 391,50 | 8 | 7 | 1 | 391,50 | 349,40 | 42,10 | 11 940 750,00 | 5 970 375,00 | 5 970 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | г. Липки, ул. Гоголя, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 15 | 15 | 334,09 | 8 | 8 | 0 | 294,90 | 294,90 | 0,00 | 8 994 450,00 | 4 497 225,00 | 4 497 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | г. Липки, ул. Гоголя, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 25 | 25 | 442,90 | 12 | 9 | 3 | 442,90 | 343,30 | 99,60 | 13 508 450,00 | 6 754 225,00 | 6 754 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | г. Липки, ул. Гоголя, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 13 | 13 | 349,54 | 10 | 10 | 0 | 343,30 | 343,30 | 0,00 | 10 470 650,00 | 5 235 325,00 | 5 235 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | г. Липки, ул. Гоголя, д. 6 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 15 | 15 | 366,03 | 8 | 6 | 2 | 270,50 | 186,50 | 84,00 | 8 250 250,00 | 4 125 125,00 | 4 125 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | г. Липки, ул. Гоголя, д. 7 | 890/1 | 29.08.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 102,80 | 2 | 2 | 0 | 95,90 | 95,90 | 0,00 | 2 924 950,00 | 1 462 475,00 | 1 462 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | г. Липки, ул. Гоголя, д. 8 | 890/1 | 29.08.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 40,22 | 1 | 1 | 0 | 37,20 | 37,20 | 0,00 | 1 134 600,00 | 567 300,00 | 567 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | г. Липки, ул. Колхозная, д. 39 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 38,30 | 1 | 1 | 0 | 38,30 | 38,30 | 0,00 | 1 168 150,00 | 584 075,00 | 584 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | г. Липки, ул. Набережная, д. 7 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 18 | 18 | 315,39 | 11 | 10 | 1 | 311,70 | 294,40 | 17,30 | 9 506 850,00 | 4 753 425,00 | 4 753 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | г. Липки, ул. Октябрьская, д. 12-а | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 78,72 | 2 | 1 | 1 | 74,60 | 18,80 | 55,80 | 2 275 300,00 | 1 137 650,00 | 1 137 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | г. Липки, ул. Октябрьская, д. 13 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 19 | 19 | 498,80 | 10 | 8 | 2 | 385,60 | 329,30 | 56,30 | 11 760 800,00 | 5 880 400,00 | 5 880 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | г. Липки, ул. Октябрьская, д. 15 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 21 | 21 | 457,30 | 11 | 10 | 1 | 457,30 | 412,70 | 44,60 | 13 947 650,00 | 6 973 825,00 | 6 973 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | г. Липки, ул. Октябрьская, д. 16 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 20 | 20 | 346,90 | 11 | 11 | 0 | 341,10 | 341,10 | 0,00 | 10 403 550,00 | 5 201 775,00 | 5 201 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | г. Липки, ул. Октябрьская, д. 18 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 25 | 25 | 341,30 | 10 | 6 | 4 | 341,30 | 177,00 | 164,30 | 10 409 650,00 | 5 204 825,00 | 5 204 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | г. Липки, ул. Пионерская, д. 12 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 120,90 | 2 | 2 | 0 | 92,70 | 92,70 | 0,00 | 2 827 350,00 | 1 413 675,00 | 1 413 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | г. Липки, ул. Пушкина, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 23 | 23 | 428,10 | 9 | 8 | 1 | 412,80 | 374,70 | 38,10 | 12 590 400,00 | 6 295 200,00 | 6 295 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | г. Липки, ул. Пушкина, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 19 | 19 | 473,20 | 8 | 6 | 2 | 343,80 | 267,50 | 76,30 | 10 485 900,00 | 5 242 950,00 | 5 242 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | г. Липки, ул. Пушкина, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 14 | 14 | 303,30 | 8 | 8 | 0 | 303,30 | 303,30 | 0,00 | 9 250 650,00 | 4 625 325,00 | 4 625 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | г. Липки, ул. Пушкина, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 19 | 19 | 367,00 | 8 | 7 | 1 | 280,20 | 231,30 | 48,90 | 8 546 100,00 | 4 273 050,00 | 4 273 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | г. Липки, ул. Пушкина, д. 6 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 22 | 22 | 442,20 | 9 | 6 | 3 | 404,60 | 252,20 | 152,40 | 12 340 300,00 | 6 170 150,00 | 6 170 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | г. Липки, ул. Спортивная, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 19 | 19 | 385,50 | 9 | 8 | 1 | 330,40 | 302,10 | 28,30 | 10 077 200,00 | 5 038 600,00 | 5 038 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | г. Липки, ул. Спортивная, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 25 | 25 | 469,40 | 10 | 5 | 5 | 407,50 | 198,00 | 209,50 | 12 428 750,00 | 6 214 375,00 | 6 214 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | г. Липки, ул. Спортивная, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 20 | 20 | 409,35 | 10 | 10 | 0 | 380,20 | 380,20 | 0,00 | 11 596 100,00 | 5 798 050,00 | 5 798 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | п. Комсомольский, ул. 8 Марта, д. 6 | 890/1 | 29.08.2003 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 351,70 | 3 | 2 | 1 | 112,20 | 77,70 | 34,50 | 3 422 100,00 | 1 711 050,00 | 1 711 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | п. Комсомольский, ул. Шахтная, д. 8 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 9 | 9 | 375,43 | 7 | 7 | 0 | 310,40 | 310,40 | 0,00 | 9 467 200,00 | 4 733 600,00 | 4 733 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Узловая | X | X | X | X | 114 | 114 | 1 797,21 | 46 | 21 | 25 | 1 639,50 | 794,20 | 845,30 | 53 414 650,00 | 25 002 375,00 | 25 002 375,00 | 3 409 900,00 | - | 0,00 |
| 483 | г. Узловая, пер. Стрелковый, д. 2 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 7 | 7 | 84,59 | 3 | 2 | 1 | 84,00 | 56,00 | 28,00 | 2 562 000,00 | 1 281 000,00 | 1 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 17 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 110,74 | 2 | 2 | 0 | 106,90 | 106,90 | 0,00 | 3 336 700,00 | 1 630 225,00 | 1 630 225,00 | 76 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | г. Узловая, ул. 7 Съезда Советов, д. 10 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 4 | 94,70 | 2 | 0 | 2 | 85,31 | 0,00 | 85,31 | 2 674 850,00 | 1 300 977,50 | 1 300 977,50 | 72 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 10 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 50,70 | 2 | 1 | 1 | 45,60 | 21,70 | 23,90 | 1 708 000,00 | 695 400,00 | 695 400,00 | 317 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 12 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 6 | 6 | 137,70 | 4 | 1 | 3 | 123,10 | 41,20 | 81,90 | 4 215 100,00 | 1 877 275,00 | 1 877 275,00 | 460 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 13 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 65,60 | 2 | 2 | 0 | 65,60 | 65,60 | 0,00 | 2 168 550,00 | 1 000 400,00 | 1 000 400,00 | 167 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 3 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 97,40 | 3 | 1 | 2 | 92,20 | 26,40 | 65,80 | 3 107 950,00 | 1 406 050,00 | 1 406 050,00 | 295 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 6 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 7 | 7 | 123,30 | 2 | 1 | 1 | 81,70 | 41,50 | 40,20 | 2 491 850,00 | 1 245 925,00 | 1 245 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 8 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 87,49 | 2 | 1 | 1 | 62,30 | 18,80 | 43,50 | 2 180 750,00 | 950 075,00 | 950 075,00 | 280 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | г. Узловая, ул. Гоголя, д. 2-а | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 49,05 | 1 | 1 | 0 | 34,10 | 34,10 | 0,00 | 1 052 250,00 | 520 025,00 | 520 025,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | г. Узловая, ул. Леваневского, д. 11 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2017 | 4 | 4 | 84,17 | 2 | 2 | 0 | 84,10 | 84,10 | 0,00 | 2 565 050,00 | 1 282 525,00 | 1 282 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | г. Узловая, ул. Леваневского, д. 13 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 12 | 12 | 122,90 | 4 | 2 | 2 | 122,90 | 65,00 | 57,90 | 4 187 650,00 | 1 874 225,00 | 1 874 225,00 | 439 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | г. Узловая, ул. Папанина, д. 43 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 42,32 | 1 | 0 | 1 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | 1 262 700,00 | 631 350,00 | 631 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | г. Узловая, ул. Папанина, д. 6 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 4 | 31,14 | 1 | 0 | 1 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 854 000,00 | 423 950,00 | 423 950,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | г. Узловая, ул. Пионеров, д. 1 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 42,35 | 1 | 0 | 1 | 41,20 | 0,00 | 41,20 | 1 256 600,00 | 628 300,00 | 628 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | г. Узловая, ул. Пионеров, д. 4 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 78,20 | 2 | 1 | 1 | 78,20 | 59,60 | 18,60 | 2 671 800,00 | 1 192 550,00 | 1 192 550,00 | 286 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | г. Узловая, ул. Пионеров, д. 5 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 16 | 16 | 99,79 | 2 | 0 | 2 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 2 501 000,00 | 1 250 500,00 | 1 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | г. Узловая, ул. Полевая, д. 2 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 12 | 12 | 174,22 | 4 | 4 | 0 | 173,30 | 173,30 | 0,00 | 5 285 650,00 | 2 642 825,00 | 2 642 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | г. Узловая, ул. Тельмана, д. 11 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 15,91 | 1 | 0 | 1 | 13,19 | 0,00 | 13,19 | 854 000,00 | 201 147,50 | 201 147,50 | 451 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | г. Узловая, ул. Тельмана, д. 3 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2017 | 3 | 3 | 41,00 | 1 | 0 | 1 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 1 250 500,00 | 625 250,00 | 625 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 8 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 9 | 9 | 119,07 | 2 | 0 | 2 | 115,40 | 0,00 | 115,40 | 3 519 700,00 | 1 759 850,00 | 1 759 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | г. Узловая, ул. Тульская, д. 9-а | 691 | 14.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 44,87 | 2 | 0 | 2 | 38,20 | 0,00 | 38,20 | 1 708 000,00 | 582 550,00 | 582 550,00 | 542 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Ясногорск | X | X | X | X | 25 | 25 | 1 338,53 | 11 | 5 | 6 | 470,10 | 210,68 | 259,42 | 14 338 050,00 | 7 169 025,00 | 7 169 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 10 | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2017 | 7 | 7 | 415,89 | 2 | 0 | 2 | 86,10 | 0,00 | 86,10 | 2 626 050,00 | 1 313 025,00 | 1 313 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | г. Ясногорск, ул. Маяковского, д. 1-а | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 10 | 10 | 414,00 | 5 | 3 | 2 | 206,80 | 115,38 | 91,42 | 6 307 400,00 | 3 153 700,00 | 3 153 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | г. Ясногорск, ул. Маяковского, д. 1-б | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 413,00 | 2 | 2 | 0 | 95,30 | 95,30 | 0,00 | 2 906 650,00 | 1 453 325,00 | 1 453 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | г. Ясногорск, ул. Южная, д. 9 | 1047 | 04.11.2003 | IV.2015 | II.2017 | 4 | 4 | 95,64 | 2 | 0 | 2 | 81,90 | 0,00 | 81,90 | 2 497 950,00 | 1 248 975,00 | 1 248 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Епифанское | X | X | X | X | 107 | 107 | 3 119,30 | 52 | 6 | 46 | 2 519,90 | 232,10 | 2 287,80 | 76 856 950,00 | 38 428 475,00 | 38 428 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | п. Казановка, ст. Казановка, д. 1 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 14 | 14 | 324,00 | 7 | 2 | 5 | 206,70 | 61,90 | 144,80 | 6 304 350,00 | 3 152 175,00 | 3 152 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 10 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 14 | 14 | 410,20 | 7 | 0 | 7 | 359,30 | 0,00 | 359,30 | 10 958 650,00 | 5 479 325,00 | 5 479 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 28 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 14 | 14 | 566,20 | 7 | 0 | 7 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 15 067 000,00 | 7 533 500,00 | 7 533 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 4 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 10 | 10 | 439,70 | 6 | 1 | 5 | 325,90 | 53,40 | 272,50 | 9 939 950,00 | 4 969 975,00 | 4 969 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 9 | 9 | 419,80 | 6 | 0 | 6 | 314,20 | 0,00 | 314,20 | 9 583 100,00 | 4 791 550,00 | 4 791 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 9 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 14 | 14 | 413,10 | 6 | 0 | 6 | 310,30 | 0,00 | 310,30 | 9 464 150,00 | 4 732 075,00 | 4 732 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | р.п. Епифань, пл. Красная, д. 15 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 9 | 9 | 157,70 | 3 | 0 | 3 | 120,90 | 0,00 | 120,90 | 3 687 450,00 | 1 843 725,00 | 1 843 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | р.п. Епифань, ул. Больничная, д. 16 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 10 | 10 | 127,50 | 3 | 0 | 3 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 3 888 750,00 | 1 944 375,00 | 1 944 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | р.п. Епифань, ул. Тульская, д. 4 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 13 | 13 | 261,10 | 7 | 3 | 4 | 261,10 | 116,80 | 144,30 | 7 963 550,00 | 3 981 775,00 | 3 981 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Заокский муниципальный район | X | X | X | X | 22 | 22 | 447,10 | 12 | 0 | 12 | 382,70 | 0,00 | 382,70 | 15 753 250,00 | 5 836 175,00 | 5 836 175,00 | 4 080 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | р.п. Заокский, ул. Садовая, д. 19-А | N 2152 | 09.12.2011 | IV.2015 | II.2016 | 22 | 22 | 447,1 | 12 | 0 | 12 | 382,70 | 0,00 | 382,70 | 15 753 250,00 | 5 836 175,00 | 5 836 175,00 | 4 080 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Иваньковское | X | X | X | X | 26 | 26 | 490,35 | 9 | 3 | 6 | 410,00 | 149,70 | 260,30 | 12 505 000,00 | 6 252 500,00 | 6 252 500,00 | - | - | 0,00 |
| 519 | п. Есуковский, ул. Центральная, д. 5 | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 40,00 | 1 | 0 | 1 | 25,80 | 0,00 | 25,80 | 786 900,00 | 393 450,00 | 393 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | п. Есуковский, ул. Центральная, д. 7 | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 50,95 | 1 | 0 | 1 | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 1 061 400,00 | 530 700,00 | 530 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | с. Климовское, ул. Центральная, д. 15 | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 96,00 | 2 | 1 | 1 | 96,00 | 48,00 | 48,00 | 2 928 000,00 | 1 464 000,00 | 1 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | с. Климовское, ул. Центральная, д. 19 | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 7 | 7 | 110,00 | 2 | 1 | 1 | 110,00 | 55,00 | 55,00 | 3 355 000,00 | 1 677 500,00 | 1 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | с. Кузьмищево, д. 11 | акт | 22.12.2001 | IV.2015 | IV.2016 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1 525 000,00 | 762 500,00 | 762 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | с. Кузьмищево, д. 32-а | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2017 | 9 | 9 | 93,40 | 2 | 1 | 1 | 93,40 | 46,70 | 46,70 | 2 848 700,00 | 1 424 350,00 | 1 424 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каменецкое | X | X | X | X | 144 | 144 | 3 503,89 | 73 | 36 | 37 | 2 777,10 | 1 283,50 | 1 493,60 | 84 701 550,00 | 42 350 775,00 | 42 350 775,00 | - | - | 0,00 |
| 525 | п. 2 Каменецкая, д. 12 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 5 | 5 | 120,10 | 2 | 0 | 2 | 120,10 | 0,00 | 120,10 | 3 663 050,00 | 1 831 525,00 | 1 831 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | п. 2 Каменецкая, д. 16 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 395,70 | 2 | 2 | 0 | 89,30 | 89,30 | 0,00 | 2 723 650,00 | 1 361 825,00 | 1 361 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | п. 2 Каменецкая, д. 18 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 163,81 | 3 | 0 | 3 | 143,90 | 0,00 | 143,90 | 4 388 950,00 | 2 194 475,00 | 2 194 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | п. Каменецкий, ул. Первомайская, д. 10 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 335,90 | 1 | 0 | 1 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 561 200,00 | 280 600,00 | 280 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | п. Каменецкий, ул. Первомайская, д. 20 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 9 | 9 | 302,30 | 7 | 0 | 7 | 272,30 | 0,00 | 272,30 | 8 305 150,00 | 4 152 575,00 | 4 152 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | п. Майский пер Железнодорожный, д. 34/11 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 25 | 25 | 443,90 | 10 | 5 | 5 | 443,90 | 201,90 | 242,00 | 13 538 950,00 | 6 769 475,00 | 6 769 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | п. Майский пер Железнодорожный, д. 7 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 51,32 | 1 | 1 | 0 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 1 296 250,00 | 648 125,00 | 648 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | п. Майский пер Железнодорожный, д. 9 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 28,34 | 1 | 1 | 0 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 854 000,00 | 427 000,00 | 427 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | п. Майский, ул. Первомайская, д. 10а | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 30 | 30 | 432,10 | 13 | 4 | 9 | 399,80 | 123,00 | 276,80 | 12 193 900,00 | 6 096 950,00 | 6 096 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | п. Майский, ул. Первомайская, д. 12а | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 33 | 33 | 552,40 | 15 | 10 | 5 | 543,96 | 348,30 | 195,66 | 16 590 780,00 | 8 295 390,00 | 8 295 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | п. Майский, ул. Первомайская, д. 4 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 131,74 | 2 | 0 | 2 | 131,74 | 0,00 | 131,74 | 4 018 070,00 | 2 009 035,00 | 2 009 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | п. Майский, ул. Первомайская, д. 8а | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 23 | 23 | 513,28 | 15 | 12 | 3 | 510,20 | 417,50 | 92,70 | 15 561 100,00 | 7 780 550,00 | 7 780 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | п. Майский, ул. Шахтеров, д. 26 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 33,00 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 1 006 500,00 | 503 250,00 | 503 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Новольвовское | X | X | X | X | 154 | 154 | 6 650,96 | 79 | 0 | 79 | 3 058,30 | 0,00 | 3 058,30 | 93 278 150,00 | 46 639 075,00 | 46 639 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | пгт Новольвовск, ул. Больничная 2-я, д. 10 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 91,61 | 1 | 0 | 1 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 1 317 600,00 | 658 800,00 | 658 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | пгт Новольвовск, ул. Больничная 2-я, д. 11 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 6 | 6 | 409,80 | 2 | 0 | 2 | 82,10 | 0,00 | 82,10 | 2 504 050,00 | 1 252 025,00 | 1 252 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | пгт Новольвовск, ул. Больничная 2-я, д. 2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2016 | 7 | 7 | 412,20 | 4 | 0 | 4 | 159,40 | 0,00 | 159,40 | 4 861 700,00 | 2 430 850,00 | 2 430 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | пгт Новольвовск, ул. Больничная 2-я, д. 3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 10 | 10 | 411,10 | 4 | 0 | 4 | 158,40 | 0,00 | 158,40 | 4 831 200,00 | 2 415 600,00 | 2 415 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | пгт Новольвовск, ул. Больничная 2-я, д. 5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 417,30 | 1 | 0 | 1 | 43,60 | 0,00 | 43,60 | 1 329 800,00 | 664 900,00 | 664 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | пгт Новольвовск, ул. Больничная 2-я, д. 6 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2016 | 13 | 13 | 408,20 | 5 | 0 | 5 | 212,30 | 0,00 | 212,30 | 6 475 150,00 | 3 237 575,00 | 3 237 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | пгт Новольвовск, ул. Больничная, д. 16 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 5 | 5 | 415,80 | 5 | 0 | 5 | 198,40 | 0,00 | 198,40 | 6 051 200,00 | 3 025 600,00 | 3 025 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | пгт Новольвовск, ул. Больничная, д. 18 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 20 | 20 | 400,50 | 9 | 0 | 9 | 327,40 | 0,00 | 327,40 | 9 985 700,00 | 4 992 850,00 | 4 992 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | пгт Новольвовск, ул. Больничная, д. 3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 12 | 12 | 191,74 | 4 | 0 | 4 | 139,50 | 0,00 | 139,50 | 4 254 750,00 | 2 127 375,00 | 2 127 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | пгт Новольвовск, ул. Больничная, д. 5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 8 | 8 | 412,70 | 3 | 0 | 3 | 115,70 | 0,00 | 115,70 | 3 528 850,00 | 1 764 425,00 | 1 764 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | пгт Новольвовск, ул. Клубная, д. 10 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2016 | 7 | 7 | 419,00 | 5 | 0 | 5 | 200,60 | 0,00 | 200,60 | 6 118 300,00 | 3 059 150,00 | 3 059 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | пгт Новольвовск, ул. Клубная, д. 3 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2016 | 10 | 10 | 412,50 | 6 | 0 | 6 | 194,70 | 0,00 | 194,70 | 5 938 350,00 | 2 969 175,00 | 2 969 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | пгт Новольвовск, ул. Клубная, д. 5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2016 | 6 | 6 | 411,30 | 3 | 0 | 3 | 127,70 | 0,00 | 127,70 | 3 894 850,00 | 1 947 425,00 | 1 947 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | пгт Новольвовск, ул. Клубная, д. 9 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2017 | 6 | 6 | 405,00 | 4 | 0 | 4 | 178,30 | 0,00 | 178,30 | 5 438 150,00 | 2 719 075,00 | 2 719 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | пгт Новольвовск, ул. Полевая, д. 2 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 11 | 11 | 419,00 | 6 | 0 | 6 | 189,20 | 0,00 | 189,20 | 5 770 600,00 | 2 885 300,00 | 2 885 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | пгт Новольвовск, ул. Полевая, д. 8 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 69,34 | 1 | 0 | 1 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 1 277 950,00 | 638 975,00 | 638 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | пгт Новольвовск, ул. Полевая, д. 9 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2016 | 7 | 7 | 355,97 | 5 | 0 | 5 | 226,90 | 0,00 | 226,90 | 6 920 450,00 | 3 460 225,00 | 3 460 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | пгт Новольвовск, ул. Советская, д. 5 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | III.2016 | 12 | 12 | 412,20 | 6 | 0 | 6 | 243,30 | 0,00 | 243,30 | 7 420 650,00 | 3 710 325,00 | 3 710 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | пгт Новольвовск, ул. Школьная, д. 9 | 720 | 14.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 9 | 9 | 175,70 | 5 | 0 | 5 | 175,70 | 0,00 | 175,70 | 5 358 850,00 | 2 679 425,00 | 2 679 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Приупское | X | X | X | X | 364 | 364 | 11 732,26 | 165 | 77 | 88 | 6 810,70 | 3 274,40 | 3 536,30 | 207 726 350,00 | 103 863 175,00 | 103 863 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | п. Васильевский, д. 2 | 890/1 | 29.08.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 64,34 | 1 | 0 | 1 | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 966 850,00 | 483 425,00 | 483 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | п. Головлинский, ул. Карла Маркса, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 59,70 | 1 | 1 | 0 | 59,70 | 59,70 | 0,00 | 1 820 850,00 | 910 425,00 | 910 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | п. Головлинский, ул. Карла Маркса, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 50,79 | 1 | 1 | 0 | 41,40 | 41,40 | 0,00 | 1 262 700,00 | 631 350,00 | 631 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 10 | 10 | 299,21 | 3 | 0 | 3 | 142,30 | 0,00 | 142,30 | 4 340 150,00 | 2 170 075,00 | 2 170 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 10 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 47,00 | 1 | 0 | 1 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 1 433 500,00 | 716 750,00 | 716 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 249,99 | 2 | 0 | 2 | 95,80 | 0,00 | 95,80 | 2 921 900,00 | 1 460 950,00 | 1 460 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 412,90 | 1 | 0 | 1 | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 1 061 400,00 | 530 700,00 | 530 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 11 | 11 | 422,62 | 4 | 0 | 4 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 5 215 500,00 | 2 607 750,00 | 2 607 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 126,49 | 2 | 0 | 2 | 72,20 | 0,00 | 72,20 | 2 202 100,00 | 1 101 050,00 | 1 101 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 6 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 145,11 | 1 | 0 | 1 | 58,70 | 0,00 | 58,70 | 1 790 350,00 | 895 175,00 | 895 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 8 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 46,05 | 1 | 1 | 0 | 42,10 | 42,10 | 0,00 | 1 284 050,00 | 642 025,00 | 642 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | п. Головлинский, ул. Клары Цеткин, д. 1 литера а | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 7 | 7 | 129,30 | 1 | 1 | 0 | 38,30 | 38,30 | 0,00 | 1 168 150,00 | 584 075,00 | 584 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | п. Головлинский, ул. Кутузова, д. 12-а | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 43,00 | 1 | 0 | 1 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 1 311 500,00 | 655 750,00 | 655 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | п. Головлинский, ул. Кутузова, д. 1-а | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 82,77 | 1 | 0 | 1 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 1 345 050,00 | 672 525,00 | 672 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 84,58 | 2 | 2 | 0 | 68,20 | 68,20 | 0,00 | 2 080 100,00 | 1 040 050,00 | 1 040 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 11 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 236,08 | 3 | 0 | 3 | 115,50 | 0,00 | 115,50 | 3 522 750,00 | 1 761 375,00 | 1 761 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 13 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 98,40 | 3 | 2 | 1 | 98,40 | 71,20 | 27,20 | 3 001 200,00 | 1 500 600,00 | 1 500 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 14 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 11 | 11 | 117,10 | 4 | 2 | 2 | 117,10 | 63,60 | 53,50 | 3 571 550,00 | 1 785 775,00 | 1 785 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 15 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 53,50 | 2 | 1 | 1 | 53,50 | 26,80 | 26,70 | 1 631 750,00 | 815 875,00 | 815 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 16 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 119,20 | 2 | 1 | 1 | 92,10 | 54,20 | 37,90 | 2 809 050,00 | 1 404 525,00 | 1 404 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 18 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 34,36 | 1 | 1 | 0 | 27,10 | 27,10 | 0,00 | 826 550,00 | 413 275,00 | 413 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 67,55 | 2 | 0 | 2 | 62,70 | 0,00 | 62,70 | 1 912 350,00 | 956 175,00 | 956 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 5 | 5 | 107,20 | 4 | 2 | 2 | 107,20 | 53,60 | 53,60 | 3 269 600,00 | 1 634 800,00 | 1 634 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 6 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 39,36 | 1 | 1 | 0 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 823 500,00 | 411 750,00 | 411 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 7 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 320,60 | 1 | 0 | 1 | 37,70 | 0,00 | 37,70 | 1 149 850,00 | 574 925,00 | 574 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 9 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 47,13 | 1 | 1 | 0 | 47,10 | 47,10 | 0,00 | 1 436 550,00 | 718 275,00 | 718 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | п. Головлинский, ул. Свердлова, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 7 | 7 | 415,70 | 2 | 0 | 2 | 75,30 | 0,00 | 75,30 | 2 296 650,00 | 1 148 325,00 | 1 148 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | п. Головлинский, ул. Свердлова, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 374,70 | 1 | 0 | 1 | 18,40 | 0,00 | 18,40 | 561 200,00 | 280 600,00 | 280 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | п. Головлинский, ул. Свердлова, д. 8 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2015 | 7 | 7 | 106,80 | 3 | 1 | 2 | 79,70 | 26,70 | 53,00 | 2 430 850,00 | 1 215 425,00 | 1 215 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | п. Головлинский, ул. Свердлова, д. 9 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 8 | 8 | 100,91 | 2 | 2 | 0 | 69,50 | 69,50 | 0,00 | 2 119 750,00 | 1 059 875,00 | 1 059 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | п. Подлипковский, ул. Лесная, д. 11 | 787 | 29.08.2003 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 32,70 | 1 | 1 | 0 | 32,70 | 32,70 | 0,00 | 997 350,00 | 498 675,00 | 498 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | п. Подлипковский, ул. Лесная, д. 16 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2216 | 4 | 4 | 64,80 | 1 | 0 | 1 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 960 750,00 | 480 375,00 | 480 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | п. Подлипковский, ул. Лесная, д. 20 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 31,70 | 1 | 0 | 1 | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 966 850,00 | 483 425,00 | 483 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | п. Приупский пер Больничный, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 27,20 | 1 | 1 | 0 | 27,20 | 27,20 | 0,00 | 829 600,00 | 414 800,00 | 414 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | п. Приупский проезд Шахтерский, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 32,08 | 1 | 1 | 0 | 26,30 | 26,30 | 0,00 | 802 150,00 | 401 075,00 | 401 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | п. Приупский, ул. Лесная, д. 23 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 12 | 12 | 295,44 | 6 | 2 | 4 | 241,10 | 97,20 | 143,90 | 7 353 550,00 | 3 676 775,00 | 3 676 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | п. Приупский, ул. Лесная, д. 41 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 26,92 | 1 | 1 | 0 | 23,80 | 23,80 | 0,00 | 725 900,00 | 362 950,00 | 362 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | п. Приупский, ул. Лесная, д. 43 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 74,70 | 2 | 2 | 0 | 74,70 | 74,70 | 0,00 | 2 278 350,00 | 1 139 175,00 | 1 139 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | п. Приупский, ул. Мира, д. 39 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 19 | 19 | 243,60 | 6 | 4 | 2 | 243,60 | 171,60 | 72,00 | 7 429 800,00 | 3 714 900,00 | 3 714 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | п. Приупский, ул. Папанина, д. 10 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 16 | 16 | 306,70 | 7 | 6 | 1 | 306,70 | 256,30 | 50,40 | 9 354 350,00 | 4 677 175,00 | 4 677 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | п. Приупский, ул. Папанина, д. 12 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 8 | 8 | 212,60 | 5 | 4 | 1 | 207,00 | 152,40 | 54,60 | 6 313 500,00 | 3 156 750,00 | 3 156 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | п. Приупский, ул. Папанина, д. 14 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 12 | 12 | 216,62 | 5 | 4 | 1 | 208,00 | 173,30 | 34,70 | 6 344 000,00 | 3 172 000,00 | 3 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | п. Приупский, ул. Победа, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 21,21 | 1 | 1 | 0 | 21,10 | 21,10 | 0,00 | 643 550,00 | 321 775,00 | 321 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | п. Приупский, ул. Советская, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 46,79 | 1 | 1 | 0 | 46,70 | 46,70 | 0,00 | 1 424 350,00 | 712 175,00 | 712 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | п. Приупский, ул. Советская, д. 11 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 16 | 16 | 368,50 | 7 | 7 | 0 | 368,50 | 368,50 | 0,00 | 11 239 250,00 | 5 619 625,00 | 5 619 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | п. Приупский, ул. Советская, д. 13 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 19 | 19 | 356,40 | 7 | 7 | 0 | 356,40 | 356,40 | 0,00 | 10 870 200,00 | 5 435 100,00 | 5 435 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | п. Садовый, д. 10 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 205,30 | 4 | 3 | 1 | 205,30 | 158,00 | 47,30 | 6 261 650,00 | 3 130 825,00 | 3 130 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | п. Садовый, д. 11 | 890/1 | 29.08.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 196,59 | 3 | 3 | 0 | 153,10 | 153,10 | 0,00 | 4 669 550,00 | 2 334 775,00 | 2 334 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | п. Садовый, д. 7 | 1137 | 31.10.2003 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 32,42 | 1 | 1 | 0 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 982 100,00 | 491 050,00 | 491 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | п. Садовый, д. 9 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 156,78 | 3 | 2 | 1 | 144,90 | 100,20 | 44,70 | 4 419 450,00 | 2 209 725,00 | 2 209 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 152,05 | 1 | 0 | 1 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 1 174 250,00 | 587 125,00 | 587 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 10 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 6 | 6 | 417,20 | 4 | 0 | 4 | 185,20 | 0,00 | 185,20 | 5 648 600,00 | 2 824 300,00 | 2 824 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 14 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 32,60 | 1 | 1 | 0 | 32,60 | 32,60 | 0,00 | 994 300,00 | 497 150,00 | 497 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 16 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 63,40 | 1 | 0 | 1 | 32,20 | 0,00 | 32,20 | 982 100,00 | 491 050,00 | 491 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 18 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 1 | 1 | 32,90 | 1 | 0 | 1 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 1 003 450,00 | 501 725,00 | 501 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 10 | 10 | 381,80 | 5 | 0 | 5 | 211,10 | 0,00 | 211,10 | 6 438 550,00 | 3 219 275,00 | 3 219 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 385,90 | 2 | 1 | 1 | 83,90 | 45,00 | 38,90 | 2 558 950,00 | 1 279 475,00 | 1 279 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 4 | 4 | 125,57 | 1 | 0 | 1 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 1 573 800,00 | 786 900,00 | 786 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 6 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 12 | 12 | 374,90 | 5 | 1 | 4 | 220,50 | 52,20 | 168,30 | 6 725 250,00 | 3 362 625,00 | 3 362 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 8 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 26 | 26 | 360,74 | 6 | 1 | 5 | 254,50 | 64,00 | 190,50 | 7 762 250,00 | 3 881 125,00 | 3 881 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 9 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 6 | 6 | 400,60 | 4 | 0 | 4 | 155,60 | 0,00 | 155,60 | 4 745 800,00 | 2 372 900,00 | 2 372 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | п. Сеченский, ул. Луговая, д. 5 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 15 | 15 | 377,20 | 4 | 0 | 4 | 189,10 | 0,00 | 189,10 | 5 767 550,00 | 2 883 775,00 | 2 883 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 18 | 787 | 10.02.2001 | IV.2015 | II.2016 | 5 | 5 | 103,20 | 2 | 0 | 2 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 3 147 600,00 | 1 573 800,00 | 1 573 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 29 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 442,50 | 1 | 0 | 1 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | 1 183 400,00 | 591 700,00 | 591 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 33 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 3 | 3 | 335,01 | 3 | 0 | 3 | 142,80 | 0,00 | 142,80 | 4 355 400,00 | 2 177 700,00 | 2 177 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | п. Сеченский, ул. Школьная, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 5 | 5 | 135,93 | 2 | 0 | 2 | 105,40 | 0,00 | 105,40 | 3 214 700,00 | 1 607 350,00 | 1 607 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | п. Сеченский, ул. Школьная, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 8 | 8 | 76,07 | 1 | 1 | 0 | 48,50 | 48,50 | 0,00 | 1 479 250,00 | 739 625,00 | 739 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | п. Шахты-8, ул. Тупиковая, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 43,90 | 1 | 1 | 0 | 43,90 | 43,90 | 0,00 | 1 338 950,00 | 669 475,00 | 669 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | п. Шахты-8, ул. Шоссейная, д. 4 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 39,30 | 1 | 0 | 1 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 1 198 650,00 | 599 325,00 | 599 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ревякинское | X | X | X | X | 20 | 20 | 428,00 | 12 | 4 | 8 | 410,00 | 158,30 | 251,70 | 12 505 000,00 | 6 252 500,00 | 6 252 500,00 | - | - | 0,00 |
| 626 | п. Боровковский, ул. Парковая, д. 1 | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 13 | 13 | 172,00 | 5 | 2 | 3 | 172,00 | 68,80 | 103,20 | 5 246 000,00 | 2 623 000,00 | 2 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | п. Боровковский, ул. Школьная, д. 11 | акт | 22.01.2001 | IV.2015 |  | 2 | 2 | 90,60 | 2 | 0 | 2 | 90,60 | 0,00 | 90,60 | 2 763 300,00 | 1 381 650,00 | 1 381 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | п. Гигант, ул. Парковая, д. 7 | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 104,00 | 3 | 1 | 2 | 86,00 | 58,80 | 27,20 | 2 623 000,00 | 1 311 500,00 | 1 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | п. Гигант, ул. Тополиная, д. 4 | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 61,40 | 2 | 1 | 1 | 61,40 | 30,70 | 30,70 | 1 872 700,00 | 936 350,00 | 936 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Северо-Западное | X | X | X | X | 189 | 189 | 5 767,36 | 78 | 45 | 33 | 3 777,11 | 2 198,90 | 1 578,21 | 115 201 855,00 | 57 600 927,50 | 57 600 927,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | п. Центральный, ул. Ерофеева, д. 2 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 14 | 14 | 373,20 | 6 | 4 | 2 | 290,40 | 198,50 | 91,90 | 8 857 200,00 | 4 428 600,00 | 4 428 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | п. Центральный, ул. Ерофеева, д. 3 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 11 | 11 | 290,80 | 4 | 4 | 0 | 176,10 | 176,10 | 0,00 | 5 371 050,00 | 2 685 525,00 | 2 685 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | п. Центральный, ул. Ерофеева, д. 4 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 212,35 | 1 | 1 | 0 | 53,20 | 53,20 | 0,00 | 1 622 600,00 | 811 300,00 | 811 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | п. Центральный, ул. Ерофеева, д. 5 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 143,79 | 1 | 1 | 0 | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 1 582 950,00 | 791 475,00 | 791 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | п. Центральный, ул. Ерофеева, д. 6 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 190,07 | 1 | 0 | 1 | 42,30 | 0,00 | 42,30 | 1 290 150,00 | 645 075,00 | 645 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | п. Центральный, ул. Ерофеева, д. 1 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 258,50 | 2 | 2 | 0 | 93,30 | 93,30 | 0,00 | 2 845 650,00 | 1 422 825,00 | 1 422 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 2 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 232,23 | 2 | 1 | 1 | 83,90 | 41,60 | 42,30 | 2 558 950,00 | 1 279 475,00 | 1 279 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 3 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 13 | 13 | 323,43 | 5 | 2 | 3 | 242,40 | 94,90 | 147,50 | 7 393 200,00 | 3 696 600,00 | 3 696 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 36 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 23 | 23 | 376,50 | 8 | 3 | 5 | 376,50 | 146,90 | 229,60 | 11 483 250,00 | 5 741 625,00 | 5 741 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 38 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 14 | 14 | 336,00 | 7 | 6 | 1 | 336,00 | 283,60 | 52,40 | 10 248 000,00 | 5 124 000,00 | 5 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 4 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 11 | 11 | 380,60 | 5 | 3 | 2 | 233,00 | 127,80 | 105,20 | 7 106 500,00 | 3 553 250,00 | 3 553 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 40 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 42,30 | 1 | 0 | 1 | 42,30 | 0,00 | 42,30 | 1 290 150,00 | 645 075,00 | 645 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 5 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 7 | 7 | 294,28 | 3 | 0 | 3 | 143,51 | 0,00 | 143,51 | 4 377 055,00 | 2 188 527,50 | 2 188 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 6 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 10 | 10 | 381,90 | 6 | 3 | 3 | 288,00 | 146,70 | 141,30 | 8 784 000,00 | 4 392 000,00 | 4 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 7 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 16 | 16 | 379,10 | 6 | 4 | 2 | 283,30 | 179,30 | 104,00 | 8 640 650,00 | 4 320 325,00 | 4 320 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 8 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 14 | 14 | 274,49 | 5 | 5 | 0 | 247,50 | 247,50 | 0,00 | 7 548 750,00 | 3 774 375,00 | 3 774 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 9 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 11 | 11 | 247,31 | 4 | 0 | 4 | 178,90 | 0,00 | 178,90 | 5 456 450,00 | 2 728 225,00 | 2 728 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | п. Центральный, ул. Октябрьская, д. 11 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 104,55 | 1 | 0 | 1 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 1 601 250,00 | 800 625,00 | 800 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | п. Центральный, ул. Октябрьская, д. 13 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 102,53 | 1 | 1 | 0 | 51,10 | 51,10 | 0,00 | 1 558 550,00 | 779 275,00 | 779 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | п. Шахтерский, ул. Победы, д. 1 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 7 | 7 | 207,80 | 3 | 0 | 3 | 161,30 | 0,00 | 161,30 | 4 919 650,00 | 2 459 825,00 | 2 459 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | п. Шахтерский, ул. Победы, д. 14 | 412 | 20.09.2001 | IV.2015 | IV.2017 | 18 | 18 | 615,63 | 6 | 5 | 1 | 349,70 | 306,50 | 43,20 | 10 665 850,00 | 5 332 925,00 | 5 332 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Суворовский муниципальный район | X | X | X | X | 15 | 15 | 538,20 | 7 | 6 | 1 | 358,40 | 314,80 | 43,60 | 10 931 200,00 | 5 465 600,00 | 5 465 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | г Суворов, ул. Строителей, д. 12 | 470 | 12.05.2010 | IV.2015 | II.2016 | 15 | 15 | 538,20 | 7 | 6 | 1 | 358,40 | 314,80 | 43,60 | 10 931 200,00 | 5 465 600,00 | 5 465 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Теляковское | X | X | X | X | 23 | 23 | 478,00 | 12 | 1 | 11 | 478,00 | 30,80 | 447,20 | 16 759 750,00 | 7 289 500,00 | 7 289 500,00 | 2 180 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | д. Копенкино, д. 14 | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2017 | 5 | 5 | 26,20 | 1 | 0 | 1 | 26,20 | 0,00 | 26,20 | 1 046 150,00 | 399 550,00 | 399 550,00 | 247 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | д. Кунеево, д. 31 | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2017 | 6 | 6 | 84,40 | 2 | 0 | 2 | 84,40 | 0,00 | 84,40 | 2 671 800,00 | 1 287 100,00 | 1 287 100,00 | 97 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | д. Тунаевка, д. 7 | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 43,00 | 1 | 0 | 1 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 1 375 550,00 | 655 750,00 | 655 750,00 | 64 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | п. Первомайский, д. 12 | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2017 | 3 | 3 | 31,90 | 1 | 0 | 1 | 31,90 | 0,00 | 31,90 | 1 110 200,00 | 486 475,00 | 486 475,00 | 137 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | п. Спицинский, ул. Мира, д. 4 | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 5 | 5 | 153,00 | 4 | 1 | 3 | 153,00 | 30,80 | 122,20 | 4 974 550,00 | 2 333 250,00 | 2 333 250,00 | 308 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | п. Спицинский, ул. Мира, д. 8 | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2017 | 1 | 1 | 46,40 | 1 | 0 | 1 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 1 723 250,00 | 707 600,00 | 707 600,00 | 308 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | с. Верхнее Красино, д. 73 | 60 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 93,10 | 2 | 0 | 2 | 93,10 | 0,00 | 93,10 | 3 858 250,00 | 1 419 775,00 | 1 419 775,00 | 1 018 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Товарковское | X | X | X | X | 94 | 94 | 2 361,03 | 36 | 1 | 35 | 1 457,05 | 19,90 | 1 437,15 | 44 440 025,00 | 22 220 012,50 | 22 220 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | р.п. Товарковский, ул. Базарная, д. 25 | 113 | 04.02.2002 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 75,00 | 1 | 0 | 1 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 945 500,00 | 472 750,00 | 472 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | р.п. Товарковский, ул. Калинина, д. 48 | 113 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 10 | 10 | 177,70 | 4 | 0 | 4 | 177,70 | 0,00 | 177,70 | 5 419 850,00 | 2 709 925,00 | 2 709 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | р.п. Товарковский, ул. Калинина, д. 55 | 113 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 8 | 8 | 108,70 | 2 | 0 | 2 | 108,70 | 0,00 | 108,70 | 3 315 350,00 | 1 657 675,00 | 1 657 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | р.п. Товарковский, ул. Калинина, д. 68 | 113 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 2 | 2 | 63,90 | 2 | 1 | 1 | 63,90 | 19,90 | 44,00 | 1 948 950,00 | 974 475,00 | 974 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 36 | 17 | 20.03.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 4 | 4 | 183,54 | 2 | 0 | 2 | 100,20 | 0,00 | 100,20 | 3 056 100,00 | 1 528 050,00 | 1 528 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 21 | 113 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 18 | 18 | 301,75 | 7 | 0 | 7 | 261,65 | 0,00 | 261,65 | 7 980 325,00 | 3 990 162,50 | 3 990 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 8 | 113 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2017 | 7 | 7 | 146,91 | 2 | 0 | 2 | 69,70 | 0,00 | 69,70 | 2 125 850,00 | 1 062 925,00 | 1 062 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 23 | 113 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2017 | 7 | 7 | 56,80 | 2 | 0 | 2 | 56,80 | 0,00 | 56,80 | 1 732 400,00 | 866 200,00 | 866 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | р.п. Товарковский, ул. Станционная, д. 22 | 113 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 6 | 6 | 245,60 | 3 | 0 | 3 | 111,70 | 0,00 | 111,70 | 3 406 850,00 | 1 703 425,00 | 1 703 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | р.п. Товарковский, ул. Транспортная, д. 15 | 113 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 46,20 | 1 | 0 | 1 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 1 409 100,00 | 704 550,00 | 704 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | р.п. Товарковский, ул. Транспортная, д. 17 | 113 | 04.02.2002 | IV.2015 | IV.2017 | 1 | 1 | 56,14 | 1 | 0 | 1 | 46,70 | 0,00 | 46,70 | 1 424 350,00 | 712 175,00 | 712 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | р.п. Товарковский, ул. Транспортная, д. 19 | 113 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2016 | 20 | 20 | 357,11 | 7 | 0 | 7 | 272,20 | 0,00 | 272,20 | 8 302 100,00 | 4 151 050,00 | 4 151 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | р.п. Товарковский, ул. Транспортная, д. 24 | 113 | 04.02.2002 | IV.2015 | II.2017 | 2 | 2 | 109,28 | 1 | 0 | 1 | 64,40 | 0,00 | 64,40 | 1 964 200,00 | 982 100,00 | 982 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | р.п. Товарковский, ул. Шахта 54, д. 3 | 96 | 24.12.2009 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 5 | 432,40 | 1 | 0 | 1 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 1 409 100,00 | 704 550,00 | 704 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шахтерское | X | X | X | X | 237 | 237 | 4 897,10 | 127 | 52 | 75 | 4 561,40 | 1 728,00 | 2 833,40 | 139 122 700,00 | 69 561 350,00 | 69 561 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | п. Брусянский (квартал 4), ул. Горняцкая, д. 22 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 26 | 26 | 436,40 | 10 | 0 | 10 | 436,40 | 0,00 | 436,40 | 13 310 200,00 | 6 655 100,00 | 6 655 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | п. Брусянский (квартал 4), ул. Горняцкая, д. 24 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 17 | 17 | 366,60 | 10 | 0 | 10 | 348,80 | 0,00 | 348,80 | 10 638 400,00 | 5 319 200,00 | 5 319 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | п. Брусянский (квартал 4), ул. Центральная, д. 13 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 3 | 3 | 76,90 | 2 | 1 | 1 | 76,90 | 38,40 | 38,50 | 2 345 450,00 | 1 172 725,00 | 1 172 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | п. Брусянский, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 5 | 5 | 127,20 | 2 | 0 | 2 | 103,40 | 0,00 | 103,40 | 3 153 700,00 | 1 576 850,00 | 1 576 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | п. Брусянский, ул. Пушкина, д. 10 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 11 | 11 | 263,80 | 7 | 0 | 7 | 237,90 | 0,00 | 237,90 | 7 255 950,00 | 3 627 975,00 | 3 627 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | п. Брусянский, ул. Пушкина, д. 8 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 13 | 13 | 302,20 | 5 | 0 | 5 | 218,30 | 0,00 | 218,30 | 6 658 150,00 | 3 329 075,00 | 3 329 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | п. Дубовка (квартал 5/15), ул. Комсомольская, д. 3 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 21 | 21 | 443,10 | 10 | 5 | 5 | 334,50 | 175,50 | 159,00 | 10 202 250,00 | 5 101 125,00 | 5 101 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | п. Дубовка (квартал 5/15), ул. Комсомольская, д. 3а | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 24 | 24 | 441,10 | 12 | 6 | 6 | 428,30 | 208,70 | 219,60 | 13 063 150,00 | 6 531 575,00 | 6 531 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | п. Дубовка, ул. Кольцевая, д. 15 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 22 | 22 | 406,40 | 11 | 8 | 3 | 397,00 | 260,40 | 136,60 | 12 108 500,00 | 6 054 250,00 | 6 054 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | п. Дубовка, ул. Островского, д. 13 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 21 | 21 | 539,20 | 16 | 15 | 1 | 485,70 | 458,60 | 27,10 | 14 813 850,00 | 7 406 925,00 | 7 406 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | п. Дубовка, ул. Островского, д. 19 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 14 | 14 | 285,80 | 10 | 8 | 2 | 285,80 | 235,70 | 50,10 | 8 716 900,00 | 4 358 450,00 | 4 358 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | п. Партизан, ул. Советская, д. 1 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 16 | 16 | 452,00 | 10 | 6 | 4 | 452,00 | 261,40 | 190,60 | 13 786 000,00 | 6 893 000,00 | 6 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | п. Партизан, ул. Советская, д. 15 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 21 | 21 | 398,30 | 12 | 0 | 12 | 398,30 | 0,00 | 398,30 | 12 148 150,00 | 6 074 075,00 | 6 074 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | п. Партизан, ул. Советская, д. 3 | 1162 | 01.12.2003 | IV.2015 | II.2016 | 23 | 23 | 358,10 | 10 | 3 | 7 | 358,10 | 89,30 | 268,80 | 10 922 050,00 | 5 461 025,00 | 5 461 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шварцевское | X | X | X | X | 95 | 95 | 1 956,90 | 38 | 29 | 9 | 1 842,20 | 1 464,70 | 377,50 | 56 187 100,00 | 28 093 550,00 | 28 093 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | р.п. Шварцевский, ул. Советская, д. 1 литера а | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2017 | 13 | 13 | 286,50 | 5 | 4 | 1 | 286,50 | 216,30 | 70,20 | 8 738 250,00 | 4 369 125,00 | 4 369 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | ст. Оболенское, д. 2 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 9 | 9 | 201,30 | 3 | 2 | 1 | 133,30 | 84,60 | 48,70 | 4 065 650,00 | 2 032 825,00 | 2 032 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | ст. Оболенское, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 8 | 8 | 136,70 | 2 | 2 | 0 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 2 745 000,00 | 1 372 500,00 | 1 372 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | ст. Присады, д. 1 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 23 | 23 | 405,70 | 8 | 7 | 1 | 405,70 | 361,10 | 44,60 | 12 373 850,00 | 6 186 925,00 | 6 186 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | ст. Присады, д. 1, кор. 316 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 7 | 7 | 154,70 | 4 | 2 | 2 | 154,70 | 97,80 | 56,90 | 4 718 350,00 | 2 359 175,00 | 2 359 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | ст. Присады, д. 2, кор. 316 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 6 | 6 | 157,00 | 3 | 3 | 0 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 4 788 500,00 | 2 394 250,00 | 2 394 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | ст. Присады, д. 3 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 22 | 22 | 477,80 | 9 | 6 | 3 | 477,80 | 345,90 | 131,90 | 14 572 900,00 | 7 286 450,00 | 7 286 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | ст. Присады, д. 3, кор. 316 | 787 | 10.09.2001 | IV.2015 | II.2016 | 7 | 7 | 137,20 | 4 | 3 | 1 | 137,20 | 112,00 | 25,20 | 4 184 600,00 | 2 092 300,00 | 2 092 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 2 
к региональной адресной программе 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом развития 
малоэтажного строительства 
в Тульской области 
на 2013 - 2017 годы

# Реестр аварийных 
многоквартирных домов по способам переселения

| N п/п | Адрес МКД | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Другие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, в т.ч. | 136 755,75 | 4 189 570 294,48 | 9 040,00 | 275 720 000,00 | 127 715,75 | 3 913 850 294,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | 136 307,45 | 4 175 897 145,24 | 9 040,00 | 275 720 000,00 | 127 267,45 | 3 900 177 145,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | 448,30 | 13 673 149,24 | - | - | 448,30 | 13 673 149,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года, в т.ч. | 66 124,85 | 2 008 719 644,48 | 9 040,00 | 275 720 000,00 | 57 084,85 | 1 732 999 644,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | 65 676,55 | 1 995 046 495,24 | 9 040,00 | 275 720 000,00 | 56 636,55 | 1 719 326 495,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Донской | 15 335,19 | 467 079 745,00 | 0,00 | 0,00 | 15 335,19 | 467 079 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | мкр. Задонье, ул. Заречная, д. 40 | 128,70 | 3 925 350,00 | 0,00 | 0,00 | 128,70 | 3 925 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | мкр. Задонье, ул. Ленина, д. 9 | 295,00 | 8 997 500,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 8 997 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | мкр. Задонье, ул. Строительная, д. 19 | 324,00 | 9 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 9 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 17/18 | 365,90 | 11 159 950,00 | 0,00 | 0,00 | 365,90 | 11 159 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | мкр. Комсомольский, ул. Клубная, д. 19 | 380,70 | 11 608 300,00 | 0,00 | 0,00 | 380,70 | 11 608 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | мкр. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 4 | 526,50 | 16 058 250,00 | 0,00 | 0,00 | 526,50 | 16 058 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | мкр. Новоугольный, ул. 8 Марта, д. 17 | 86,20 | 2 629 100,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 | 2 629 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | мкр. Новоугольный, ул. Белякова, д. 6 | 374,10 | 11 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 374,10 | 11 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | мкр. Новоугольный, ул. Белякова, д. 8 | 444,40 | 13 538 950,00 | 0,00 | 0,00 | 444,40 | 13 538 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 19 | 94,80 | 2 891 400,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80 | 2 891 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | мкр. Новоугольный, ул. Правды, д. 22 | 192,70 | 5 877 350,00 | 0,00 | 0,00 | 192,70 | 5 877 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | мкр. Подлесный, пер. Горный, д. 1 | 79,40 | 2 421 700,00 | 0,00 | 0,00 | 79,40 | 2 421 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | мкр. Подлесный, пер. Школьный, д. 6 | 60,70 | 1 851 350,00 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 1 851 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | мкр. Подлесный, ул. Артема, д. 4 | 458,20 | 13 825 650,00 | 0,00 | 0,00 | 458,20 | 13 825 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 15 | 61,60 | 1 878 800,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60 | 1 878 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 17 | 50,50 | 1 540 250,00 | 0,00 | 0,00 | 50,50 | 1 540 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 19 | 368,40 | 11 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 368,40 | 11 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 24 | 375,30 | 11 425 300,00 | 0,00 | 0,00 | 375,30 | 11 425 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | мкр. Подлесный, ул. Горная, д. 15 | 72,60 | 2 214 300,00 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | 2 214 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | мкр. Подлесный, ул. Горная, д. 17 | 60,90 | 1 857 450,00 | 0,00 | 0,00 | 60,90 | 1 857 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | мкр. Подлесный, ул. Зеленая, д. 10 | 54,80 | 1 671 400,00 | 0,00 | 0,00 | 54,80 | 1 671 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | мкр. Подлесный, ул. Зеленая, д. 12 | 67,20 | 2 049 600,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 2 049 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | мкр. Подлесный, ул. Зеленая, д. 7 | 577,00 | 17 555 800,00 | 0,00 | 0,00 | 577,00 | 17 555 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | мкр. Подлесный, ул. Зеленая, д. 8 | 47,70 | 1 454 850,00 | 0,00 | 0,00 | 47,70 | 1 454 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | мкр. Подлесный, ул. Кутузова, д. 15, кор. а | 69,80 | 2 110 600,00 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 2 110 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | мкр. Подлесный, ул. Строительная, д. 1 | 393,80 | 11 992 600,00 | 0,00 | 0,00 | 393,80 | 11 992 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | мкр. Подлесный, ул. Строительная, д. 11 | 584,20 | 17 781 500,00 | 0,00 | 0,00 | 584,20 | 17 781 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | мкр. Подлесный, ул. Строительная, д. 12 | 551,60 | 16 787 200,00 | 0,00 | 0,00 | 551,60 | 16 787 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | мкр. Подлесный, ул. Строительная, д. 3 | 70,40 | 2 147 200,00 | 0,00 | 0,00 | 70,40 | 2 147 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | мкр. Руднев пер Ленина, д. 1 | 71,00 | 2 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 2 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | мкр. Руднев, ул. Ленина, д. 1 | 262,70 | 8 012 350,00 | 0,00 | 0,00 | 262,70 | 8 012 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | мкр. Руднев, ул. Ленина, д. 4 | 582,00 | 17 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 582,00 | 17 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 1 | 102,70 | 3 132 350,00 | 0,00 | 0,00 | 102,70 | 3 132 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 11 | 419,40 | 12 791 700,00 | 0,00 | 0,00 | 419,40 | 12 791 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 15 | 102,80 | 3 132 350,00 | 0,00 | 0,00 | 102,80 | 3 132 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 16 | 68,10 | 2 077 050,00 | 0,00 | 0,00 | 68,10 | 2 077 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 18 | 73,30 | 2 235 650,00 | 0,00 | 0,00 | 73,30 | 2 235 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 3 | 51,80 | 1 579 900,00 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 1 579 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | мкр. Северо-Задонск, ул. Дорожная, д. 8 | 426,09 | 12 907 295,00 | 0,00 | 0,00 | 426,09 | 12 907 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | мкр. Северо-Задонск, ул. Железнодорожная, д. 46 | 55,00 | 1 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 1 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | мкр. Северо-Задонск, ул. Комсомольская, д. 12 | 266,50 | 8 128 250,00 | 0,00 | 0,00 | 266,50 | 8 128 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | мкр. Северо-Задонск, ул. Тургенева, д. 10 | 48,50 | 1 479 250,00 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | 1 479 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | мкр. Северо-Задонск, ул. Тургенева, д. 13 | 100,10 | 3 043 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,10 | 3 043 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | мкр. Центральный, ул. Артема, д. 7 | 75,50 | 2 299 700,00 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | 2 299 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | мкр. Центральный, ул. Ворошилова, д. 6 | 181,90 | 5 547 950,00 | 0,00 | 0,00 | 181,90 | 5 547 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | мкр. Центральный, ул. Горького, д. 13 | 508,30 | 15 497 050,00 | 0,00 | 0,00 | 508,30 | 15 497 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | мкр. Центральный, ул. Горького, д. 17 | 530,20 | 16 073 500,00 | 0,00 | 0,00 | 530,20 | 16 073 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | мкр. Центральный, ул. Горького, д. 3 | 76,20 | 2 324 100,00 | 0,00 | 0,00 | 76,20 | 2 324 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | мкр. Центральный, ул. Горького, д. 6 | 378,00 | 11 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 11 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | мкр. Центральный, ул. Кирова, д. 17/72 | 489,40 | 14 926 700,00 | 0,00 | 0,00 | 489,40 | 14 926 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | мкр. Центральный, ул. Ленина, д. 26 | 513,90 | 15 670 900,00 | 0,00 | 0,00 | 513,90 | 15 670 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | мкр. Центральный, ул. Лермонтова, д. 26 | 64,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 1 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 18 | 502,80 | 15 271 350,00 | 0,00 | 0,00 | 502,80 | 15 271 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 103 | 475,00 | 14 487 500,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 14 487 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 24 | 177,10 | 5 401 550,00 | 0,00 | 0,00 | 177,10 | 5 401 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 26 | 26,10 | 796 050,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 796 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 92 | 44,20 | 1 348 100,00 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 1 348 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | мкр. Центральный, ул. Покрышкина, д. 1/22 | 152,70 | 4 657 350,00 | 0,00 | 0,00 | 152,70 | 4 657 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | мкр. Центральный, ул. Привокзальная, д. 35 | 109,90 | 3 351 950,00 | 0,00 | 0,00 | 109,90 | 3 351 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | мкр. Центральный, ул. Советская, д. 7 | 132,40 | 4 038 200,00 | 0,00 | 0,00 | 132,40 | 4 038 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | мкр. Шахтерский, пер. Строительный, д. 7 | 103,20 | 3 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 103,20 | 3 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 5 | 361,80 | 11 034 900,00 | 0,00 | 0,00 | 361,80 | 11 034 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 6 | 316,60 | 9 656 300,00 | 0,00 | 0,00 | 316,60 | 9 656 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 7 | 153,90 | 4 681 750,00 | 0,00 | 0,00 | 153,90 | 4 681 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 14 | 32,60 | 994 300,00 | 0,00 | 0,00 | 32,60 | 994 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | мкр. Шахтерский, ул. Слюдяная, д. 50 | 82,40 | 2 513 200,00 | 0,00 | 0,00 | 82,40 | 2 513 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Кимовск | 16 654,16 | 500 507 150,24 | 0,00 | 0,00 | 16 654,16 | 500 507 150,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | г. Кимовск, проезд Железнодорожный, д. 14 | 437,60 | 13 206 124,73 | 0,00 | 0,00 | 437,60 | 13 206 124,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 10 | 108,40 | 3 271 352,65 | 0,00 | 0,00 | 108,40 | 3 271 352,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 12 | 321,50 | 9 702 397,39 | 0,00 | 0,00 | 321,50 | 9 702 397,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 13 | 49,70 | 1 499 872,94 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 1 499 872,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 15 | 226,50 | 6 835 437,05 | 0,00 | 0,00 | 226,50 | 6 835 437,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 23 | 103,70 | 3 129 513,56 | 0,00 | 0,00 | 103,70 | 3 129 513,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 37 | 330,80 | 9 983 057,73 | 0,00 | 0,00 | 330,80 | 9 983 057,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 40 | 156,20 | 4 713 886,38 | 0,00 | 0,00 | 156,20 | 4 713 886,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | г. Кимовск, проезд Павлова, д. 6 | 397,60 | 11 998 983,53 | 0,00 | 0,00 | 397,60 | 11 998 983,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | г. Кимовск, ул. 4-я Луговая, д. 2 | 70,10 | 2 115 514,95 | 0,00 | 0,00 | 70,10 | 2 115 514,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 1 | 128,30 | 3 573 509,70 | 0,00 | 0,00 | 128,30 | 3 573 509,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 34 | 293,80 | 8 712 678,13 | 0,00 | 0,00 | 293,80 | 8 712 678,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 13 | 30,80 | 780 560,40 | 0,00 | 0,00 | 30,80 | 780 560,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | г. Кимовск, ул. Горняцкая, д. 5 | 36,50 | 1 101 516,34 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 1 101 516,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Кимовск, ул. Докучаева, д. 1 | 292,10 | 8 815 148,61 | 0,00 | 0,00 | 292,10 | 8 815 148,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Кимовск, ул. Докучаева, д. 3 | 367,60 | 11 093 627,63 | 0,00 | 0,00 | 367,60 | 11 093 627,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Кимовск, ул. Докучаева, д. 5 | 315,70 | 9 527 361,92 | 0,00 | 0,00 | 315,70 | 9 527 361,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | г. Кимовск, ул. Докучаева, д. 6 | 380,70 | 11 159 040,16 | 0,00 | 0,00 | 380,70 | 11 159 040,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | г. Кимовск, ул. Докучаева, д. 7 | 375,50 | 11 332 038,01 | 0,00 | 0,00 | 375,50 | 11 332 038,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | г. Кимовск, ул. Ким, д. 2 | 96,80 | 2 782 130,52 | 0,00 | 0,00 | 96,80 | 2 782 130,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Кимовск, ул. Комсомольская, д. 8 | 523,70 | 15 804 496,16 | 0,00 | 0,00 | 523,70 | 15 804 496,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 10 | 99,90 | 3 014 835,14 | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 3 014 835,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 12 | 393,50 | 11 875 251,55 | 0,00 | 0,00 | 393,50 | 11 875 251,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 14 | 53,70 | 1 620 587,07 | 0,00 | 0,00 | 53,70 | 1 620 587,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 7 | 370,10 | 11 169 073,95 | 0,00 | 0,00 | 370,10 | 11 169 073,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 21 | 83,50 | 2 519 907,26 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 2 519 907,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 22 | 206,90 | 6 073 733,18 | 0,00 | 0,00 | 206,90 | 6 073 733,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 1 | 414,10 | 12 496 929,27 | 0,00 | 0,00 | 414,10 | 12 496 929,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 12 | 381,70 | 11 726 142,85 | 0,00 | 0,00 | 381,70 | 11 726 142,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 2 | 385,80 | 11 642 876,87 | 0,00 | 0,00 | 385,80 | 11 642 876,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 20 | 77,40 | 2 335 818,23 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 2 335 818,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 3 | 457,10 | 13 794 606,07 | 0,00 | 0,00 | 457,10 | 13 794 606,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 5 | 42,20 | 1 273 533,97 | 0,00 | 0,00 | 42,20 | 1 273 533,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 7 | 267,40 | 8 069 738,92 | 0,00 | 0,00 | 267,40 | 8 069 738,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 8 | 260,70 | 7 867 542,78 | 0,00 | 0,00 | 260,70 | 7 867 542,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 9 | 344,10 | 10 384 432,17 | 0,00 | 0,00 | 344,10 | 10 384 432,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 8 | 398,40 | 12 023 126,35 | 0,00 | 0,00 | 398,40 | 12 023 126,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Кимовск, ул. Павлова, д. 12 | 346,60 | 10 459 878,50 | 0,00 | 0,00 | 346,60 | 10 459 878,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | мкр. Весенний, ул. Шахтная, д. 1 | 577,66 | 17 432 929,64 | 0,00 | 0,00 | 577,66 | 17 432 929,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | мкр. Весенний, ул. Шахтная, д. 2 | 444,10 | 13 402 285,18 | 0,00 | 0,00 | 444,10 | 13 402 285,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | мкр. Весенний, ул. Шахтная, д. 23 | 40,80 | 884 466,16 | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 884 466,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | мкр. Зеркальный, д. 1 | 77,40 | 2 331 593,24 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 2 331 593,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | мкр. Зеркальный, д. 2 | 274,30 | 8 277 970,78 | 0,00 | 0,00 | 274,30 | 8 277 970,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | мкр. Зеркальный, д. 3 | 232,30 | 7 010 472,52 | 0,00 | 0,00 | 232,30 | 7 010 472,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | мкр. Зубовский, д. 10 | 98,20 | 2 963 531,65 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 2 963 531,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | мкр. Зубовский, д. 15 | 132,10 | 3 986 583,81 | 0,00 | 0,00 | 132,10 | 3 986 583,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | мкр. Зубовский, д. 3 | 241,30 | 7 282 079,29 | 0,00 | 0,00 | 241,30 | 7 282 079,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | мкр. Зубовский, д. 4 | 242,40 | 7 315 275,67 | 0,00 | 0,00 | 242,40 | 7 315 275,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | мкр. Зубовский, д. 40 | 184,50 | 5 567 938,78 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 5 567 938,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | мкр. Зубовский, д. 41 | 195,10 | 5 887 831,20 | 0,00 | 0,00 | 195,10 | 5 887 831,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | мкр. Зубовский, д. 42 | 268,50 | 8 102 935,30 | 0,00 | 0,00 | 268,50 | 8 102 935,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | мкр. Зубовский, д. 49 | 187,20 | 5 649 420,82 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 5 649 420,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | мкр. Зубовский, д. 7 | 204,00 | 6 156 420,12 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 6 156 420,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | мкр. Зубовский, д. 8 | 130,70 | 3 944 333,88 | 0,00 | 0,00 | 130,70 | 3 944 333,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | мкр. Мирный, ул. Кимовская, д. 7 | 234,90 | 7 088 936,69 | 0,00 | 0,00 | 234,90 | 7 088 936,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | мкр. Угольный, д. 2 | 97,70 | 2 948 442,38 | 0,00 | 0,00 | 97,70 | 2 948 442,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | мкр. Угольный, д. 3 | 107,20 | 3 276 962,09 | 0,00 | 0,00 | 107,20 | 3 276 962,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 10 | 463,60 | 13 999 618,82 | 0,00 | 0,00 | 463,60 | 13 999 618,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 12 | 318,40 | 9 608 843,95 | 0,00 | 0,00 | 318,40 | 9 608 843,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 15 | 447,30 | 13 498 856,47 | 0,00 | 0,00 | 447,30 | 13 498 856,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 16 | 258,00 | 7 502 691,06 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 7 502 691,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 17 | 468,80 | 14 147 694,87 | 0,00 | 0,00 | 468,80 | 14 147 694,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 18 | 163,40 | 4 931 171,80 | 0,00 | 0,00 | 163,40 | 4 931 171,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 19 | 92,10 | 2 797 440,97 | 0,00 | 0,00 | 92,10 | 2 797 440,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 3 | 438,70 | 13 239 321,11 | 0,00 | 0,00 | 438,70 | 13 239 321,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | мкр. Шахтинский, ул. Шахтная, д. 5 | 230,90 | 6 968 222,57 | 0,00 | 0,00 | 230,90 | 6 968 222,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | мкр. Шахтинский, ул. Щорса, д. 4 | 74,20 | 2 239 246,92 | 0,00 | 0,00 | 74,20 | 2 239 246,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | мкр. Ясный, ул. Октябрьская, д. 6 | 101,70 | 2 577 369,88 | 0,00 | 0,00 | 101,70 | 2 577 369,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Киреевск | 10 499,90 | 320 246 950,00 | 0,00 | 0,00 | 10 499,90 | 320 246 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 1 | 429,90 | 13 111 950,00 | 0,00 | 0,00 | 429,90 | 13 111 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 10 | 417,20 | 12 724 600,00 | 0,00 | 0,00 | 417,20 | 12 724 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 2 | 419,00 | 12 779 500,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 | 12 779 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 3 | 421,40 | 12 852 700,00 | 0,00 | 0,00 | 421,40 | 12 852 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 4 | 417,70 | 12 739 850,00 | 0,00 | 0,00 | 417,70 | 12 739 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 5 | 418,60 | 12 767 300,00 | 0,00 | 0,00 | 418,60 | 12 767 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 6 | 423,00 | 12 901 500,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 12 901 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | г. Киреевск, ул. Л. Толстого, д. 8 | 417,00 | 12 718 500,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 | 12 718 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 2 | 1 035,60 | 31 585 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035,60 | 31 585 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 3 | 710,00 | 21 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 21 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 3-а | 630,80 | 19 239 400,00 | 0,00 | 0,00 | 630,80 | 19 239 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 5 | 752,10 | 22 939 050,00 | 0,00 | 0,00 | 752,10 | 22 939 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 5-а | 616,40 | 18 800 200,00 | 0,00 | 0,00 | 616,40 | 18 800 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 6 | 617,10 | 18 821 550,00 | 0,00 | 0,00 | 617,10 | 18 821 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 7 | 416,70 | 12 709 350,00 | 0,00 | 0,00 | 416,70 | 12 709 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Киреевск, ул. Тупиковая, д. 1 | 43,00 | 1 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 1 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 3 | 860,50 | 26 245 250,00 | 0,00 | 0,00 | 860,50 | 26 245 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 38 | 418,50 | 12 764 250,00 | 0,00 | 0,00 | 418,50 | 12 764 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 39 | 416,90 | 12 715 450,00 | 0,00 | 0,00 | 416,90 | 12 715 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 40 | 419,80 | 12 803 900,00 | 0,00 | 0,00 | 419,80 | 12 803 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | п. Октябрьский, ул. Мичурина, д. 6 | 198,70 | 6 060 350,00 | 0,00 | 0,00 | 198,70 | 6 060 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Узловая | 14 147,30 | 431 492 650,00 | 0,00 | 0,00 | 14 147,30 | 431 492 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Узловая км 220, д. 3 | 67,60 | 2 061 800,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60 | 2 061 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Узловая ст Узловая-2, д. 4-а | 28,90 | 881 450,00 | 0,00 | 0,00 | 28,90 | 881 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 17 | 84,70 | 2 583 350,00 | 0,00 | 0,00 | 84,70 | 2 583 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 1 | 40,10 | 1 223 050,00 | 0,00 | 0,00 | 40,10 | 1 223 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 10 | 75,60 | 2 305 800,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 2 305 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 13 | 66,50 | 2 028 250,00 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 2 028 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 2 | 127,70 | 3 894 850,00 | 0,00 | 0,00 | 127,70 | 3 894 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 3 | 37,80 | 1 152 900,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 1 152 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 8 | 26,50 | 808 250,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 808 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | г. Узловая, ул. Андреева, д. 3 | 200,60 | 6 118 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,60 | 6 118 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | г. Узловая, ул. Андреева, д. 4 | 49,90 | 1 521 950,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | 1 521 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Узловая, ул. Генерала Васильева, д. 22 | 395,72 | 12 069 460,00 | 0,00 | 0,00 | 395,72 | 12 069 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Узловая, ул. Гоголя, д. 2-а | 47,00 | 1 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 1 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Узловая, ул. Железнодорожная, д. 29 | 426,70 | 13 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 426,70 | 13 014 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Узловая, ул. Железнодорожная, д. 48 | 358,10 | 10 922 050,00 | 0,00 | 0,00 | 358,10 | 10 922 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Узловая, ул. Железнодорожная, д. 49 | 478,00 | 14 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 14 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | г. Узловая, ул. Железнодорожная, д. 50 | 167,30 | 5 102 650,00 | 0,00 | 0,00 | 167,30 | 5 102 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | г. Узловая, ул. Красноармейская, д. 10 | 456,45 | 13 921 725,00 | 0,00 | 0,00 | 456,45 | 13 921 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | г. Узловая, ул. Красноармейская, д. 12 | 574,50 | 17 522 250,00 | 0,00 | 0,00 | 574,50 | 17 522 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | г. Узловая, ул. Красноармейская, д. 22 | 391,60 | 11 943 800,00 | 0,00 | 0,00 | 391,60 | 11 943 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | г. Узловая, ул. Красноармейская, д. 4 | 570,00 | 17 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 17 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | г. Узловая, ул. Красноармейская, д. 5-а | 939,90 | 28 666 950,00 | 0,00 | 0,00 | 939,90 | 28 666 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | г. Узловая, ул. Молодежная, д. 32 | 311,10 | 9 488 550,00 | 0,00 | 0,00 | 311,10 | 9 488 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | г. Узловая, ул. Молодежная, д. 64 | 350,70 | 10 696 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,70 | 10 696 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | г. Узловая, ул. Новая Любовка, д. 1 | 179,90 | 5 486 950,00 | 0,00 | 0,00 | 179,90 | 5 486 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | г. Узловая, ул. Папанина, д. 43 | 125,70 | 3 833 850,00 | 0,00 | 0,00 | 125,70 | 3 833 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | г. Узловая, ул. Пионеров, д. 1 | 76,70 | 2 339 350,00 | 0,00 | 0,00 | 76,70 | 2 339 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | г. Узловая, ул. Полевая, д. 1 | 91,70 | 2 796 850,00 | 0,00 | 0,00 | 91,70 | 2 796 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | г. Узловая, ул. Полевая, д. 2 | 189,00 | 5 764 500,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 5 764 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | г. Узловая, ул. Полевая, д. 3 | 316,70 | 9 659 350,00 | 0,00 | 0,00 | 316,70 | 9 659 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | г. Узловая, ул. Полевая, д. 4 | 384,80 | 11 736 400,00 | 0,00 | 0,00 | 384,80 | 11 736 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | г. Узловая, ул. Полевая, д. 5-а | 432,90 | 13 203 450,00 | 0,00 | 0,00 | 432,90 | 13 203 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | г. Узловая, ул. Пушкина, д. 1 | 440,80 | 13 444 400,00 | 0,00 | 0,00 | 440,80 | 13 444 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | г. Узловая, ул. Пушкина, д. 16 | 433,10 | 13 209 550,00 | 0,00 | 0,00 | 433,10 | 13 209 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | г. Узловая, ул. Пушкина, д. 4 | 502,30 | 15 320 150,00 | 0,00 | 0,00 | 502,30 | 15 320 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | г. Узловая, ул. Пушкина, д. 8 | 439,15 | 13 394 075,00 | 0,00 | 0,00 | 439,15 | 13 394 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | г. Узловая, ул. Тельмана, д. 1 | 84,00 | 2 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 2 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | г. Узловая, ул. Тельмана, д. 11 | 27,41 | 836 005,00 | 0,00 | 0,00 | 27,41 | 836 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | г. Узловая, ул. Тельмана, д. 4 | 115,90 | 3 534 950,00 | 0,00 | 0,00 | 115,90 | 3 534 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | г. Узловая, ул. Тельмана, д. 5 | 75,30 | 2 296 650,00 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | 2 296 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | г. Узловая, ул. Тельмана, д. 6 | 41,80 | 1 274 900,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 1 274 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | г. Узловая, ул. Тельмана, д. 8 | 157,32 | 4 798 260,00 | 0,00 | 0,00 | 157,32 | 4 798 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | г. Узловая, ул. Тульская, д. 15 | 591,00 | 18 025 500,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 18 025 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | г. Узловая, ул. Тульская, д. 18 | 548,80 | 16 738 400,00 | 0,00 | 0,00 | 548,80 | 16 738 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | г. Узловая, ул. Тульская, д. 22 | 375,20 | 11 443 600,00 | 0,00 | 0,00 | 375,20 | 11 443 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | г. Узловая, ул. Тульская, д. 3-а | 529,65 | 16 154 325,00 | 0,00 | 0,00 | 529,65 | 16 154 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | г. Узловая, ул. Тульская, д. 9-а | 366,60 | 11 181 300,00 | 0,00 | 0,00 | 366,60 | 11 181 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | г. Узловая, ул. Ударников, д. 5 | 53,70 | 1 637 850,00 | 0,00 | 0,00 | 53,70 | 1 637 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Узловая, ул. Широкая, д. 1 | 669,80 | 20 428 900,00 | 0,00 | 0,00 | 669,80 | 20 428 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Узловая, ул. Широкая, д. 2 | 625,10 | 19 065 550,00 | 0,00 | 0,00 | 625,10 | 19 065 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шахтерское | 9 040,00 | 275 720 000,00 | 9 040,00 | 275 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | п. Дубовка (квартал 11), ул. Шахтная, д. 1 | 98,10 | 2 992 050,00 | 98,10 | 2 992 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | п. Дубовка (квартал 11), ул. Шахтная, д. 11 | 44,60 | 1 360 300,00 | 44,60 | 1 360 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | п. Дубовка (квартал 5/15), ул. Луговая, д. 1 | 612,70 | 18 687 350,00 | 612,70 | 18 687 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | п. Дубовка (квартал 5/15), ул. Луговая, д. 14 | 577,10 | 17 601 550,00 | 577,10 | 17 601 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | п. Дубовка, ул. Гастелло, д. 3а | 533,00 | 16 256 500,00 | 533,00 | 16 256 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | п. Дубовка, ул. Горького, д. 14 | 442,90 | 13 508 450,00 | 442,90 | 13 508 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | п. Дубовка, ул. Горького, д. 16 | 449,90 | 13 721 950,00 | 449,90 | 13 721 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | п. Дубовка, ул. Горького, д. 2 | 168,30 | 5 133 150,00 | 168,30 | 5 133 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | п. Дубовка, ул. Горького, д. 21 | 315,70 | 9 628 850,00 | 315,70 | 9 628 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | п. Дубовка, ул. Горького, д. 3 | 397,20 | 12 114 600,00 | 397,20 | 12 114 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 1 | 481,60 | 14 688 800,00 | 481,60 | 14 688 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 2 | 225,30 | 6 871 650,00 | 225,30 | 6 871 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 2-а | 82,50 | 2 516 250,00 | 82,50 | 2 516 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | 386,50 | 11 788 250,00 | 386,50 | 11 788 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 313,60 | 9 564 800,00 | 313,60 | 9 564 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 4-а | 277,60 | 8 466 800,00 | 277,60 | 8 466 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 6 | 274,80 | 8 381 400,00 | 274,80 | 8 381 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | п. Дубовка, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | 270,90 | 8 262 450,00 | 270,90 | 8 262 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | п. Дубовка, ул. Кольцевая, д. 13 | 407,60 | 12 431 800,00 | 407,60 | 12 431 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | п. Дубовка, ул. Островского, д. 15 | 115,00 | 3 507 500,00 | 115,00 | 3 507 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | п. Дубовка, ул. Островского, д. 21-а | 283,80 | 8 655 900,00 | 283,80 | 8 655 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | п. Дубовка, ул. Островского, д. 23-а | 269,00 | 8 204 500,00 | 269,00 | 8 204 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | п. Дубовка, ул. Островского, д. 25 | 338,80 | 10 333 400,00 | 338,80 | 10 333 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | п. Дубовка, ул. Панфилова, д. 3 | 296,20 | 9 034 100,00 | 296,20 | 9 034 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | п. Дубовка, ул. Советская, д. 3 | 338,20 | 10 315 100,00 | 338,20 | 10 315 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | п. Дубовка, ул. Театральная, д. 15 | 430,60 | 13 133 300,00 | 430,60 | 13 133 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | п. Дубовка, ул. Чапаева, д. 3 | 86,50 | 2 638 250,00 | 86,50 | 2 638 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | п. Дубовка, ул. Щербакова, д. 22 | 393,20 | 11 992 600,00 | 393,20 | 11 992 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | п. Южный, ул. Шахтера, д. 2 | 76,30 | 2 327 150,00 | 76,30 | 2 327 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | п. Южный, ул. Шахтера, д. 5 | 52,50 | 1 601 250,00 | 52,50 | 1 601 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | 448,30 | 13 673 149,24 | 0,00 | 0,00 | 448,30 | 13 673 149,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Кимовск | 448,30 | 13 673 149,24 | 0,00 | 0,00 | 448,30 | 13 673 149,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | г. Кимовск, ул. Докучаева, д. 8 | 336,80 | 9 715 392,38 | 0,00 | 0,00 | 336,80 | 9 715 392,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 10 | 18,90 | 697 118,95 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 697 118,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 8 | 92,60 | 3 260 637,91 | 0,00 | 0,00 | 92,60 | 3 260 637,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч. | 70 630,90 | 2 180 850 650,00 | 0,00 | 0,00 | 70 630,90 | 2 180 850 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | 70 630,90 | 2 180 850 650,00 | 0,00 | 0,00 | 70 630,90 | 2 180 850 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бегичевское | 617,00 | 18 818 500,00 | 0,00 | 0,00 | 617,00 | 18 818 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | мкр. Красницкий, ул. Полевая, д. 1 | 78,10 | 2 382 050,00 | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 2 382 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | мкр. Красницкий, ул. Полевая, д. 8 | 79,40 | 2 421 700,00 | 0,00 | 0,00 | 79,40 | 2 421 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | мкр. Красницкий, ул. Свободы, д. 6 | 137,90 | 4 205 950,00 | 0,00 | 0,00 | 137,90 | 4 205 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | мкр. Красницкий, ул. Свободы, д. 8 | 228,40 | 6 966 200,00 | 0,00 | 0,00 | 228,40 | 6 966 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | х. Соколовский, д. 7 | 93,20 | 2 842 600,00 | 0,00 | 0,00 | 93,20 | 2 842 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Бородинское | 8 056,91 | 245 735 755,00 | 0,00 | 0,00 | 8 056,91 | 245 735 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | п. Гвардейский, ул. Герцена, д. 1 | 26,40 | 805 200,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 805 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | п. Гвардейский, ул. Герцена, д. 2 | 72,50 | 2 211 250,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 2 211 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | п. Гвардейский, ул. Герцена, д. 5 | 54,10 | 1 650 050,00 | 0,00 | 0,00 | 54,10 | 1 650 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | п. Гвардейский, ул. Герцена, д. 7 | 53,20 | 1 622 600,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20 | 1 622 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | п. Гвардейский, ул. Герцена, д. 9 | 27,80 | 847 900,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 847 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | п. Гвардейский, ул. Ленина, д. 14 | 25,70 | 783 850,00 | 0,00 | 0,00 | 25,70 | 783 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | п. Гвардейский, ул. Ленина, д. 16 | 103,50 | 3 156 750,00 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 3 156 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | п. Гвардейский, ул. Ленина, д. 18 | 75,10 | 2 290 550,00 | 0,00 | 0,00 | 75,10 | 2 290 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | п. Гвардейский, ул. Ленина, д. 5 | 25,70 | 783 850,00 | 0,00 | 0,00 | 25,70 | 783 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | п. Гвардейский, ул. Ленина, д. 7 | 26,30 | 802 150,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 802 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 1 | 50,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 11 | 10,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 12 | 87,40 | 2 665 700,00 | 0,00 | 0,00 | 87,40 | 2 665 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 13 | 32,90 | 1 003 450,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 1 003 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 14 | 75,50 | 2 302 750,00 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | 2 302 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 18 | 26,60 | 811 300,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 811 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 2 | 10,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 3 | 51,20 | 1 561 600,00 | 0,00 | 0,00 | 51,20 | 1 561 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 5 | 11,20 | 341 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 341 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 7 | 78,00 | 2 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 2 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 8 | 43,70 | 1 332 850,00 | 0,00 | 0,00 | 43,70 | 1 332 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | п. Гвардейский, ул. Льва Толстого, д. 9 | 68,20 | 2 080 100,00 | 0,00 | 0,00 | 68,20 | 2 080 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | п. Гвардейский, ул. Некрасова, д. 10 | 50,90 | 1 552 450,00 | 0,00 | 0,00 | 50,90 | 1 552 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | п. Гвардейский, ул. Некрасова, д. 2 | 51,80 | 1 579 900,00 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 1 579 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | п. Гвардейский, ул. Некрасова, д. 3 | 52,20 | 1 592 100,00 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 1 592 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | п. Гвардейский, ул. Некрасова, д. 4 | 51,60 | 1 573 800,00 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 1 573 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | п. Гвардейский, ул. Некрасова, д. 5 | 52,10 | 1 589 050,00 | 0,00 | 0,00 | 52,10 | 1 589 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | п. Гвардейский, ул. Некрасова, д. 6 | 52,40 | 1 598 200,00 | 0,00 | 0,00 | 52,40 | 1 598 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | п. Гвардейский, ул. Некрасова, д. 8 | 100,40 | 3 062 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,40 | 3 062 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | п. Гвардейский, ул. Пушкина, д. 10 | 34,50 | 1 052 250,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 1 052 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | п. Гвардейский, ул. Пушкина, д. 5 | 82,40 | 2 513 200,00 | 0,00 | 0,00 | 82,40 | 2 513 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | п. Гвардейский, ул. Пушкина, д. 6 | 110,50 | 3 370 250,00 | 0,00 | 0,00 | 110,50 | 3 370 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | п. Гвардейский, ул. Пушкина, д. 7 | 40,80 | 1 244 400,00 | 0,00 | 0,00 | 40,80 | 1 244 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | п. Гвардейский, ул. Трудовая, д. 1 | 18,90 | 576 450,00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | 576 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | п. Гвардейский, ул. Трудовая, д. 2 | 53,00 | 1 616 500,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 1 616 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | п. Гвардейский, ул. Трудовая, д. 3 | 26,90 | 820 450,00 | 0,00 | 0,00 | 26,90 | 820 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | п. Гвардейский, ул. Трудовая, д. 4 | 26,50 | 808 250,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 808 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | п. Гвардейский, ул. Трудовая, д. 6 | 63,10 | 1 924 550,00 | 0,00 | 0,00 | 63,10 | 1 924 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | п. Гвардейский, ул. Трудовая, д. 9 | 76,60 | 2 336 300,00 | 0,00 | 0,00 | 76,60 | 2 336 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | п. Гвардейский, ул. Шахтерская, д. 1 | 105,40 | 3 214 700,00 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 3 214 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | п. Гвардейский, ул. Шахтерская, д. 3 | 46,70 | 1 424 350,00 | 0,00 | 0,00 | 46,70 | 1 424 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | п. Гвардейский, ул. Шахтерская, д. 4 | 26,20 | 799 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26,20 | 799 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | п. Гвардейский, ул. Шахтерская, д. 5 | 52,60 | 1 604 300,00 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | 1 604 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | п. Круглянский, ул. Лесная, д. 10 | 104,70 | 3 193 350,00 | 0,00 | 0,00 | 104,70 | 3 193 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | п. Круглянский, ул. Лесная, д. 11 | 104,10 | 3 175 050,00 | 0,00 | 0,00 | 104,10 | 3 175 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | п. Круглянский, ул. Лесная, д. 14 | 104,00 | 3 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 3 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | п. Круглянский, ул. Лесная, д. 20 | 52,80 | 1 610 400,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 1 610 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | п. Круглянский, ул. Лесная, д. 21 | 53,90 | 1 643 950,00 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | 1 643 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | п. Круглянский, ул. Лесная, д. 4 | 51,20 | 1 561 600,00 | 0,00 | 0,00 | 51,20 | 1 561 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | п. Круглянский, ул. Лесная, д. 8 | 103,90 | 3 168 950,00 | 0,00 | 0,00 | 103,90 | 3 168 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | п. Круглянский, ул. Лесная, д. 9 | 103,50 | 3 156 750,00 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 3 156 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | п. Круглянский, ул. Советская, д. 7 | 58,30 | 1 778 150,00 | 0,00 | 0,00 | 58,30 | 1 778 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | п. Круглянский, ул. Строительная, д. 1 | 105,70 | 3 223 850,00 | 0,00 | 0,00 | 105,70 | 3 223 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | п. Круглянский, ул. Строительная, д. 17 | 55,70 | 1 698 850,00 | 0,00 | 0,00 | 55,70 | 1 698 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | п. Круглянский, ул. Строительная, д. 18 | 42,60 | 1 299 300,00 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 1 299 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | п. Круглянский, ул. Строительная, д. 2 | 38,90 | 1 186 450,00 | 0,00 | 0,00 | 38,90 | 1 186 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | п. Круглянский, ул. Строительная, д. 6 | 259,00 | 7 899 500,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 7 899 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | п. Круглянский, ул. Строительная, д. 8 | 165,80 | 5 056 900,00 | 0,00 | 0,00 | 165,80 | 5 056 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | п. Круглянский, ул. Строительная, д. 9 | 41,90 | 1 277 950,00 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 1 277 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | п. Круглянский, ул. Шахтерская, д. 4 | 100,30 | 3 059 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,30 | 3 059 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | п. Круглянский, ул. Шахтерская, д. 5 | 47,60 | 1 451 800,00 | 0,00 | 0,00 | 47,60 | 1 451 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 1 | 52,60 | 1 604 300,00 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | 1 604 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 10 | 51,80 | 1 579 900,00 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 1 579 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 12 | 62,40 | 1 903 200,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 1 903 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 14 | 78,70 | 2 400 350,00 | 0,00 | 0,00 | 78,70 | 2 400 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 15 | 26,10 | 796 050,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 796 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 16 | 79,50 | 2 424 750,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 2 424 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 17 | 20,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 20 | 53,40 | 1 628 700,00 | 0,00 | 0,00 | 53,40 | 1 628 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 21 | 77,01 | 2 348 805,00 | 0,00 | 0,00 | 77,01 | 2 348 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 23 | 67,10 | 2 046 550,00 | 0,00 | 0,00 | 67,10 | 2 046 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 24 | 20,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 25 | 46,60 | 1 421 300,00 | 0,00 | 0,00 | 46,60 | 1 421 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 27 | 35,70 | 1 088 850,00 | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 1 088 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 29 | 52,00 | 1 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 1 586 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 31 | 26,30 | 802 150,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 802 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 4 | 58,80 | 1 793 400,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 1 793 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 5 | 58,70 | 1 790 350,00 | 0,00 | 0,00 | 58,70 | 1 790 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 7 | 77,30 | 2 357 650,00 | 0,00 | 0,00 | 77,30 | 2 357 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | п. Круглянский, ул. Школьная, д. 9 | 38,00 | 1 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 1 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | п. Стахановский, д. 7 | 52,30 | 1 595 150,00 | 0,00 | 0,00 | 52,30 | 1 595 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | п. Фатеево, д. 2 | 172,80 | 5 270 400,00 | 0,00 | 0,00 | 172,80 | 5 270 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | р.п. Бородинский, ул. Гоголя, д. 1 | 238,90 | 7 286 450,00 | 0,00 | 0,00 | 238,90 | 7 286 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | р.п. Бородинский, ул. Гоголя, д. 11 | 76,50 | 2 333 250,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 2 333 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | р.п. Бородинский, ул. Гоголя, д. 3 | 128,00 | 3 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 3 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | р.п. Бородинский, ул. Гоголя, д. 5 | 58,80 | 1 793 400,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 1 793 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | р.п. Бородинский, ул. Горняков, д. 12 | 74,90 | 2 284 450,00 | 0,00 | 0,00 | 74,90 | 2 284 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | р.п. Бородинский, ул. Горняков, д. 15 | 73,30 | 2 235 650,00 | 0,00 | 0,00 | 73,30 | 2 235 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | р.п. Бородинский, ул. Горняков, д. 21 | 38,50 | 1 174 250,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 1 174 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 12/1 | 54,20 | 1 653 100,00 | 0,00 | 0,00 | 54,20 | 1 653 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 12/2 | 100,80 | 3 074 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,80 | 3 074 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 12/4 | 38,30 | 1 168 150,00 | 0,00 | 0,00 | 38,30 | 1 168 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 14 | 170,90 | 5 212 450,00 | 0,00 | 0,00 | 170,90 | 5 212 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 15 | 186,00 | 5 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | 5 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 3 | 75,10 | 2 290 550,00 | 0,00 | 0,00 | 75,10 | 2 290 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 32 | 182,90 | 5 578 450,00 | 0,00 | 0,00 | 182,90 | 5 578 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 36 | 289,00 | 8 814 500,00 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 8 814 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | р.п. Бородинский, ул. Колхозная, д. 5 | 140,60 | 4 288 300,00 | 0,00 | 0,00 | 140,60 | 4 288 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | р.п. Бородинский, ул. Комсомольская, д. 4 | 53,00 | 1 616 500,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 1 616 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | р.п. Бородинский, ул. Луговая, д. 11 | 57,50 | 1 753 750,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 1 753 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | р.п. Бородинский, ул. Луговая, д. 17 | 55,90 | 1 704 950,00 | 0,00 | 0,00 | 55,90 | 1 704 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | р.п. Бородинский, ул. Луговая, д. 2/2 | 18,00 | 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | р.п. Бородинский, ул. Луговая, д. 27 | 38,00 | 1 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 1 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | р.п. Бородинский, ул. Луговая, д. 3/3 | 12,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | р.п. Бородинский, ул. Строителей, д. 16 | 121,70 | 3 711 850,00 | 0,00 | 0,00 | 121,70 | 3 711 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | р.п. Бородинский, ул. Чкалова, д. 11 | 38,30 | 1 168 150,00 | 0,00 | 0,00 | 38,30 | 1 168 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | р.п. Бородинский, ул. Чкалова, д. 13 | 36,40 | 1 110 200,00 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 1 110 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | р.п. Бородинский, ул. Чкалова, д. 9 | 38,60 | 1 177 300,00 | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 1 177 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | р.п. Бородинский, ул. Школьная, д. 11 | 134,30 | 4 096 150,00 | 0,00 | 0,00 | 134,30 | 4 096 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | р.п. Бородинский, ул. Школьная, д. 6 | 170,90 | 5 212 450,00 | 0,00 | 0,00 | 170,90 | 5 212 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | р.п. Бородинский, ул. Школьная, д. 7 | 254,20 | 7 753 100,00 | 0,00 | 0,00 | 254,20 | 7 753 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | р.п. Бородинский, ул. Школьная, д. 9 | 89,90 | 2 741 950,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | 2 741 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Болохово | 554,63 | 16 916 215,00 | 0,00 | 0,00 | 554,63 | 16 916 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | г. Болохово, ул. Мира, д. 23 | 61,33 | 1 870 565,00 | 0,00 | 0,00 | 61,33 | 1 870 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | г. Болохово, ул. Мира, д. 39 | 456,40 | 13 920 200,00 | 0,00 | 0,00 | 456,40 | 13 920 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | п. Улановский, ул. Полевая, д. 5 | 36,90 | 1 125 450,00 | 0,00 | 0,00 | 36,90 | 1 125 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Донской | 6 864,00 | 226 288 650,00 | 0,00 | 0,00 | 6 864,00 | 226 288 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | мкр. Задонье, ул. Кирова, д. 34 | 92,30 | 2 815 150,00 | 0,00 | 0,00 | 92,30 | 2 815 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | мкр. Задонье, ул. Ленина, д. 14 | 401,70 | 12 285 400,00 | 0,00 | 0,00 | 401,70 | 12 285 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | мкр. Комсомольский, ул. Полевая, д. 19/15 | 161,80 | 5 697 400,00 | 0,00 | 0,00 | 161,80 | 5 697 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | мкр. Комсомольский, ул. Школьная, д. 32 | 240,20 | 7 326 100,00 | 0,00 | 0,00 | 240,20 | 7 326 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | мкр. Новоугольный, ул. Белякова, д. 13 | 41,00 | 1 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 1 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | мкр. Новоугольный, ул. Комсомольская, д. 18 | 31,10 | 948 550,00 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | 948 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | мкр. Подлесный, ул. Вахрушева, д. 17 | 45,60 | 1 570 750,00 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 1 570 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | мкр. Подлесный, ул. Пушкина, д. 3 | 375,60 | 11 486 300,00 | 0,00 | 0,00 | 375,60 | 11 486 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | мкр. Руднев, ул. Ленина, д. 13 | 24,40 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,40 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | мкр. Северо-Задонск, ул. Горького, д. 13 | 634,30 | 19 434 600,00 | 0,00 | 0,00 | 634,30 | 19 434 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | мкр. Северо-Задонск, ул. Комсомольская, д. 13 | 736,00 | 25 263 150,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 | 25 263 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | мкр. Северо-Задонск, ул. Октябрьская, д. 17 | 32,40 | 1 226 100,00 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 1 226 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | мкр. Центральный, ул. Ворошилова, д. 4 | 213,20 | 6 652 050,00 | 0,00 | 0,00 | 213,20 | 6 652 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | мкр. Центральный, ул. Горького, д. 11 | 541,30 | 16 564 550,00 | 0,00 | 0,00 | 541,30 | 16 564 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | мкр. Центральный, ул. Комсомольская, д. 1 | 205,00 | 6 331 800,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 6 331 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | мкр. Центральный, ул. Комсомольская, д. 9 | 172,90 | 5 285 650,00 | 0,00 | 0,00 | 172,90 | 5 285 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | мкр. Центральный, ул. Мирная, д. 49 | 126,70 | 3 864 350,00 | 0,00 | 0,00 | 126,70 | 3 864 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | мкр. Центральный, ул. Новая, д. 20 | 48,00 | 1 610 400,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 1 610 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 18 | 363,80 | 11 187 400,00 | 0,00 | 0,00 | 363,80 | 11 187 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | мкр. Шахтерский пер Клубный, д. 7 | 510,10 | 19 291 250,00 | 0,00 | 0,00 | 510,10 | 19 291 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | мкр. Шахтерский, ул. Комсомольская, д. 5 | 289,70 | 9 839 300,00 | 0,00 | 0,00 | 289,70 | 9 839 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 10 | 444,00 | 14 929 750,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 14 929 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 3 | 128,40 | 4 639 050,00 | 0,00 | 0,00 | 128,40 | 4 639 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | мкр. Шахтерский, ул. Полевая, д. 8 | 223,00 | 6 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 6 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | мкр. Шахтерский, ул. Свердлова, д. 14 | 265,90 | 11 379 550,00 | 0,00 | 0,00 | 265,90 | 11 379 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | мкр. Шахтерский, ул. Советская, д. 1 | 515,60 | 17 723 550,00 | 0,00 | 0,00 | 515,60 | 17 723 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Кимовск | 10 156,70 | 309 779 350,00 | 0,00 | 0,00 | 10 156,70 | 309 779 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | г. Кимовск проезд Железнодорожный, д. 12 | 214,30 | 6 536 150,00 | 0,00 | 0,00 | 214,30 | 6 536 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | г. Кимовск, ул. 4-я Луговая, д. 17 | 336,70 | 10 269 350,00 | 0,00 | 0,00 | 336,70 | 10 269 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | г. Кимовск, ул. 4-я Луговая, д. 7 | 119,50 | 3 644 750,00 | 0,00 | 0,00 | 119,50 | 3 644 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | г. Кимовск, ул. 4-я Луговая, д. 8 | 89,20 | 2 720 600,00 | 0,00 | 0,00 | 89,20 | 2 720 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 1 | 499,90 | 15 246 950,00 | 0,00 | 0,00 | 499,90 | 15 246 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 19 | 432,10 | 13 179 050,00 | 0,00 | 0,00 | 432,10 | 13 179 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 22 | 152,40 | 4 648 200,00 | 0,00 | 0,00 | 152,40 | 4 648 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | г. Кимовск, ул. Белинского, д. 34 | 474,40 | 14 469 200,00 | 0,00 | 0,00 | 474,40 | 14 469 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | г. Кимовск, ул. Гоголя, д. 13 | 436,10 | 13 301 050,00 | 0,00 | 0,00 | 436,10 | 13 301 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | г. Кимовск, ул. Гранковская, д. 1 | 405,30 | 12 361 650,00 | 0,00 | 0,00 | 405,30 | 12 361 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | г. Кимовск, ул. Гранковская, д. 3 | 406,70 | 12 404 350,00 | 0,00 | 0,00 | 406,70 | 12 404 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | г. Кимовск, ул. Гранковская, д. 5 | 403,50 | 12 306 750,00 | 0,00 | 0,00 | 403,50 | 12 306 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | г. Кимовск, ул. Гранковская, д. 7 | 382,20 | 11 657 100,00 | 0,00 | 0,00 | 382,20 | 11 657 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | г. Кимовск, ул. Калинина, д. 2 | 381,80 | 11 644 900,00 | 0,00 | 0,00 | 381,80 | 11 644 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | г. Кимовск, ул. Калинина, д. 4 | 331,20 | 10 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 331,20 | 10 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | г. Кимовск, ул. Калинина, д. 6 | 397,20 | 12 114 600,00 | 0,00 | 0,00 | 397,20 | 12 114 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | г. Кимовск, ул. Калинина, д. 8 | 402,20 | 12 267 100,00 | 0,00 | 0,00 | 402,20 | 12 267 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | г. Кимовск, ул. Ким, д. 2-а | 23,10 | 704 550,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 704 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | г. Кимовск, ул. Ким, д. 40 | 130,80 | 3 989 400,00 | 0,00 | 0,00 | 130,80 | 3 989 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | г. Кимовск, ул. Красноармейская, д. 26 | 204,60 | 6 240 300,00 | 0,00 | 0,00 | 204,60 | 6 240 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 12 | 334,70 | 10 208 350,00 | 0,00 | 0,00 | 334,70 | 10 208 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 13 | 373,30 | 11 385 650,00 | 0,00 | 0,00 | 373,30 | 11 385 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | г. Кимовск, ул. Ленина, д. 14 | 388,90 | 11 861 450,00 | 0,00 | 0,00 | 388,90 | 11 861 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 14 | 24,30 | 741 150,00 | 0,00 | 0,00 | 24,30 | 741 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 19 | 399,00 | 12 169 500,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 12 169 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | г. Кимовск, ул. Мичурина, д. 20 | 382,80 | 11 675 400,00 | 0,00 | 0,00 | 382,80 | 11 675 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | г. Кимовск, ул. Некрасова, д. 5 | 50,50 | 1 540 250,00 | 0,00 | 0,00 | 50,50 | 1 540 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | мкр. Мирный, ул. Кимовская, д. 6 | 572,40 | 17 458 200,00 | 0,00 | 0,00 | 572,40 | 17 458 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | мкр. Мирный, ул. Пионерская, д. 1 | 362,10 | 11 044 050,00 | 0,00 | 0,00 | 362,10 | 11 044 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 1/1 | 183,10 | 5 584 550,00 | 0,00 | 0,00 | 183,10 | 5 584 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 10 | 130,80 | 3 989 400,00 | 0,00 | 0,00 | 130,80 | 3 989 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | мкр. Шахтинский, ул. С. Лазо, д. 18 | 210,40 | 6 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 210,40 | 6 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | мкр. Шахтинский, ул. Щорса, д. 2/8 | 448,30 | 13 673 150,00 | 0,00 | 0,00 | 448,30 | 13 673 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | мкр. Ясный, ул. Полевая, д. 5 | 40,20 | 1 226 100,00 | 0,00 | 0,00 | 40,20 | 1 226 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | мкр. Ясный, ул. Полевая, д. 7 | 32,70 | 997 350,00 | 0,00 | 0,00 | 32,70 | 997 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Киреевск | 5 807,00 | 177 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 807,00 | 177 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | г. Киреевск пер Тупиковый, д. 1 | 385,30 | 11 751 650,00 | 0,00 | 0,00 | 385,30 | 11 751 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | г. Киреевск, ул. 8 Марта, д. 76 | 488,50 | 14 899 250,00 | 0,00 | 0,00 | 488,50 | 14 899 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | г. Киреевск, ул. Зеленая, д. 29 | 423,90 | 12 928 950,00 | 0,00 | 0,00 | 423,90 | 12 928 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 1 | 1 026,90 | 31 320 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026,90 | 31 320 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 54 | 405,90 | 12 379 950,00 | 0,00 | 0,00 | 405,90 | 12 379 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 73 | 77,50 | 2 363 750,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | 2 363 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 2 | 368,40 | 11 236 200,00 | 0,00 | 0,00 | 368,40 | 11 236 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 4 | 358,00 | 10 919 000,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 10 919 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | г. Киреевск, ул. Папанина, д. 6 | 387,20 | 11 809 600,00 | 0,00 | 0,00 | 387,20 | 11 809 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | г. Киреевск, ул. Пушкина, д. 3 | 413,00 | 12 596 500,00 | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 12 596 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | г. Киреевск, ул. Пушкина, д. 5 | 428,20 | 13 060 100,00 | 0,00 | 0,00 | 428,20 | 13 060 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | г. Киреевск, ул. Тупиковая, д. 1 | 344,80 | 10 516 400,00 | 0,00 | 0,00 | 344,80 | 10 516 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | г. Киреевск, ул. Тупиковая, д. 10 | 49,40 | 1 506 700,00 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 1 506 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | г. Киреевск, ул. Тупиковая, д. 9 | 443,40 | 13 523 700,00 | 0,00 | 0,00 | 443,40 | 13 523 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | п. Октябрьский, ул. 8 Марта, д. 11 | 108,60 | 3 312 300,00 | 0,00 | 0,00 | 108,60 | 3 312 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | п. Октябрьский, ул. Чайковского, д. 8 | 98,00 | 2 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 2 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Липки | 7 622,20 | 232 477 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7 622,20 | 232 477 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | г. Липки, пер. Стадионный, д. 1 | 38,40 | 1 171 200,00 | 0,00 | 0,00 | 38,40 | 1 171 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | г. Липки, пер. Стадионный, д. 2 | 379,60 | 11 577 800,00 | 0,00 | 0,00 | 379,60 | 11 577 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | г. Липки, пер. Театральный, д. 3 | 391,50 | 11 940 750,00 | 0,00 | 0,00 | 391,50 | 11 940 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | г. Липки, ул. Гоголя, д. 1 | 294,90 | 8 994 450,00 | 0,00 | 0,00 | 294,90 | 8 994 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | г. Липки, ул. Гоголя, д. 3 | 442,90 | 13 508 450,00 | 0,00 | 0,00 | 442,90 | 13 508 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | г. Липки, ул. Гоголя, д. 5 | 343,30 | 10 470 650,00 | 0,00 | 0,00 | 343,30 | 10 470 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | г. Липки, ул. Гоголя, д. 6 | 270,50 | 8 250 250,00 | 0,00 | 0,00 | 270,50 | 8 250 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | г. Липки, ул. Гоголя, д. 7 | 95,90 | 2 924 950,00 | 0,00 | 0,00 | 95,90 | 2 924 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | г. Липки, ул. Гоголя, д. 8 | 37,20 | 1 134 600,00 | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 1 134 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | г. Липки, ул. Колхозная, д. 39 | 38,30 | 1 168 150,00 | 0,00 | 0,00 | 38,30 | 1 168 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | г. Липки, ул. Набережная, д. 7 | 311,70 | 9 506 850,00 | 0,00 | 0,00 | 311,70 | 9 506 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | г. Липки, ул. Октябрьская, д. 12-а | 74,60 | 2 275 300,00 | 0,00 | 0,00 | 74,60 | 2 275 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | г. Липки, ул. Октябрьская, д. 13 | 385,60 | 11 760 800,00 | 0,00 | 0,00 | 385,60 | 11 760 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | г. Липки, ул. Октябрьская, д. 15 | 457,30 | 13 947 650,00 | 0,00 | 0,00 | 457,30 | 13 947 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | г. Липки, ул. Октябрьская, д. 16 | 341,10 | 10 403 550,00 | 0,00 | 0,00 | 341,10 | 10 403 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | г. Липки, ул. Октябрьская, д. 18 | 341,30 | 10 409 650,00 | 0,00 | 0,00 | 341,30 | 10 409 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | г. Липки, ул. Пионерская, д. 12 | 92,70 | 2 827 350,00 | 0,00 | 0,00 | 92,70 | 2 827 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | г. Липки, ул. Пушкина, д. 1 | 412,80 | 12 590 400,00 | 0,00 | 0,00 | 412,80 | 12 590 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | г. Липки, ул. Пушкина, д. 2 | 343,80 | 10 485 900,00 | 0,00 | 0,00 | 343,80 | 10 485 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | г. Липки, ул. Пушкина, д. 3 | 303,30 | 9 250 650,00 | 0,00 | 0,00 | 303,30 | 9 250 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | г. Липки, ул. Пушкина, д. 4 | 280,20 | 8 546 100,00 | 0,00 | 0,00 | 280,20 | 8 546 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | г. Липки, ул. Пушкина, д. 6 | 404,60 | 12 340 300,00 | 0,00 | 0,00 | 404,60 | 12 340 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | г. Липки, ул. Спортивная, д. 1 | 330,40 | 10 077 200,00 | 0,00 | 0,00 | 330,40 | 10 077 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | г. Липки, ул. Спортивная, д. 3 | 407,50 | 12 428 750,00 | 0,00 | 0,00 | 407,50 | 12 428 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | г. Липки, ул. Спортивная, д. 5 | 380,20 | 11 596 100,00 | 0,00 | 0,00 | 380,20 | 11 596 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | п. Комсомольский, ул. 8 Марта, д. 6 | 112,20 | 3 422 100,00 | 0,00 | 0,00 | 112,20 | 3 422 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | п. Комсомольский, ул. Шахтная, д. 8 | 310,40 | 9 467 200,00 | 0,00 | 0,00 | 310,40 | 9 467 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Узловая | 1 639,50 | 53 414 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639,50 | 53 414 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | г. Узловая, пер. Стрелковый, д. 2 | 84,00 | 2 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 2 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 17 | 106,90 | 3 336 700,00 | 0,00 | 0,00 | 106,90 | 3 336 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | г. Узловая, ул. 7 Съезда Советов, д. 10 | 85,31 | 2 674 850,00 | 0,00 | 0,00 | 85,31 | 2 674 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 10 | 45,60 | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 12 | 123,10 | 4 215 100,00 | 0,00 | 0,00 | 123,10 | 4 215 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 13 | 65,60 | 2 168 550,00 | 0,00 | 0,00 | 65,60 | 2 168 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 3 | 92,20 | 3 107 950,00 | 0,00 | 0,00 | 92,20 | 3 107 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 6 | 81,70 | 2 491 850,00 | 0,00 | 0,00 | 81,70 | 2 491 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | г. Узловая, ул. 8 Марта, д. 8 | 62,30 | 2 180 750,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 2 180 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | г. Узловая, ул. Гоголя, д. 2а | 34,10 | 1 052 250,00 | 0,00 | 0,00 | 34,10 | 1 052 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | г. Узловая, ул. Леваневского, д. 11 | 84,10 | 2 565 050,00 | 0,00 | 0,00 | 84,10 | 2 565 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | г. Узловая, ул. Леваневского, д. 13 | 122,90 | 4 187 650,00 | 0,00 | 0,00 | 122,90 | 4 187 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | г. Узловая, ул. Папанина, д. 43 | 41,40 | 1 262 700,00 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 1 262 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | г. Узловая, ул. Папанина, д. 6 | 27,80 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | г. Узловая, ул. Пионеров, д. 1 | 41,20 | 1 256 600,00 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 1 256 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | г. Узловая, ул. Пионеров, д. 4 | 78,20 | 2 671 800,00 | 0,00 | 0,00 | 78,20 | 2 671 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | г. Узловая, ул. Пионеров, д. 5 | 82,00 | 2 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 2 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | г. Узловая, ул. Полевая, д. 2 | 173,30 | 5 285 650,00 | 0,00 | 0,00 | 173,30 | 5 285 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | г. Узловая, ул. Тельмана, д. 11 | 13,19 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,19 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | г. Узловая, ул. Тельмана, д. 3 | 41,00 | 1 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 1 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | г. Узловая, ул. Трегубова, д. 8 | 115,40 | 3 519 700,00 | 0,00 | 0,00 | 115,40 | 3 519 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | г. Узловая, ул. Тульская, д. 9-а | 38,20 | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38,20 | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по город Ясногорск | 470,10 | 14 338 050,00 | 0,00 | 0,00 | 470,10 | 14 338 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 10 | 86,10 | 2 626 050,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 2 626 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | г. Ясногорск, ул. Маяковского, д. 1-а | 206,80 | 6 307 400,00 | 0,00 | 0,00 | 206,80 | 6 307 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | г. Ясногорск, ул. Маяковского, д. 1-б | 95,30 | 2 906 650,00 | 0,00 | 0,00 | 95,30 | 2 906 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | г. Ясногорск, ул. Южная, д. 9 | 81,90 | 2 497 950,00 | 0,00 | 0,00 | 81,90 | 2 497 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Епифанское | 2 519,90 | 76 856 950,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519,90 | 76 856 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | п. Казановка, ст. Казановка, д. 1 | 206,70 | 6 304 350,00 | 0,00 | 0,00 | 206,70 | 6 304 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 10 | 359,30 | 10 958 650,00 | 0,00 | 0,00 | 359,30 | 10 958 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 28 | 494,00 | 15 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 15 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 4 | 325,90 | 9 939 950,00 | 0,00 | 0,00 | 325,90 | 9 939 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 8 | 314,20 | 9 583 100,00 | 0,00 | 0,00 | 314,20 | 9 583 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | п. Казановка, ул. Центральная, д. 9 | 310,30 | 9 464 150,00 | 0,00 | 0,00 | 310,30 | 9 464 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | р.п. Епифань, пл. Красная, д. 15 | 120,90 | 3 687 450,00 | 0,00 | 0,00 | 120,90 | 3 687 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | р.п. Епифань, ул. Больничная, д. 16 | 127,50 | 3 888 750,00 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 3 888 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | р.п. Епифань, ул. Тульская, д. 4 | 261,10 | 7 963 550,00 | 0,00 | 0,00 | 261,10 | 7 963 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Заокский муниципальный район | 382,70 | 15 753 250,00 | 0,00 | 0,00 | 382,70 | 15 753 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | р.п. Заокский, ул. Садовая, д. 19-А | 382,70 | 15 753 250,00 | 0,00 | 0,00 | 382,70 | 15 753 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Иваньковское | 410,00 | 12 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 12 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | п. Есуковский, ул. Центральная, д. 5 | 25,80 | 786 900,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 786 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | п. Есуковский, ул. Центральная, д. 7 | 34,80 | 1 061 400,00 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 1 061 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | с. Климовское, ул. Центральная, д. 15 | 96,00 | 2 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 2 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | с. Климовское, ул. Центральная, д. 19 | 110,00 | 3 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 3 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | с. Кузьмищево, д. 11 | 50,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | с. Кузьмищево, д. 32-а | 93,40 | 2 848 700,00 | 0,00 | 0,00 | 93,40 | 2 848 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Каменецкое | 2 777,10 | 84 701 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777,10 | 84 701 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | п. 2 Каменецкая, д. 12 | 120,10 | 3 663 050,00 | 0,00 | 0,00 | 120,10 | 3 663 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | п. 2 Каменецкая, д. 16 | 89,30 | 2 723 650,00 | 0,00 | 0,00 | 89,30 | 2 723 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | п. 2 Каменецкая, д. 18 | 143,90 | 4 388 950,00 | 0,00 | 0,00 | 143,90 | 4 388 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | п. Каменецкий, ул. Первомайская, д. 10 | 18,40 | 561 200,00 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 561 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | п. Каменецкий, ул. Первомайская, д. 20 | 272,30 | 8 305 150,00 | 0,00 | 0,00 | 272,30 | 8 305 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | п. Майский пер Железнодорожный, д. 34/11 | 443,90 | 13 538 950,00 | 0,00 | 0,00 | 443,90 | 13 538 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | п. Майский пер Железнодорожный, д. 7 | 42,50 | 1 296 250,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 1 296 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | п. Майский пер Железнодорожный, д. 9 | 28,00 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | п. Майский, ул. Первомайская, д. 10-а | 399,80 | 12 193 900,00 | 0,00 | 0,00 | 399,80 | 12 193 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | п. Майский, ул. Первомайская, д. 12-а | 543,96 | 16 590 780,00 | 0,00 | 0,00 | 543,96 | 16 590 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | п. Майский, ул. Первомайская, д. 4 | 131,74 | 4 018 070,00 | 0,00 | 0,00 | 131,74 | 4 018 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | п. Майский, ул. Первомайская, д. 8-а | 510,20 | 15 561 100,00 | 0,00 | 0,00 | 510,20 | 15 561 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | п. Майский, ул. Шахтеров, д. 26 | 33,00 | 1 006 500,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 1 006 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Новольвовское | 3 058,30 | 93 278 150,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,30 | 93 278 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | пгт Новольвовск, ул. Больничная 2-я, д. 10 | 43,20 | 1 317 600,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 1 317 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | пгт Новольвовск, ул. Больничная 2-я, д. 11 | 82,10 | 2 504 050,00 | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 2 504 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | пгт Новольвовск, ул. Больничная 2-я, д. 2 | 159,40 | 4 861 700,00 | 0,00 | 0,00 | 159,40 | 4 861 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | пгт Новольвовск, ул. Больничная 2-я, д. 3 | 158,40 | 4 831 200,00 | 0,00 | 0,00 | 158,40 | 4 831 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | пгт Новольвовск, ул. Больничная 2-я, д. 5 | 43,60 | 1 329 800,00 | 0,00 | 0,00 | 43,60 | 1 329 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | пгт Новольвовск, ул. Больничная 2-я, д. 6 | 212,30 | 6 475 150,00 | 0,00 | 0,00 | 212,30 | 6 475 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | пгт Новольвовск, ул. Больничная, д. 16 | 198,40 | 6 051 200,00 | 0,00 | 0,00 | 198,40 | 6 051 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | пгт Новольвовск, ул. Больничная, д. 18 | 327,40 | 9 985 700,00 | 0,00 | 0,00 | 327,40 | 9 985 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | пгт Новольвовск, ул. Больничная, д. 3 | 139,50 | 4 254 750,00 | 0,00 | 0,00 | 139,50 | 4 254 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | пгт Новольвовск, ул. Больничная, д. 5 | 115,70 | 3 528 850,00 | 0,00 | 0,00 | 115,70 | 3 528 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | пгт Новольвовск, ул. Клубная, д. 10 | 200,60 | 6 118 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,60 | 6 118 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | пгт Новольвовск, ул. Клубная, д. 3 | 194,70 | 5 938 350,00 | 0,00 | 0,00 | 194,70 | 5 938 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | пгт Новольвовск, ул. Клубная, д. 5 | 127,70 | 3 894 850,00 | 0,00 | 0,00 | 127,70 | 3 894 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | пгт Новольвовск, ул. Клубная, д. 9 | 178,30 | 5 438 150,00 | 0,00 | 0,00 | 178,30 | 5 438 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | пгт Новольвовск, ул. Полевая, д. 2 | 189,20 | 5 770 600,00 | 0,00 | 0,00 | 189,20 | 5 770 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | пгт Новольвовск, ул. Полевая, д. 8 | 41,90 | 1 277 950,00 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 1 277 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | пгт Новольвовск, ул. Полевая, д. 9 | 226,90 | 6 920 450,00 | 0,00 | 0,00 | 226,90 | 6 920 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | пгт Новольвовск, ул. Советская, д. 5 | 243,30 | 7 420 650,00 | 0,00 | 0,00 | 243,30 | 7 420 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | пгт Новольвовск, ул. Школьная, д. 9 | 175,70 | 5 358 850,00 | 0,00 | 0,00 | 175,70 | 5 358 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Приупское | 6 810,70 | 207 726 350,00 | 0,00 | 0,00 | 6 810,70 | 207 726 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | п. Васильевский, д. 2 | 31,70 | 966 850,00 | 0,00 | 0,00 | 31,70 | 966 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | п. Головлинский, ул. Карла Маркса, д. 1 | 59,70 | 1 820 850,00 | 0,00 | 0,00 | 59,70 | 1 820 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | п. Головлинский, ул. Карла Маркса, д. 2 | 41,40 | 1 262 700,00 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 1 262 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 1 | 142,30 | 4 340 150,00 | 0,00 | 0,00 | 142,30 | 4 340 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 10 | 47,00 | 1 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 1 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 2 | 95,80 | 2 921 900,00 | 0,00 | 0,00 | 95,80 | 2 921 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 3 | 34,80 | 1 061 400,00 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 1 061 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 4 | 171,00 | 5 215 500,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 5 215 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 5 | 72,20 | 2 202 100,00 | 0,00 | 0,00 | 72,20 | 2 202 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 6 | 58,70 | 1 790 350,00 | 0,00 | 0,00 | 58,70 | 1 790 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | п. Головлинский, ул. Кирова, д. 8 | 42,10 | 1 284 050,00 | 0,00 | 0,00 | 42,10 | 1 284 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | п. Головлинский, ул. Клары Цеткин, д. 1 литера а | 38,30 | 1 168 150,00 | 0,00 | 0,00 | 38,30 | 1 168 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | п. Головлинский, ул. Кутузова, д. 12-а | 43,00 | 1 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 1 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | п. Головлинский, ул. Кутузова, д. 1-а | 44,10 | 1 345 050,00 | 0,00 | 0,00 | 44,10 | 1 345 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 1 | 68,20 | 2 080 100,00 | 0,00 | 0,00 | 68,20 | 2 080 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 11 | 115,50 | 3 522 750,00 | 0,00 | 0,00 | 115,50 | 3 522 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 13 | 98,40 | 3 001 200,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | 3 001 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 14 | 117,10 | 3 571 550,00 | 0,00 | 0,00 | 117,10 | 3 571 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 15 | 53,50 | 1 631 750,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | 1 631 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 16 | 92,10 | 2 809 050,00 | 0,00 | 0,00 | 92,10 | 2 809 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 18 | 27,10 | 826 550,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 826 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 3 | 62,70 | 1 912 350,00 | 0,00 | 0,00 | 62,70 | 1 912 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 5 | 107,20 | 3 269 600,00 | 0,00 | 0,00 | 107,20 | 3 269 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 6 | 27,00 | 823 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 823 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 7 | 37,70 | 1 149 850,00 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 1 149 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | п. Головлинский, ул. Победы, д. 9 | 47,10 | 1 436 550,00 | 0,00 | 0,00 | 47,10 | 1 436 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | п. Головлинский, ул. Свердлова, д. 2 | 75,30 | 2 296 650,00 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | 2 296 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | п. Головлинский, ул. Свердлова, д. 4 | 18,40 | 561 200,00 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 561 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | п. Головлинский, ул. Свердлова, д. 8 | 79,70 | 2 430 850,00 | 0,00 | 0,00 | 79,70 | 2 430 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | п. Головлинский, ул. Свердлова, д. 9 | 69,50 | 2 119 750,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | 2 119 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | п. Подлипковский, ул. Лесная, д. 11 | 32,70 | 997 350,00 | 0,00 | 0,00 | 32,70 | 997 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | п. Подлипковский, ул. Лесная, д. 16 | 31,50 | 960 750,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 960 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | п. Подлипковский, ул. Лесная, д. 20 | 31,70 | 966 850,00 | 0,00 | 0,00 | 31,70 | 966 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | п. Приупский пер Больничный, д. 4 | 27,20 | 829 600,00 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 829 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | п. Приупский проезд Шахтерский, д. 5 | 26,30 | 802 150,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 802 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | п. Приупский, ул. Лесная, д. 23 | 241,10 | 7 353 550,00 | 0,00 | 0,00 | 241,10 | 7 353 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | п. Приупский, ул. Лесная, д. 41 | 23,80 | 725 900,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 725 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | п. Приупский, ул. Лесная, д. 43 | 74,70 | 2 278 350,00 | 0,00 | 0,00 | 74,70 | 2 278 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | п. Приупский, ул. Мира, д. 39 | 243,60 | 7 429 800,00 | 0,00 | 0,00 | 243,60 | 7 429 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | п. Приупский, ул. Папанина, д. 10 | 306,70 | 9 354 350,00 | 0,00 | 0,00 | 306,70 | 9 354 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | п. Приупский, ул. Папанина, д. 12 | 207,00 | 6 313 500,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 6 313 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | п. Приупский, ул. Папанина, д. 14 | 208,00 | 6 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 6 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | п. Приупский, ул. Победа, д. 5 | 21,10 | 643 550,00 | 0,00 | 0,00 | 21,10 | 643 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | п. Приупский, ул. Советская, д. 1 | 46,70 | 1 424 350,00 | 0,00 | 0,00 | 46,70 | 1 424 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | п. Приупский, ул. Советская, д. 11 | 368,50 | 11 239 250,00 | 0,00 | 0,00 | 368,50 | 11 239 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | п. Приупский, ул. Советская, д. 13 | 356,40 | 10 870 200,00 | 0,00 | 0,00 | 356,40 | 10 870 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | п. Садовый, д. 10 | 205,30 | 6 261 650,00 | 0,00 | 0,00 | 205,30 | 6 261 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | п. Садовый, д. 11 | 153,10 | 4 669 550,00 | 0,00 | 0,00 | 153,10 | 4 669 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | п. Садовый, д. 7 | 32,20 | 982 100,00 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 982 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | п. Садовый, д. 9 | 144,90 | 4 419 450,00 | 0,00 | 0,00 | 144,90 | 4 419 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 1 | 38,50 | 1 174 250,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 1 174 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 10 | 185,20 | 5 648 600,00 | 0,00 | 0,00 | 185,20 | 5 648 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 14 | 32,60 | 994 300,00 | 0,00 | 0,00 | 32,60 | 994 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 16 | 32,20 | 982 100,00 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 982 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 18 | 32,90 | 1 003 450,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 1 003 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 3 | 211,10 | 6 438 550,00 | 0,00 | 0,00 | 211,10 | 6 438 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 4 | 83,90 | 2 558 950,00 | 0,00 | 0,00 | 83,90 | 2 558 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 5 | 51,60 | 1 573 800,00 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 1 573 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 6 | 220,50 | 6 725 250,00 | 0,00 | 0,00 | 220,50 | 6 725 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 8 | 254,50 | 7 762 250,00 | 0,00 | 0,00 | 254,50 | 7 762 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | п. Сеченский, ул. Ленина, д. 9 | 155,60 | 4 745 800,00 | 0,00 | 0,00 | 155,60 | 4 745 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | п. Сеченский, ул. Луговая, д. 5 | 189,10 | 5 767 550,00 | 0,00 | 0,00 | 189,10 | 5 767 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 18 | 103,20 | 3 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 103,20 | 3 147 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 29 | 38,80 | 1 183 400,00 | 0,00 | 0,00 | 38,80 | 1 183 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | п. Сеченский, ул. Мира, д. 33 | 142,80 | 4 355 400,00 | 0,00 | 0,00 | 142,80 | 4 355 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | п. Сеченский, ул. Школьная, д. 2 | 105,40 | 3 214 700,00 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 3 214 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | п. Сеченский, ул. Школьная, д. 3 | 48,50 | 1 479 250,00 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | 1 479 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | п. Шахты-8, ул. Тупиковая, д. 1 | 43,90 | 1 338 950,00 | 0,00 | 0,00 | 43,90 | 1 338 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | п. Шахты-8, ул. Шоссейная, д. 4 | 39,30 | 1 198 650,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 1 198 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Ревякинское | 410,00 | 12 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 12 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | п. Боровковский, ул. Парковая, д. 1 | 172,00 | 5 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 5 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | п. Боровковский, ул. Школьная, д. 11 | 90,60 | 2 763 300,00 | 0,00 | 0,00 | 90,60 | 2 763 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | п. Гигант, ул. Парковая, д. 7 | 86,00 | 2 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 2 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | п. Гигант, ул. Тополиная, д. 4 | 61,40 | 1 872 700,00 | 0,00 | 0,00 | 61,40 | 1 872 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Северо-Западное | 3 777,11 | 115 201 855,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777,11 | 115 201 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | п. Центральный, ул. Ерофеева, д. 2 | 290,40 | 8 857 200,00 | 0,00 | 0,00 | 290,40 | 8 857 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | п. Центральный, ул. Ерофеева, д. 3 | 176,10 | 5 371 050,00 | 0,00 | 0,00 | 176,10 | 5 371 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | п. Центральный, ул. Ерофеева, д. 4 | 53,20 | 1 622 600,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20 | 1 622 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | п. Центральный, ул. Ерофеева, д. 5 | 51,90 | 1 582 950,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 1 582 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | п. Центральный, ул. Ерофеева, д. 6 | 42,30 | 1 290 150,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 | 1 290 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | п. Центральный, ул. Ерофеева, д. 1 | 93,30 | 2 845 650,00 | 0,00 | 0,00 | 93,30 | 2 845 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 2 | 83,90 | 2 558 950,00 | 0,00 | 0,00 | 83,90 | 2 558 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 3 | 242,40 | 7 393 200,00 | 0,00 | 0,00 | 242,40 | 7 393 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 36 | 376,50 | 11 483 250,00 | 0,00 | 0,00 | 376,50 | 11 483 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 38 | 336,00 | 10 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 10 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 4 | 233,00 | 7 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 7 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 40 | 42,30 | 1 290 150,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 | 1 290 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 5 | 143,51 | 4 377 055,00 | 0,00 | 0,00 | 143,51 | 4 377 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 6 | 288,00 | 8 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 8 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 7 | 283,30 | 8 640 650,00 | 0,00 | 0,00 | 283,30 | 8 640 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 8 | 247,50 | 7 548 750,00 | 0,00 | 0,00 | 247,50 | 7 548 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | п. Центральный, ул. Ленина, д. 9 | 178,90 | 5 456 450,00 | 0,00 | 0,00 | 178,90 | 5 456 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | п. Центральный, ул. Октябрьская, д. 11 | 52,50 | 1 601 250,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 1 601 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | п. Центральный, ул. Октябрьская, д. 13 | 51,10 | 1 558 550,00 | 0,00 | 0,00 | 51,10 | 1 558 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | п. Шахтерский, ул. Победы, д. 1 | 161,30 | 4 919 650,00 | 0,00 | 0,00 | 161,30 | 4 919 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | п. Шахтерский, ул. Победы, д. 14 | 349,70 | 10 665 850,00 | 0,00 | 0,00 | 349,70 | 10 665 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Суворовский муниципальный район | 358,40 | 10 931 200,00 | 0,00 | 0,00 | 358,40 | 10 931 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | г. Суворов, ул. Строителей, д. 12 | 358,40 | 10 931 200,00 | 0,00 | 0,00 | 358,40 | 10 931 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Теляковское | 478,00 | 16 759 750,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 16 759 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | д. Копенкино, д. 14 | 26,20 | 1 046 150,00 | 0,00 | 0,00 | 26,20 | 1 046 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | д. Кунеево, д. 31 | 84,40 | 2 671 800,00 | 0,00 | 0,00 | 84,40 | 2 671 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | д. Тунаевка, д. 7 | 43,00 | 1 375 550,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 1 375 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | п. Первомайский, д. 12 | 31,90 | 1 110 200,00 | 0,00 | 0,00 | 31,90 | 1 110 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | п. Спицинский, ул. Мира, д. 4 | 153,00 | 4 974 550,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 4 974 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | п. Спицинский, ул. Мира, д. 8 | 46,40 | 1 723 250,00 | 0,00 | 0,00 | 46,40 | 1 723 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | с. Верхнее Красино, д. 73 | 93,10 | 3 858 250,00 | 0,00 | 0,00 | 93,10 | 3 858 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Товарковское | 1 457,05 | 44 440 025,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457,05 | 44 440 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | р.п. Товарковский, ул. Базарная, д. 25 | 31,00 | 945 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 945 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | р.п. Товарковский, ул. Калинина, д. 48 | 177,70 | 5 419 850,00 | 0,00 | 0,00 | 177,70 | 5 419 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | р.п. Товарковский, ул. Калинина, д. 55 | 108,70 | 3 315 350,00 | 0,00 | 0,00 | 108,70 | 3 315 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | р.п. Товарковский, ул. Калинина, д. 68 | 63,90 | 1 948 950,00 | 0,00 | 0,00 | 63,90 | 1 948 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 36 | 100,20 | 3 056 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,20 | 3 056 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 21 | 261,65 | 7 980 325,00 | 0,00 | 0,00 | 261,65 | 7 980 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | р.п. Товарковский, ул. Первомайская, д. 8 | 69,70 | 2 125 850,00 | 0,00 | 0,00 | 69,70 | 2 125 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 23 | 56,80 | 1 732 400,00 | 0,00 | 0,00 | 56,80 | 1 732 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | р.п. Товарковский, ул. Станционная, д. 22 | 111,70 | 3 406 850,00 | 0,00 | 0,00 | 111,70 | 3 406 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | р.п. Товарковский, ул. Транспортная, д. 15 | 46,20 | 1 409 100,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 1 409 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | р.п. Товарковский, ул. Транспортная, д. 17 | 46,70 | 1 424 350,00 | 0,00 | 0,00 | 46,70 | 1 424 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | р.п. Товарковский, ул. Транспортная, д. 19 | 272,20 | 8 302 100,00 | 0,00 | 0,00 | 272,20 | 8 302 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | р.п. Товарковский, ул. Транспортная, д. 24 | 64,40 | 1 964 200,00 | 0,00 | 0,00 | 64,40 | 1 964 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | р.п. Товарковский, ул. Шахта 54, д. 3 | 46,20 | 1 409 100,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 1 409 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шахтерское | 4 561,40 | 139 122 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 561,40 | 139 122 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | п. Брусянский (квартал 4), ул. Горняцкая, д. 22 | 436,40 | 13 310 200,00 | 0,00 | 0,00 | 436,40 | 13 310 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | п. Брусянский (квартал 4), ул. Горняцкая, д. 24 | 348,80 | 10 638 400,00 | 0,00 | 0,00 | 348,80 | 10 638 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | п. Брусянский (квартал 4), ул. Центральная, д. 13 | 76,90 | 2 345 450,00 | 0,00 | 0,00 | 76,90 | 2 345 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | п. Брусянский, ул. Железнодорожная, д. 1 | 103,40 | 3 153 700,00 | 0,00 | 0,00 | 103,40 | 3 153 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | п. Брусянский, ул. Пушкина, д. 10 | 237,90 | 7 255 950,00 | 0,00 | 0,00 | 237,90 | 7 255 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | п. Брусянский, ул. Пушкина, д. 8 | 218,30 | 6 658 150,00 | 0,00 | 0,00 | 218,30 | 6 658 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | п. Дубовка (квартал 5/15), ул. Комсомольская, д. 3 | 334,50 | 10 202 250,00 | 0,00 | 0,00 | 334,50 | 10 202 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | п. Дубовка (квартал 5/15), ул. Комсомольская, д. 3-а | 428,30 | 13 063 150,00 | 0,00 | 0,00 | 428,30 | 13 063 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | п. Дубовка, ул. Кольцевая, д. 15 | 397,00 | 12 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 12 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | п. Дубовка, ул. Островского, д. 13 | 485,70 | 14 813 850,00 | 0,00 | 0,00 | 485,70 | 14 813 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | п. Дубовка, ул. Островского, д. 19 | 285,80 | 8 716 900,00 | 0,00 | 0,00 | 285,80 | 8 716 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | п. Партизан, ул. Советская, д. 1 | 452,00 | 13 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 13 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | п. Партизан, ул. Советская, д. 15 | 398,30 | 12 148 150,00 | 0,00 | 0,00 | 398,30 | 12 148 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | п. Партизан, ул. Советская, д. 3 | 358,10 | 10 922 050,00 | 0,00 | 0,00 | 358,10 | 10 922 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Шварцевское | 1 842,20 | 56 187 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842,20 | 56 187 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | р.п. Шварцевский, ул. Советская, д. 1, литера а | 286,50 | 8 738 250,00 | 0,00 | 0,00 | 286,50 | 8 738 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | ст. Оболенское, д. 2 | 133,30 | 4 065 650,00 | 0,00 | 0,00 | 133,30 | 4 065 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | ст. Оболенское, д. 3 | 90,00 | 2 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 2 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | ст. Присады, д. 1 | 405,70 | 12 373 850,00 | 0,00 | 0,00 | 405,70 | 12 373 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | ст. Присады, д. 1, кор. 316 | 154,70 | 4 718 350,00 | 0,00 | 0,00 | 154,70 | 4 718 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | ст. Присады, д. 2, кор. 316 | 157,00 | 4 788 500,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 4 788 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | ст. Присады, д. 3 | 477,80 | 14 572 900,00 | 0,00 | 0,00 | 477,80 | 14 572 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | ст. Присады, д. 3, кор. 316 | 137,20 | 4 184 600,00 | 0,00 | 0,00 | 137,20 | 4 184 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 3 
к региональной адресной программе 
по переселению граждан 
из аварийного учетом 
необходимости развития 
малоэтажного строительства 
Тульской области на 2013 - 2017 годы

# Планируемые показатели выполнения адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| N п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Всего по году |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 42 937,55 | 93 818,20 | 0,00 | 0,00 | 136 755,75 | 0 | 982 | 2 313 | 0 | 0 | 3 295 | 0 | 2 221 | 5 245 | 0 | 0 | 7 466 |
| 1 | Бегичевское | 0,00 | 0,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 617,00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 2 | Бородинское | 0,00 | 0,00 | 8 056,91 | 0,00 | 0,00 | 8 056,91 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 574 |
| 3 | город Болохово | 0,00 | 0,00 | 554,63 | 0,00 | 0,00 | 554,63 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | Город Донской | 0,00 | 15 335,19 | 6 864,00 | 0,00 | 0,00 | 22 199,19 | 0 | 350 | 173 | 0 | 0 | 523 | 0 | 871 | 385 | 0 | 0 | 1 256 |
| 5 | город Кимовск | 0,00 | 17 102,46 | 10 156,70 | 0,00 | 0,00 | 27 259,16 | 0 | 437 | 253 | 0 | 0 | 690 | 0 | 889 | 569 | 0 | 0 | 1 458 |
| 6 | город Киреевск | 0,00 | 10 499,90 | 5 807,00 | 0,00 | 0,00 | 16 306,90 | 0 | 195 | 134 | 0 | 0 | 329 | 0 | 461 | 346 | 0 | 0 | 807 |
| 7 | город Липки | 0,00 | 0,00 | 7 622,20 | 0,00 | 0,00 | 7 622,20 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 |
| 8 | Город Узловая | 0,00 | 0,00 | 15 786,80 | 0,00 | 0,00 | 15 786,80 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 855 |
| 9 | город Ясногорск | 0,00 | 0,00 | 470,10 | 0,00 | 0,00 | 470,10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 10 | Епифанское | 0,00 | 0,00 | 2 519,90 | 0,00 | 0,00 | 2 519,90 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 |
| 11 | Заокский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 382,70 | 0,00 | 0,00 | 382,70 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 12 | Иваньковское | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 13 | Каменецкое | 0,00 | 0,00 | 2 777,10 | 0,00 | 0,00 | 2 777,10 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 |
| 14 | Новольвовское | 0,00 | 0,00 | 3 058,30 | 0,00 | 0,00 | 3 058,30 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 |
| 15 | Приупское | 0,00 | 0,00 | 6 810,70 | 0,00 | 0,00 | 6 810,70 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 364 |
| 16 | Товарковское | 0,00 | 0,00 | 1 457,05 | 0,00 | 0,00 | 1 457,05 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 |
| 17 | Ревякинское | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 18 | Северо-Западное | 0,00 | 0,00 | 3 777,11 | 0,00 | 0,00 | 3 777,11 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 |
| 19 | Суворовский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 358,40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | Теляковское | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | Шахтерское | 0,00 | 0,00 | 13 601,40 | 0,00 | 0,00 | 13 601,40 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 776 |
| 22 | Шварцевское | 0,00 | 0,00 | 1 842,20 | 0,00 | 0,00 | 1 842,20 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
|  | 2013 год | 0,00 | 42 937,55 | 23 187,30 | 0,00 | 0,00 | 66 124,85 | 0 | 982 | 558 | 0 | 0 | 1 540 | 0 | 2 221 | 1 280 | 0 | 0 | 3 501 |
| 1 | Город Донской | 0,00 | 15 335,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 335,19 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 871 |
| 2 | город Кимовск | 0,00 | 17 102,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 102,46 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 889 |
| 3 | город Киреевск | 0,00 | 10 499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 499,90 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 4 | Город Узловая | 0,00 | 0,00 | 14 147,30 | 0,00 | 0,00 | 14 147,30 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 741 |
| 5 | Шахтерское | 0,00 | 0,00 | 9 040,00 | 0,00 | 0,00 | 9 040,00 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 539 |
|  | 2014 год | 0,00 | 0,00 | 70 630,90 | 0,00 | 0,00 | 70 630,90 | 0 | 0 | 1 755 | 0 | 0 | 1 755 | 0 | 0 | 3 965 | 0 | 0 | 3 965 |
| 1 | Бегичевское | 0,00 | 0,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 617,00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 2 | Город Донской | 0,00 | 0,00 | 6 864,00 | 0,00 | 0,00 | 6 864,00 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 |
| 3 | Бородинское | 0,00 | 0,00 | 8 056,91 | 0,00 | 0,00 | 8 056,91 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 574 |
| 4 | Шварцевское | 0,00 | 0,00 | 1 842,20 | 0,00 | 0,00 | 1 842,20 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 |
| 5 | Приупское | 0,00 | 0,00 | 6 810,70 | 0,00 | 0,00 | 6 810,70 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 364 |
| 6 | город Болохово | 0,00 | 0,00 | 554,63 | 0,00 | 0,00 | 554,63 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | Новольвовское | 0,00 | 0,00 | 3 058,30 | 0,00 | 0,00 | 3 058,30 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 |
| 8 | Епифанское | 0,00 | 0,00 | 2 519,90 | 0,00 | 0,00 | 2 519,90 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 |
| 9 | город Кимовск | 0,00 | 0,00 | 10 156,70 | 0,00 | 0,00 | 10 156,70 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 569 |
| 10 | Северо-Западное | 0,00 | 0,00 | 3 777,11 | 0,00 | 0,00 | 3 777,11 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 |
| 11 | Город Узловая | 0,00 | 0,00 | 1 639,50 | 0,00 | 0,00 | 1 639,50 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 |
| 12 | Каменецкое | 0,00 | 0,00 | 2 777,10 | 0,00 | 0,00 | 2 777,10 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 |
| 13 | Шахтерское | 0,00 | 0,00 | 4 561,40 | 0,00 | 0,00 | 4 561,40 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 |
| 14 | Иваньковское | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 15 | Теляковское | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 16 | город Ясногорск | 0,00 | 0,00 | 470,10 | 0,00 | 0,00 | 470,10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 17 | город Киреевск | 0,00 | 0,00 | 5 807,00 | 0,00 | 0,00 | 5 807,00 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 346 |
| 18 | город Липки | 0,00 | 0,00 | 7 622,20 | 0,00 | 0,00 | 7 622,20 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 |
| 19 | Заокский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 382,70 | 0,00 | 0,00 | 382,70 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 20 | Суворовский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 358,40 | 0,00 | 0,00 | 358,40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | Ревякинское | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | Товарковское | 0,00 | 0,00 | 1 457,05 | 0,00 | 0,00 | 1 457,05 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 |