# 6.9. Региональная адресная программа 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Тульской области на 2013 - 2017 годы

# Паспорт 
региональной адресной программы

| Наименование Программы | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Тульской области на 2013 - 2017 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Закон) |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
| Соисполнители Программы | Органы местного самоуправления Тульской области, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) |
| Цели Программы | Цель Программы: снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований на территории Тульской области |
| Задачи Программы | Задачи Программы: переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу, в течение 2013 - 2017 годов; оптимизация развития территорий, на которых расположен расселяемый аварийный жилищный фонд, подлежащий сносу или реконструкции в связи с физическом износом в процессе его эксплуатации, признанный таковым до 1 января 2012 года |
| Показатели Программы | Расселяемая площадь, 184,888 тыс. кв. м; количество расселяемых жителей, 9534 человека |
| Срок и этапы реализации Программы | 2013 - 2017 годы I этап - 2013 год до 31.07.2015, II этап - 2014 год до 31.12.2015, III этап - 2015 год до 31.12.2016, IV этап - 2016 год до 1 сентября 2017 года |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Общий объем финансирования Программы составляет 5728534,94 тыс. рублей (из них: возврат в 2014 году от МО г. Новомосковск 33,550 тыс. рублей, денежные средства в размере 5728501,39 тыс. рублей, без учета подлежащих возврату средств), в том числе по годам: по этапу 2013 года - 869971,935 тыс. рублей (из них: возврат в 2014 году от МО г. Новомосковск 33,550 тыс. рублей, денежные средства в размере - 869938,385 тыс. рублей, без учета подлежащих возврату средств), по этапу 2014 года - 0,00 тыс. рублей, по этапу 2015 года - 2041915,220 тыс. рублей, по этапу 2016 года (в том числе этап 2017 года) - 2816647,785 тыс. рублей, из них: средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 2994717,975 тыс. рублей (из них возврат в 2014 году от МО г. Новомосковск 18,627 тыс. рублей для перечисления в Фонд, денежные средства в размере 2994699,349 тыс. рублей, без учета подлежащих возврату средств в Фонд), в том числе по годам: по этапу 2013 года - 483008,418 тыс. рублей (из них: возврат в 2014 году от МО г. Новомосковск 18,627 тыс. рублей для перечисления в Фонд, денежные средства в размере 482 989,791 тыс. рублей, без учета подлежащих возврату средств в Фонд), по этапу 2014 года - 0,00 тыс. рублей, по этапу 2015 года - 1036067,783 тыс. рублей, по этапу 2016 года (в том числе этап 2017 года) - 1475641,775 тыс. рублей, средства бюджета Тульской области 2733816,965 тыс. рублей (из них: возврат в 2014 году от МО г. Новомосковск 14,923 тыс. рублей, денежные средства в размере 2733802,041 тыс. рублей, без учета подлежащих возврату средств), в том числе по годам: по этапу 2013 года - 386963,517 тыс. рублей (в том числе возврат в 2014 году от МО г. Новомосковск 14,923 тыс. рублей, денежные средства в размере 386948,594 тыс. рублей, без учета подлежащих возврату средств), по этапу 2014 года - 0,00 тыс. рублей, по этапу 2015 года - 1005847,437 тыс. рублей, по этапу 2016 года (в том числе этап 2017 года) - 1341006,01 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Расселяемая площадь - 184,888 тыс. кв. м, в том числе: по этапу 2013 года - 28,523 тыс. кв. м; по этапу 2014 года - 0,00 тыс. кв. м; по этапу 2015 года - 66,948 тыс. кв. м; по этапу 2016 года (в том числе этап 2017 года) - 89,417 тыс. кв. м; количество расселяемых жителей - 9534 человека, из них: по этапу 2013 года - 1723 чел.; по этапу 2014 года - 0 чел.; по этапу 2015 года - 3400 чел.; по этапу 2016 года (в том числе этап 2017 года) - 4411 чел. ликвидация аварийного жилищного фонда - 224,851 тыс. кв. м, из них: по этапу 2013 года - 33,764 тыс. кв.; по этапу 2014 года - 0 тыс. кв. м; по этапу 2015 года - 83,221 тыс. кв. м; по этапу 2016 года (в том числе этап 2017 года) - 107,886 тыс. кв. м |

# 6.9.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в Тульской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причиной ежегодного роста объемов аварийного жилищного фонда. Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должно привести к снижению этих показателей.

Проживающие в аварийных домах граждане, подвергаясь опасности, в основном не в состоянии самостоятельно решать свои жилищные вопросы, а большинство муниципальных образований области не имеют финансовой возможности для самостоятельного восстановления и воспроизводства жилищного фонда.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Федеральным законом предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до 1 сентября 2017 года расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, признанными таковыми до 1 января 2012 года.

Об обязанности расселения всех данных аварийных домов указано в Послании Президента Российской Федерации от 12 декабря 2012 года Федеральному Собранию Российской Федерации.

Также обязанность по расселению аварийного жилья предусмотрена подпунктом "е" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".

# 6.9.2. Цель и задачи Программы

Цель Программы:

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований на территории Тульской области.

Задачи Программы:

переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ликвидация аварийного жилищного фонда, включенного в Программу, в течение 2013 - 2017 годов;

оптимизация развития территорий, на которых расположен расселяемый жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, признанный таковым до 1 января 2012 года.

# 6.9.3. Перечень муниципальных образований Тульской области, 
претендующих на предоставление финансовой поддержки 
за счет средств Фонда

Программа сформирована на основании муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, перечисленных ниже муниципальных образований, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренные статьей 14 Закона:

| Муниципальный район, образование | Поселение |
| --- | --- |
| Богородицкий район | Бегичевское |
|  | город Богородицк |
|  | Товарковское |
| Воловский район | р.п. Волово |
|  | Турдейское |
| Заокский район | р.п. Заокский |
| город Тула |  |
| город Новомосковск |  |
| город Донской | город Донской |
| Киреевский район | Бородинское |
|  | Шварцевское |
|  | Дедиловское |
|  | Приупское |
|  | г. Болохово |
|  | г. Киреевск |
|  | г. Липки |
| Кимовский район | Новольвовское |
|  | Епифанское |
|  | г. Кимовск |
| Суворовский район | Северо-Западное |
| Узловский район | г. Узловая |
|  | Каменецкое |
|  | Шахтерское, в т.ч. р.п. Дубовка |
| Ясногорский район | Ревякинское |
|  | Иваньковское |
|  | Теляковское |
|  | г. Ясногорск |

# 6.9.4. Объем и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств Фонда и бюджета Тульской области.

Планируемая потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы рассчитывается как произведение предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Закона, установленной для Тульской области Министерством регионального развития Российской Федерации, и общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу:

P= Pпс х S, где:

| P | - | планируемая потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы; |
| --- | --- | --- |
| Pпс | - | предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при приобретении жилых помещений в рамках реализации Закона, установленная для Тульской области Министерством регионального развития Российской Федерации (преобразованное в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации); |
| S | - | общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу. |

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения устанавливается Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 554 "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Приказ). При расчетах объемов финансовых средств, необходимых для выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья по этапам 2013, 2014 и 2015 годов учитывается размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, равный 30500,00 рублей.

В соответствии с частью 9.3 статьи 17 Закона Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 года N 147 (в редакции от 02.11.2015) доведены дополнительные лимиты средств на реализацию этапа 2016 - 2017 годов программы переселения, в том числе для Тульской области в размере 181071,555 тыс. рублей.

Руководствуясь данным Постановлением при расчетах объемов финансовых средств, необходимых для выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья по этапу 2016 года, в том числе этап 2017 года, учитывается размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, равный 31500,00 рублей, что не превышает предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для Тульской области утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2014 года N 67/пр "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, соответствует данным муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и составляет 184,888 тыс. кв. метров.

Объем финансирования Программы рассчитан, исходя из ориентировочной площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, планируемых к расселению в рамках Программы.

Объем финансирования Программы составляет 5728534,94 тыс. рублей (из них:

возврат в 2014 году от МО г. Новомосковск 33,550 тыс. рублей,

денежные средства в размере 5728501,39 тыс. рублей, без учета подлежащих возврату средств):

средства Фонда - 2994717,975 тыс. рублей (из них:

возврат в 2014 году от МО г. Новомосковск 18,627 тыс. рублей для перечисления в Фонд,

денежные средства в размере 2994699,349 тыс. рублей, без учета подлежащих возврату средств в Фонд);

средства бюджета Тульской области - 2733816,965 тыс. рублей (из них:

возврат в 2014 году от МО г. Новомосковск 14,923 тыс. рублей,

денежные средства в размере 2733802,041 тыс. рублей, без учета подлежащих возврату средств).

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий.

Объемы и источники финансирования Программы ежегодно уточняются в зависимости от возможностей бюджетов всех уровней, особенностей и условий реализации Программы.

Средства местного бюджета, полученные за счет средств Фонда и средств бюджета Тульской области, могут направляться на строительство многоквартирных домов (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на приобретение жилых помещений в таких домах у застройщика или у лиц, не являющихся застройщиком, или выплату выкупной цены лицам, в чей собственности находятся жилые помещения, включенные в Программу.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда при реализации Программы будет осуществляться в соответствии с жилищным законодательством за счет предоставления жилого помещения по договору социального найма, а также мены на другое приобретенное (построенное) жилое помещение или выплату выкупной цены лицам, в чей собственности находятся жилые помещения, включенные в Программу.

Объем финансирования приобретения жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемых жилых помещений, за счет средств местных бюджетов будет окончательно установлен после размещения заказа муниципальными образованиями Тульской области - участниками Программы.

Объем средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда рассчитан на основании представленных муниципальными образованиями Тульской области - участниками Программы данных о способах переселения граждан из аварийного жилищного фонда и общей площади жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу.

# 6.9.5. Управление Программой, организация контроля за ее реализацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется Фондом и правительством Тульской области.

Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области осуществляет следующие функции:

подача в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонд за счет средств Фонда в пределах установленного лимита;

сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

контроль за ходом выполнения Программы, освоением финансовых средств и реализацией намеченных мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона;

обеспечение перечисления средств Фонда и средств бюджета Тульской области в бюджет муниципального образования в пределах выделяемых бюджетных ассигнований.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Тульской области:

осуществляют организационно-методическое сопровождение Программы на территории муниципального образования;

осуществляют контроль за целевым использованием средств бюджета муниципальным образованием, выделенных на реализацию Программы;

представляют отчеты о реализации Программы в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области по формам и в сроки, устанавливаемые министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области отчетности возлагается на высших должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований.

В случае нарушения порядка использования выделенных в соответствии с Программой средств, а также при наличии иных оснований, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, участвующие в реализации Программы, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

# 6.9.6. Планируемые показатели выполнения Программы

Расселяемая площадь - 184,888 тыс. кв. м;

количество расселяемых жителей - 9534 человека;

ликвидация аварийного жилищного фонда - 224,851 тыс. кв. м.

# 6.9.7. Информационное обеспечение Программы

В целях соблюдения прозрачности и публичности реализации Программы правительство Тульской области, муниципальные образования обеспечивают размещение в средствах массовой информации сведений о ходе реализации Программы.".