# 6.1. Подпрограмма 
"Развитие жилищного строительства в Тульской области на 2014-2020 годы"

# Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Тульской области на 2014-2020 годы" (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
| Соисполнители подпрограммы | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, министерство образования Тульской области, комитет Тульской области по архитектуре и градостроительству, администрации муниципальных районов и городских округов Тульской области (по согласованию), государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС" (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | Целью подпрограммы является: комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения Тульской области |
| Задачи подпрограммы | Развитие жилищного строительства, в том числе по направлениям, обеспечивающим его доступность для граждан; создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов государственно-частного партнерства обеспечения земельных участков инженерной, социальной инфраструктурами при строительстве жилья экономического класса |
| Показатели подпрограммы | Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. м общей площади жилья); объем ввода жилья по стандартам эконом-класса, тыс. кв. м; удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, % |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 1 этап в 2014-2020 годах |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Объем финансирования подпрограммы составляет 2240964,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 60576,8 тыс. рублей; 2015 год - 105263,90 тыс. рублей; 2016 год - 280838,10 тыс. рублей; 2017 год - 671896,00 тыс. рублей; 2018 год - 374130,00 тыс. рублей; 2019 год - 374130,00 тыс. рублей; 2020 год - 374130,00 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тульской области - 1661494,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 58619,10 тыс. рублей; 2015 год - 99211,20 тыс. рублей; 2016 год - 165898,10 тыс. рублей; 2017 год - 557766,00 тыс. рублей; 2018 год - 260000,00 тыс. рублей; 2019 год - 260000,00 тыс. рублей; 2020 год - 260000,00 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 579470,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1957,70 тыс. рублей; 2015 год - 6052,70 тыс. рублей; 2016 год - 114940,00 тыс. рублей; 2017 год - 114130,00 тыс. рублей; 2018 год - 114130,00 тыс. рублей; 2019 год - 114130,00 тыс. рублей; 2020 год - 114130,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | Обеспечение ввода жилья в Тульской области: 2014 год - 560,0 тыс. кв. м; 2015 год - 690,0 тыс. кв. м; 2016 год - 830,0 тыс. кв. м; 2017 год - 890,0 тыс. кв. м; 2018 год - 1150,0 тыс. кв. м; 2019 год - 1300,0 тыс. кв. м; 2020 год - 1541,0 тыс. кв. м. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса: 2014 год - 280,0 тыс. кв. м; 2015 год - 345,0 тыс. кв. м; 2016 год - 415,0 тыс. кв. м; 2017 год - 445,0 тыс. кв. м; 2018 год - 575,0 тыс. кв. м; 2019 год - 650,0 тыс. кв. м; 2020 год - 924,6 тыс. кв. м. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда: 2014 год - 1,37 %; 2015 год - 1,56 %; 2016 год - 1,88 %; 2017 год - 1,91 %; 2018 год - 1,94 %; 2019 год - 1,97 %; 2020 год - 1,99 % |

# 6.1.1. Содержание проблемы и обоснование 
ее решения программно-целевым методом

Основные векторы развития жилищного строительства в Тульской области на ближайшую и среднесрочную перспективы формируются с учетом ситуации на рынке жилья, существующих документов территориального планирования области и районов, планирования размещения производительных сил, существующих и прогнозируемых потребностей населения в жилье и его покупательской способности, развития строительного комплекса области.

Основными направлениями увеличения объемов жилищного строительства для строительного комплекса явились: создание региональной нормативной базы, привлечение инвестиций, техническое перевооружение и увеличение мощности заводов крупнопанельного домостроения, увеличение объемов производства промышленности строительных материалов, развитие малоэтажного домостроения, подготовка документов территориального планирования, принятие мер, позволяющих сделать жилье более доступным для граждан, газификация населенных пунктов области.

Формирование предложения на рынке жилья связано с решением комплекса вопросов, в том числе:

- разработка градостроительных документов;

- комплексное освоение территорий под жилищное строительство (обеспечение площадок инженерной и социальной инфраструктурой);

- развитие застроенных территорий.

Проблемы, негативно влияющие на увеличение объемов жилищного строительства:

1) отсутствие документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, а также утвержденных на их основе проектов планировки микрорайонов и кварталов долгое время являлось значительной проблемой развития жилищного строительства в большинстве муниципальных образований Тульской области. Особенно эта проблема была характерна для малых городов и поселков.

Генеральные планы крупных поселений отдавали предпочтение развитию многоэтажного строительства. Строительство малоэтажного жилья в Тульской области велось и ведется преимущественно посредством единичной застройки.

Отсутствие генеральных планов не позволяло муниципалитету системно определить, как он будет развивать территорию, на которой инвестор хочет осуществить строительство. Отсюда следуют противоречивые технические условия, жилые дома без соцкультбыта и другие проблемы при строительстве и вводе объектов в эксплуатацию.

Тем не менее, в Земельном и Градостроительном кодексах Российской Федерации изначально предусмотрена оптимальная для инвестора, но требующая вложений для муниципальных образований схема предоставления земельных участков.

При этой схеме орган местного самоуправления:

- обеспечивает подготовку генерального плана и правил землепользования и застройки;

- определяет сроки и объемы финансирования для обеспечения развиваемых территорий инженерной инфраструктурой;

- путем подготовки документации по планировке территории устанавливает назначение и границы земельных участков;

- обеспечивает подготовку технических условий;

- готовит документацию для аукционов;

- продает сформированные и обеспеченные всеми документами земельные участки, включая в их стоимость свои затраты на их подготовку.

Переход на такую схему позволит инвестору выбирать из подготовленных к продаже земельных участков наиболее подходящие для осуществления его строительных намерений и значительно сократит сроки проведения разрешительных процедур в строительстве. Необходимо изменить сам порядок, при котором отправной точкой для инвестора будет не поиск участка неосвоенной территории, а выбор из готовых и продуманных градостроительных решений.

Современное состояние градостроительства и стоящие перед Тульской областью задачи требуют комплексного и системного подхода к осуществлению многоэтажного и малоэтажного жилищного строительства.

2) недостаточные темпы формирования земельных участков муниципальными образованиями под жилищное строительство.

В большей части это связано с отсутствием схем территориального планирования и отсутствием средств в местных бюджетах;

3) отсутствие подготовленных к застройке земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.

Практически все крупные города и районные центры в Тульской области подходят к той стадии, когда ресурс свободных и готовых для застройки площадок исчерпан. Это требует вовлечения в оборот новых земель из пригородной зоны, как правило, земель сельскохозяйственного назначения, масса которых в свое время скупалась с целью спекулятивной перепродажи.

Проблема усугубляется еще и фактором инфраструктурной неразвитости малых городов и поселений.

Выход на освоение площадок в пригородной зоне порождает, прежде всего, проблемы подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей, на что у органов местного самоуправления нет достаточных ресурсов. Если же решение этих вопросов перекладывать на самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимость строящегося жилья, следовательно, значительно снижается его доступность для населения и проект становится убыточным уже в начальной стадии его реализации.

Эти же факторы сдерживают и застройку территорий, которые были в последние годы включены в черту населенных пунктов области с целью дальнейшего развития строительства.

В связи с этим на современном этапе необходимо участие государства в мероприятиях, направленных на создание условий для комплексного развития территорий, обеспечение земельных участков коммунальной и социальной инфраструктурой.

В настоящее время жилищное строительство Тульской области развивается в соответствии со сложившейся ситуацией в строительном комплексе, действующим законодательством и имеющимся механизмом государственной поддержки платежеспособного спроса населения. При сохранении такой ситуации, при отсутствии каких-либо новаций и дополнительных мер государственной поддержки задачи обеспечения жильем населения Тульской области будут решаться за счет внутренних резервов. Ожидаемым результатом такого сценария становится выполнение показателя по объему ввода жилья, не превышающее текущих значений.

Ориентация на внутренние резервы при достижении целевых показателей определяет невозможность полномасштабного вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и развития новых территорий, новых подходов к решению вопросов обеспечения площадок жилой застройки инженерной инфраструктурой и кардинальных изменений в действующей системе предоставления исходно-разрешительной документации на строительство. Приоритетными направлениями в данном случае остаются индивидуальное жилищное строительство, развитие механизмов ипотечного жилищного кредитования, оказание поддержки молодым семьям и гражданам, отнесенным к отдельным категориям. Главная опасность реализации этого сценария заключается в том, что Тульская область, исчерпав свои резервы по жилищному строительству и не создав основ для его дальнейшего развития, окажется в ситуации невозможности осуществления дальнейшей жилой застройки. Ограниченность резервов приведет к существенному сокращению организаций строительного комплекса, работающих в регионе, что неминуемо скажется на общеэкономическом положении Тульской области. Рынок отреагирует скачком цен на те немногие проекты жилищного строительства, которые будут реализовываться, доступность жилья резко сократится, проблемы граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, решены не будут, в результате возникнет ситуация высокой социальной напряженности.

Реализация политики качественных изменений в жилищном строительстве и повышения его доступности для населения в Тульской области должна строиться на базовом принципе совмещения бюджетных и внебюджетных инвестиций, механизмах частно-государственного партнерства формирования нормативной и законодательной базы для стимулирования вовлечения в строительство накоплений населения, использования средств институтов развития. Только за счет интенсификации усилий всех участников инвестиционно-строительного процесса, удастся решить проблемы, стоящие перед строительным комплексом в целом, и задачи перспективного развития жилищного строительства и повышения его доступности для населения.

В соответствии с настоящей подпрограммой жилищное строительство в области, с одной стороны, будет ориентировано:

на освоение имеющегося резерва территорий, имеющих потенциальную возможность жилой застройки, обеспечение которых инженерной инфраструктурой возможно с учетом минимального вложения бюджетных средств (т.е. уже подготовленных либо имеющих оптимальные технические условия на подключение);

на освоение территорий комплексной жилой застройки в рамках проектов комплексного освоения и развития территорий (далее - КОРТ);

на реализацию проектов жилой застройки, обоснованных наличием и перспективным размещением производительных сил.

Таким образом, в целях соблюдения баланса между социальным и коммерческим жильем основными направлениями жилищного строительства в среднесрочной перспективе в области станут:

строительство жилья экономического класса;

строительство коммерческого жилья;

индивидуальное жилищное строительство.

Такой подход, ориентированный на платежеспособный спрос, исключает негативную тенденцию, связанную с ростом социального иждивенчества, способного привести к разрушению рынка жилья как такового в силу снижения инвестиционной привлекательности строительства как вида предпринимательской деятельности, а также привести к нарушению экономической безопасности области.

# 6.1.2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения Тульской области.

Основными задачами подпрограммы являются:

развитие жилищного строительства, в том числе по направлениям, обеспечивающим его доступность для граждан;

создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов государственно-частного партнерства обеспечения земельных участков инженерной, социальной инфраструктурами при строительстве жилья экономического класса.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Тульской области от 19 мая 2015 г. N 231 в раздел 6.1.3 Подпрограммы "Развитие жилищного строительства в Тульской области на 2014-2020 годы" раздела 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

# 6.1.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | том числе за счет средств: |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | местных бюджетов | внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Разработка плана формирования земельных участков для жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства, развития застроенных территорий которые необходимы для строительства жилья, в соответствии с целевыми показателями Подпрограммы, в том числе на основе совместной работы с Фондом РЖС по выявлению и вовлечению в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства находящихся в федеральной собственности земельных участков в соответствии с настоящей Подпрограммой | 2014-2020 |  | - | - | - | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, ГУКС "ТулоблУКС" (по согласованию), администрации муниципальных районов и городских округов Тульской области (по согласованию) |
| Разработка градостроительной документации в соответствии с настоящей подпрограммой | 2014 - 2020, в том числе: | 55810,00 | - | - | 55810,00 | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, комитет Тульской области по архитектуре и градостроительству, ГУКС "ТулоблУКС" (по согласованию), администрации муниципальных районов и городских округов Тульской области (по согласованию) |
|  | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | - - 11810,00 11000,00 11000,00 11000,00 11000,00 | - - - - - - - | - - - - - - - | - - 11810,00 11000,00 11000,00 11000,00 11000,00 | - - - - - - - |  |
| Обеспечение территорий жилой застройки (100 % жилье экономического класса) объектами инженерной инфраструктуры | 2014 - 2020, в том числе: | 1533256,70 | - | 1009596,30 | 523660,40 | - | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, ГУКС "ТулоблУКС" (по согласованию), администрации муниципальных районов и городских округов Тульской области (по согласованию) |
|  | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 60576,80 105263,90 217130,00 510896,00 213130,00 213130,00 213130,00 | - - - - - - - | 58619,10 99211,20 114000,00 407766,00 110000,00 110000,00 110000,00 | 1957,70 6052,70 103130,00 103130,00 103130,00 103130,00 103130,00 | - - - - - - |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Комплексная малоэтажная усадебная застройка территории юго-западной части с. Маслово Ленинского района Тульской области. Объекты инженерной инфраструктуры | 2014 | 27945,00 |  | 27945,00 |  |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, ГУКС "ТулоблУКС" (по согласованию) |
| 2) Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по обеспечению территорий жилой застройки (100 % жилье экономического класса) объектами инженерной инфраструктуры | 2014 - 2020, в том числе: | 1505311,7 |  | 981651,30 | 523660,40 | - | Администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию) |
|  | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 32631,80 105263,90 217130,00 510896,00 213130,00 213130,00 213130,00 |  | 30674,10 99211,20 114000,00 407766,00 110000,00 110000,00 110000,00 | 1957,70 6052,70 103130,00 103130,00 103130,00 103130,00 103130,00 | - - - - - - - |  |
| Разработка и реализация мероприятий по кадровой политике в области жилищного строительства | 2014-2020 |  |  |  |  |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, министерство образования Тульской области |
| Итого | 2014 - 2020, в том числе: | 2240964,80 |  | 1661494,40 | 579470,40 |  |  |
|  | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 60576,80 105263,90 280838,10 671896,00 374130,00 374130,00 374130,00 |  | 58619,10 99211,20 165898,10 557766,00 260000,00 260000,00 260000,00 | 1957,70 6052,70 114940,00 114130,00 114130,00 114130,00 114130,00 |  |  |

# Перечень объектов капитального строительства подпрограммы

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Наличие утвержденной проектно-сметной документации | Форма собственности | Сметная стоимость | Остаток на 1 января года начала реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало строительства | окончание строительства |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД (тыс. руб.) | в ценах года начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) | в ценах, утвержденных в ПСД (тыс. руб.) | в ценах года начала реализации подпрограммы (тыс. руб.) |
| "Комплексная малоэтажная усадебная застройка территории юго-западной части с. Маслово Ленинского района Тульской области. Объекты инженерной инфраструктуры (сети и сооружения) | 2014 | 2014 | В наличии | Собственность Тульской области | 113971,86316 | 113971,86316 | 109492,07390 | 109492,07390 В т.ч. договорная цена подрядчика: внутриплощадочный газопровод и водопровод 11237,14; дороги (предварительный расчет) 91765,250. Остаток по внутриплощадочному газопроводу, водопроводу (подрядчик + заказчик) 11237,14 + 607,86 = 11845,00 |
| "Комплексная малоэтажная усадебная застройка территории юго-западной части с. Маслово Ленинского района Тульской области. Объекты инженерной инфраструктуры. Внеплощадочный газопровод | 2014 | 2015 | В разработке | Собственность Тульской области | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 | 23000,00 |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Тульской области от 19 мая 2015 г. N 231 раздел 6.1.4 Подпрограммы "Развитие жилищного строительства в Тульской области на 2014-2020 годы" раздела 6 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

# 6.1.4. Перечень показателей результативности
 и эффективности реализации подпрограммы

| Цели и задачи подпрограммы | Перечень показателей конечного и непосредственного результата | Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) | Значения показателей по годам реализации подпрограммы | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель. Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Развитие жилищного строительства, в том числе по направлениям, обеспечивающим его доступность для граждан | Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. м общей площади жилья) |  | 560,0 | 690,0 | 830,0 | 890,0 | 1150,0 | 1300,0 | 1541,0 | 1541,0 |
|  | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса, тыс. кв. м |  | 280,0 | 345,0 | 415,0 | 445,0 | 575,0 | 650,0 | 924,6 | 924,6 |
| Задача. Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов государственно-частного партнерства обеспечения земельных участков инженерной, социальной инфраструктурами при строительстве жилья экономического класса | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, % |  | 1,37 | 1,56 | 1,88 | 1,91 | 1,94 | 1,97 | 1,99 | 1,99 |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Тульской области от 19 мая 2015 г. N 231 раздел 6.1.5 Подпрограммы "Развитие жилищного строительства в Тульской области на 2014-2020 годы" раздела 6 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

# 6.1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

# Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Финансовые ресурсы В том числе: | тыс. руб. | 2240964,80 | 60576,80 | 105263,90 | 280838,10 | 671896,00 | 374130,00 | 374130,00 | 374130,00 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | тыс. руб. | 1661494,40 | 58619,10 | 99211,20 | 165898,10 | 557766,0 | 260000,0 | 260000,0 | 260000,0 |
| местные бюджеты | тыс. руб. | 579470,40 | 1957,70 | 6052,70 | 114940,00 | 114130,0 | 114130,0 | 114130,0 | 114130,0 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные, материально-технические ресурсы, трудовые ресурсы и другие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Тульской области от 19 мая 2015 г. N 231 раздел 6.1.6 Подпрограммы "Развитие жилищного строительства в Тульской области на 2014-2020 годы" раздела 6 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

# 6.1.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Обеспечение ввода жилья в Тульской области:

2014 год - 560,0 тыс. кв. м;

2015 год - 690,0 тыс. кв. м;

2016 год - 830,0 тыс. кв. м;

2017 год - 890,0 тыс. кв. м;

2018 год - 1150,0 тыс. кв. м;

2019 год - 1300,0 тыс. кв. м;

2020 год - 1541,0 тыс. кв. м.

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса:

2014 год - 280,0 тыс. кв. м;

2015 год - 345,0 тыс. кв. м;

2016 год - 415,0 тыс. кв. м;

2017 год - 445,0 тыс. кв. м;

2018 год - 575,0 тыс. кв. м;

2019 год - 650,0 тыс. кв. м;

2020 год - 924,6 тыс. кв. м.

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда:

2014 год - 1,37 %;

2015 год - 1,56 %;

2016 год - 1,88 %;

2017 год - 1,91 %;

2018 год - 1,94 %;

2019 год - 1,97 %;

2020 год - 1,99 %.

# 6.1.7. Управление реализацией подпрограммы 
и контроль за ходом ее выполнения

Механизм реализации подпрограммы состоит в согласованном нормативно-правовом, финансовом и организационном обеспечении реализации комплекса предусматриваемых подпрограммой мероприятий на уровне органов исполнительной и законодательной власти Тульской области и органов местного самоуправления муниципальных образований.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы заключается в ежегодном утверждении статей расходов бюджета Тульской области и местных бюджетов в соответствии с объемами финансирования, необходимыми для выполнения комплекса мероприятий по реализации подпрограммы.

Организационное обеспечение реализации подпрограммы заключается в реализации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной и законодательной власти Тульской области, а также органов местного самоуправления.

Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

Текущее управление подпрограммой осуществляется дирекцией в лице ГУКС "ТулоблУКС".

Ответственный исполнитель организует размещение на сайте текста утвержденной подпрограммы, нормативных правовых актов по управлению реализации подпрограммы и контролю за ее реализацией, а также информацию о выполнении показателей подпрограммы. Ответственный исполнитель ежегодно подводит итоги и подготавливает проект постановления правительства Тульской области о внесении соответствующих изменений в подпрограмму. В случае необходимости ответственный исполнитель разрабатывает направления и формы частно-государственного партнерства в сфере жилищного строительства, а также вопросы развития строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

На ГУКС "ТулоблУКС" возлагается задача по решению всего спектра задач жилищного строительства, обеспечения земельных участков инженерной и социальной инфраструктурой.

Основными механизмами управления реализацией подпрограммы являются:

Обеспечение жилищного строительства земельными участками